|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ДЕМИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ** ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П ОС Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | | |
| 11 апреля2017 | | № | 21 | |
| П.Река Дема | | | | | |
| **⎡** | Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2032 годы | | | **⎤** | |

В целях обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области и повышения уровня жизни населения, руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2032 годы

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети интернет и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Деминский сельсовет Н.И.Макеев

Разослано: в дело, администрация сельсовета

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Пономаревский сельсовет

11 апреля 2017 от №21 -п

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Деминский СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2021ГОДА И НА ПЕРИОД С 2022 - 2032 ГОДЫ**

**1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2032 годы |
| **1.2** Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»;  Устав муниципального образования Деминского сельсовета Пономаревского района Оренбургской области утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет № 16 от 2.08.2013года.;  Решение Совета депутатов муниципального образования Деминский сельсовет от 28.04.2013 № 14 «Об утверждении генерального плана муниципального образования Пономаревский сельсовет»;  Решение Совета депутатов муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от 28.11.2014 № 29 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Деминский сельсовет». |
| **1.3.** Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области  Адрес: 461789, д.21, ул.Оренбургская ,п.Река Дема , Пономаревский район, Оренбургской области |
| **1.4.** Цель Программы и задачи Программы | Цель: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельсовета |
| Задачи:  а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа;  б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа для населения поселения, городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа;  в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения, городского округа;  г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения,  д)эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| **1.5.** Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -процент обеспеченности населения дошкольными учреждениями;  -процент обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями;  - процент обеспеченности населения учреждениями культуры;  - процент обеспеченности населения спортивными сооружениями |  |
| **1.6** Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | До 2021 года:  - строительство школы на 150 мест в западной части поселка  - детского сада на 120 мест в западной части поселка  До 2032 года:  - строительство плоскостных объектов физкультуры и спорта в западной части поселка;  -строительство СДК |  |
| **1.7.** Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2021 года и на период с 2022-2032годы.  Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы. |
| **1.8.** Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджетов различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |
| **1.9.** Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного  проектирования муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |

**Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОНОМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

* + 1. **Описание социально-экономического состояния**

Муниципальное образование Деминский сельсовет находится в юго восточной части Пономаревского района Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации. Сельсовет на севере граничит с Софиевским сельсоветом, на западе с Дюсметьевским сельсоветом, на юге- с Ратчинским сельсоветом Шарлыкского района, на востоке с дубровским сельсоветом Шарлыкского района .Площадь муниципального образования составляет 2055 га .В настоящее время численность населения составляет 820 челов ек.Площадь в границах населенного пункта составляет порядка 140 га.

В состав муниципального образования Деминский сельсовет входит один населенный пункт-поселок Река Дема Пономаревский район расположен в северо-западной части Оренбургской области.Расстояние от пос.Река Дема до районного центра с.Пономаревка составляет 40 км., до областного центра г.Оренбург-180 км.

                                                                                                                           Таб.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения,  с указанием административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность населения населенного пункта, чел. | Расстояние от населенного пункта до административного  центра, км | Расстояние от населенного пункта до  районного центра, км |
| Муниципальное образование Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области, административный центр – п.Река Дема | П.Река Дема | 820 | - | 40 |

 Общая  численность  населения муниципального образования Деминский сельсовет на 01.01.2017 г.  составила 820 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет 510 человек (51% от общей  численности).

**Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.**

Таб.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 2 до 7 лет | Детей от 7 до 15 лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| П.Река Дема | 820 | 90 | 92 | 510 | 110 |

 Демографическая ситуация в муниципальном образовании Деминский сельсовет в 2016 году улучшилась по сравнению с предыдущими периодами,  число родившихся превышает число умерших.

 Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Начиная с периода 2017г. ожидается рост численности населения на территории сельского поселения, это связано с изменением подхода к участию в социальных проектах, создание рабочих мест.

Прогнозом на 2017 г. и на период с 2022-2032 гг.   определены следующие приоритеты социального  развития муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области:

-повышение уровня жизни населения муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-увеличения получателей социальных выплат на приобретение и строительства жилья;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи в шаговой доступности и понижения нагрузки на объекты медицинского обслуживания населения;

-создание условий для развития спортивных движений подрастающего поколения в муниципальном образовании Деминский сельсовет;

**1.1.2. Сведения о градостроительной деятельности**

1. Решение Совета депутатов муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области № 22 от 22.10.2013 г.«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области»;

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от 28.06.2013 г. № 14«Об утверждении генерального плана муниципального образования Деминский сельсовет»;

3.Решение Совета депутатов МО Деминский сельсовет № 21 от 17.12.2015 года «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 86 га расположенной в западной и южной части поселка Река Дема»;

4. Решение Совета депутатов муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от 28.11.2014 г. № 29 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Деминский сельсовет»;

5.Решение Совета депутатов муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от 04.05.2016 г. № 37 «О внесении изменений в решение №14 от 28июня 2013года «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области».

6. Решение Совета депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от 04.05.2016 г. № 38 «О внесении изменений в решение №22 от 22.10.2013г. «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области».

* 1. **Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры**

**1.2.1**    **Образование**

**Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах**

Таб.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест | | Резерв,  дефицит | %  загру-женности |
| Проектное | Фактич. |
| 1.  2. | Деминская средняя общеобразовательная школа.  П.Река Дема , ул.Оренбургская , 22.  Группа кратковременного пребывания дошкольников при школе | 90  25 | 92  25 | -2  0 | 102  100 |

**1.2.2  Здравоохранение**

Таб.4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест | | Резерв,  дефицит | %  загру-женности |
| Проектное | Фактич. |
| 1. | ФАП п.Река Дема Оренбургская 21\3 | 20 | 15 | +5 | 75 |

**1.2.3 Физическая культура и массовый спорт**

Таб.5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест | | Резерв,  дефицит | %  загру-женности |
| Проектное  (м2) | Фактич.  (м2) |
| 1. | *Хоккейный корт открытый п.Река Дема ул.Оренбургская 22* | (S=0,18га ) | 0,574 | -0,394 | 319 |
| 2. | *Гимнастический зал при школе* п.Река Дема, ул. Оренбургская 22 | (S=40м2) | 24,6 | +85,4 | 22,4 |
| 3. | *Спортивно бытовой корпус п.Река Дема ул.оренбургская* 22 | (S=150м2) |

**1.2.4. Культура**

Таб.6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест | | Резерв,  дефицит | %  загру-женности |
| Проектное | Фактич. |
| 1. | Деминская сельская библиотека  П.Река Дема ул.Оренбургская 22 | 10 | 15 | -5 | 150% |

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

**1.3.1**    **Образование**

На территории МО Деминский сельсовет загруженность школы составляет более 102 %, детского сада нет ,существует группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста при школе ,поэтому в поселке требуется строительство детского сада и школы в центральной части западной проектируемой части поселка.

Для устранения дефицита мест предусмотрено:

- строительство детского сада в западной части поселка.

-строительство школы в западной частипоселка.

Данные мероприятия позволят исключить дефицит мест в образовательных учреждениях и снизить нагрузку на преподавательский состав и увеличить число рабочих мест, как следствие приток молодых специалистов, кроме того создать резерв мест на перспективу роста населения.

**1.3.2  Здравоохранение**

На территории муниципального образования Деминский сельсовет фактическое число посещений ФАП в день менееегомощности, при росте населения ФАП способен удовлетворить потребности в количестве оказания услуг населению.

**1.3.3 Физическая культура и массовый спорт**

Внастоящее время МО Деминский сельсовет не обеспечено открытыми спортивными объектами в должном количестве.

Фактически процент загруженности составляет 319%.

В связи с этим возникает необходимость строительства плоскостных сооружений открытого типа, что позволит снизить нагрузку на существующие объекты и увеличить охват населения зоной шаговой доступностиспортивными сооружениями.

**1.3.4. Культура**

При тенденции роста населения на территории муниципального образования и увеличении площади застройки населенного пункта встает необходимости в охвате населения культурно-досуговыми учреждениями в зоне шаговой доступности.

Для решения данной задачи планируется строительство СДК в северо западной частипоселка

Это позволит обеспечить население сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями.

**1**

**1.4. Оценка нормативно-правовой базы**

В настоящее время существует необходимости внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Деминский сельсовет Оренбургской области. Данная необходимости возникает в связи с уменьшением актуальности представленной информации в обосновании генерального плана, как следствие необходимость корректировки и задач развития муниципального образования.

Кроме того, изменения данной нормативно-правовой документации необходимо для приведения ее в соответствие с действующимзаконодательством.

**Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Деминский СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Пономаревского сельсовет Пономаревского района Оренбургской области сельского поселения на 2016-2034 годы разрабатывается на основании генерального плана Деминского сельсовета и включает в себя мероприятия по строительству социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Пономаревского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

Таб.8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды объектов социальной инфраструктуры | Наименование мероприятия | Пропускная способность | Площадь,  (га) | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| Образование | Строительство школы в западной части п.Река Дема | 150 чел. | 2,6 | 2019 | Глава Деминского сельсовета |
| Строительство детского сада взападной части п.Река Дема | 90 мест. | 1,2 | 2019 | Глава Деминского сельсовета |
| Физическая культура и массовый спорт | Строительство плоскостных объектов физкультуры и спорта | 0,9 га | 2,5 | 2032 | Глава Деминского сельсовета |
| Культура | Строительство сельского дома культуры в западной части поселка | 300 мест. | 1,га | 2032 | Глава Деминского сельсовета |

**Раздел 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОНОМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по годам**

Таб.9

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид объектов, мероприятие** | **Задачи и цели** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2031** |
| **Образование** |  |  | | | | | |
| строительство детского сада в западной части с. Река Дема | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | |
| строительство школы в западной части с. Река Дема | 0,0 |
| **Физическая культура и массовый спорт** |  |  |  | | | |  |
| Строительство плоскостных объектов физкультуры и спорта | - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | |
| **Культура** |  |  | | | | |  |
| строительство сельского дома культуры в западной части поселка Река Дема | - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;  - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,00 |

**Раздел 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ) П ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕМИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:

За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Изменения политики по вопросу предоставления субсидирования на строительство и приобретение жилья будит способствовать развитию жилищного строительства и увеличение площади застройки с. Пономаревка. В следствии чего возникнет необходимости в увеличении количества учреждений социальной сферы и количества рабочих мест.

Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры, увеличения охвата населения зонами шаговой доступности, снижение нагрузки на существующие учреждения. Привлечение молодых специалистов.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ответственным исполнителем - специалистом (бухгалтером) администрации муниципального образования Деминский сельсовет.

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения обозначенного периода;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на указанный период)

Отчет о выполнении должен содержать:

- наименование ответственного исполнителя;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств, главой администрации сельсовета принимается решение о целесообразности проведения дальнейших этапов Программы.

**Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Деминский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области**

Таб. 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения** | **Проектная мощность/**  **фактическая мощность** | **Норматив на 1000 чел.** | **Требуемая мощность** | | | | | | **Дефицит (-) на 2021 г. / 2032 г.** | |
| **на 2016 г. - 820 чел.** | **Обеспеченность, %** | **на 2021 г.1000 чел.** | **Обеспеченность, %** | **на**  **2032 г.1300 чел.** | **Обеспеченность, %** |
| 1 |  | **Учреждения образования** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | строительство детского сада в западной части с. Река Дема | мест | 120\0 | 40 | **90** | 27 | **110** | 132 | **142** | 102 | +35/+3 | |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | строительство школы в западной части с. Река Дема | мест | 150\90 | 104 | **92** | 97 | **112** | 214 | **146** | 164 | +126/+94 | |
| 3 |  | **Учреждения культуры и искусства** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Клубы или учреждения клубного типа | - строительство сельского дома культуры в западной части Река Дема. | мест | 300\0 | 230 | **189** | 0 | **230** | 0 | **299** | 100 | | -230/+1 |
| 4 |  | **Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Спортивные сооружения | - строительство плоскостных спортивных сооруженийзападной части с. Река Дема | га | 2,20/2,1 | 0,7га открытые  30м2 закрытые | 0,57  25 | 31  760 | **0,7**  **30** | 25  633 | **0,91**  **39** | 118  487 | | -0,52/+0,17  +160/+151 |

**Раздел 5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Деминский СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Обновить современное состояния социальной сферы Деминского сельсовета для корректировки направлений развития территорий.

Участвовать в областных и муниципальных целевых программах, реализация которых предусмотрена в среднесрочной перспективе.

Проводить комплекс мероприятий нормативно - правового, организационного характера, направленных на повышение качества жизни населения сельсовета подготовка и проведение инвестиционных программ.

Подготавливать проекты нормативно- концессионных соглашений.

Подготавливать проекты нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы.