Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря 2020 г. N 1006-пп

Об утверждении региональной программы

газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций Оренбургской области

на 2020 - 2030 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп, от 20.12.2022 N 1384-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации", от 10 сентября 2016 года N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций", от 13 сентября 2021 года N 1550 "Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций", от 29 декабря 2000 года N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода" Правительство Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(преамбула в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп)

1. Утвердить региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области на 2020 - 2030 годы согласно приложению.

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп)

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Оренбургской области от 25 ноября 2019 года N 880-пп "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области на 2019 - 2023 годы".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области - министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый вице-губернатор -

первый заместитель

председателя Правительства

Оренбургской области -

министр

сельского хозяйства, торговли, пищевой

и перерабатывающей промышленности

Оренбургской области

С.В.БАЛЫКИН

# Приложение

к постановлению

Правительства

Оренбургской области

от 1 декабря 2020 г. N 1006-пп

Региональная программа

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

и иных организаций Оренбургской области на 2020 - 2030 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп, от 20.12.2022 N 1384-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт

региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных

организаций Оренбургской области на 2020 - 2030 годы

(далее - Программа)

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области

от 08.02.2022 N 103-пп)

| Ответственный исполнитель Программы | - | министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | - | министерство промышленности и энергетики Оренбургской области; министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области |
| Участники Программы | - | публичное акционерное общество "Газпром"; акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург"; общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Оренбург"; общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть Оренбург"; общество с ограниченной ответственностью "Газпром газомоторное топливо"; органы местного самоуправления муниципальных районов, поселений и городских округов Оренбургской области; общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (единый оператор газификации); департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов |
|  |  | Примечание. Привлечение в качестве соисполнителей, участников Программы предприятий, учреждений и организаций, не входящих в структуру органов исполнительной власти Оренбургской области, осуществляется по согласованию |
| (в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |
| Цель Программы | - | повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области для дальнейшего развития и совершенствования системы газораспределения и газоснабжения, обеспечения потребителей природным газом |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |
| Задача Программы | - | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктур |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |
| Целевые показатели Программы | - | объем (прирост) потребления природного газа в год; реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций); протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов; протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов; уровень газификации населения; уровень потенциальной газификации населения; газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов); газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений); уровень газификации населения природным газом; газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов); газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество квартир (домовладений); уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом; перевод на природный газ автотранспортной техники; количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций |
|  |  | Мероприятия по строительству объектов магистрального транспорта, газопроводов-отводов, газораспределительных станций, газификации потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов), газификации потребителей сжиженным природным газом (количество квартир (домовладений), обеспечению уровня газификации населения сжиженным природным газом, переводу котельных на природный газ, переводу котельных на сжиженный углеводородный газ, строительству комплексов производства сжиженного природного газа, переводу котельных на сжиженный природный газ, а также мероприятия, связанные с регистрацией в установленном порядке газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, являвшиеся бесхозяйными, в рамках Программы не осуществляются, достижение значений целевых показателей не предусмотрено |
| Срок и этапы реализации Программы | - | 2020 - 2030 годы, этапы реализации Программы не выделяются |
| Объем и источники финансирования реализации Программы | - | объем финансирования Программы составляет 5088885,79 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году - 136870,77 тыс. рублей; в 2021 году - 262898,58 тыс. рублей; в 2022 году - 880911,11 тыс. рублей; в 2023 году - 959150,03 тыс. рублей; в 2024 году - 1043375,30 тыс. рублей; в 2025 году - 1086370,0 тыс. рублей; в 2026 году - 467770,0 тыс. рублей; в 2027 году - 125770,0 тыс. рублей; в 2028 году - 125770,0 тыс. рублей; в 2029 году - 0,0 тыс. рублей; в 2030 году - 0,0 тыс. рублей; за счет средств: федерального бюджета: всего - 25444,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году - 23005,80 тыс. рублей; в 2021 году - 2438,60 тыс. рублей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 году - 0,0 тыс. рублей; в 2028 году - 0,0 тыс. рублей; в 2029 году - 0,0 тыс. рублей; в 2030 году - 0,0 тыс. рублей; областного бюджета: всего - 16092,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году - 8930,10 тыс. рублей; в 2021 году - 846,00 тыс. рублей; в 2022 году - 705,30 тыс. рублей; в 2023 году - 2805,30 тыс. рублей; в 2024 году - 2805,30 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 году - 0,0 тыс. рублей; в 2028 году - 0,0 тыс. рублей; в 2029 году - 0,0 тыс. рублей; в 2030 году - 0,0 тыс. рублей; местных бюджетов: всего - 1125,40 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году - 1046,8 тыс. рублей; в 2021 году - 78,60 тыс. рублей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 году - 0,0 тыс. рублей; в 2028 году - 0,0 тыс. рублей; в 2029 году - 0,0 тыс. рублей; в 2030 году - 0,0 тыс. рублей; средств публичного акционерного общества "Газпром" в рамках программы развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021 - 2025 годы: всего - 2518100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 121300,0 тыс. рублей. в 2022 году - 53200,0 тыс. рублей; в 2023 году - 126200,0 тыс. рублей; в 2024 году - 914800,0 тыс. рублей; в 2025 году - 960600,0 тыс. рублей; в 2026 году - 342000,0 тыс. рублей; в 2027 году - 0,0 тыс. рублей; в 2028 году - 0,0 тыс. рублей; в 2029 году - 0,0 тыс. рублей специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа: всего - 1139416,04 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году - 97818,67 тыс. рублей; в 2021 году - 137826,18 тыс. рублей; в 2022 году - 149151,19 тыс. рублей; в 2023 году - 125770,0 тыс. рублей; в 2024 году - 125770,0 тыс. рублей; в 2025 году - 125770,0 тыс. рублей; в 2026 году - 125770,0 тыс. рублей; в 2027 году - 125770,0 тыс. рублей; в 2028 году - 125770,0 тыс. рублей; в 2029 году - 0,0 тыс. рублей; в 2030 году - 0,0 тыс. рублей; средств организаций: всего - 6478,60 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году - 6069,40 тыс. рублей; в 2021 году - 409,20 тыс. рублей. в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 году - 0,0 тыс. рублей; в 2028 году - 0,0 тыс. рублей; в 2029 году - 0,0 тыс. рублей; в 2030 году - 0,0 тыс. рублей; средств общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (единый оператор газификации) на догазификацию: всего - 1382229,35 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей. в 2022 году - 677854,62 тыс. рублей; в 2023 году - 704374,73 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 году - 0,0 тыс. рублей; в 2028 году - 0,0 тыс. рублей; в 2029 году - 0,0 тыс. рублей; в 2030 году - 0,0 тыс. рублей; средств иных источников, в том числе средств населения: всего - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей. в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 году - 0,0 тыс. рублей; в 2028 году - 0,0 тыс. рублей; в 2029 году - 0,0 тыс. рублей; в 2030 году - 0,0 тыс. рублей; финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов осуществляется в рамках государственных программ |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | реализация Программы позволит в течение 2020 - 2030 годов обеспечить объем (прирост) потребления природного газа на 0,812 млрд. куб. метров |
| (раздел в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |

### Список сокращений, используемых в Программе

| АГНКС | - | автомобильная газонаполнительная компрессорная станция; |
| --- | --- | --- |
| АО "Газпром газораспределение Оренбург" | - | акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург"; |
| ГРС | - | газораспределительная станция; |
| ГРО | - | газораспределительная организация; |
| минпромэнерго Оренбургской области | - | министерство промышленности и энергетики Оренбургской области; |
| минстрой Оренбургской области | - | министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; |
| муниципальные образования | - | органы местного самоуправления муниципальных районов, поселений и городских округов Оренбургской области; |
| ОАО "Газпром промгаз" | - | открытое акционерное общество "Газпром промгаз"; |
| ООО "Газпром газомоторное топливо" | - | общество с ограниченной ответственностью "Газпром газомоторное топливо"; |
| ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" | - | общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург"; |
| ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" | - | общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Оренбург"; |
| ПАО "Газпром" | - | публичное акционерное общество "Газпром"; |
| СПГ | - | сжиженный природный газ; |
| СУГ | - | сжиженный углеводородный газ; |
| СМР | - | строительно-монтажные работы; |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы. |
| Единый оператор газификации | - | общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (единый оператор газификации) |
| (позиция введена Постановлением Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп) |
| МФЦ | - | многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; |
| (позиция введена Постановлением Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |
| ООО "Газпром трансгаз Казань" | - | общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"; |
| (позиция введена Постановлением Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |
| ООО "Газпром трансгаз Самара" | - | общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара"; |
| (позиция введена Постановлением Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |
| ООО "Газпром трансгаз Уфа" | - | общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа"; |
| (позиция введена Постановлением Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |
| ООО "Газпром добыча Оренбург" | - | общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург" |
| (позиция введена Постановлением Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |

### 1. Мероприятия Программы

Мероприятия по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктур, источники их финансирования, сроки их реализации и ожидаемые результаты утверждены в составе:

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

программы развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021 - 2025 годы;

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий";

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп;

подпрограммы "Тарифное регулирование" государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области";

программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Оренбургской области" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года;

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы "Развитие промышленности, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Оренбургской области".

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп)

Мероприятия Программы включают в себя перечень объектов Оренбургской области на 2020 - 2030 годы, финансируемых за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО "Газпром газораспределение Оренбург", перечень мероприятий по техническому перевооружению объектов ПАО "Газпром", а также перечень объектов, финансируемых за счет средств Единого оператора газификации на догазификацию.

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

Показатели эффективности функционирования территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк" предусмотрены соглашением, заключенным между министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Оренбургской области и муниципальным образованием город Новотроицк Оренбургской области, от 21 августа 2017 года N С-154-АУ/Д14 "О создании на территории муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк".

Показатели эффективности функционирования территории опережающего социально-экономического развития "Ясный" предусмотрены соглашением, заключенным между министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Оренбургской области и муниципальным образованием Ясненский городской округ Оренбургской области, от 28 февраля 2019 года N С-103-ВЖ/Д14 "О создании на территории муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития "Ясный".

### 2. План мероприятий Программы и ожидаемые результаты

План мероприятий Программы с указанием объектов, планируемых к строительству, источников их финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении N 1 к Программе.

### 3. Сводный план мероприятий по основным целевым

показателям Программы

Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы представлен в приложении N 2 к Программе.

### 4. Мероприятия по подготовке населения к использованию газа

Региональным оператором газификации на территории Оренбургской области является АО "Газпром газораспределение Оренбург" - газораспределительная организация, осуществляющая эксплуатацию и развитие газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа его потребителям и их обслуживанием, владеющая на праве собственности или ином законном основании газораспределительными сетями.

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

С целью информационной поддержки населения области на официальном сайте АО "Газпром газораспределение Оренбург" (www.oblgaz56.ru) размещаются сведения о деятельности организации, ее филиалах, информация об услугах, оказываемых в сфере газификации, о порядке и условиях подключения к газораспределительным сетям, интерактивная карта с объектами, финансируемыми за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа.

Прием заявок на подключение объектов к газораспределительным сетям осуществляется через портал Единого оператора газификации (https://connectgas.ru), портал государственных услуг Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru), через сайт АО "Газпром газораспределение Оренбург" (www.oblgaz56.ru) или при личном обращении в офисы МФЦ, клиентские центры филиалов АО "Газпром газораспределение Оренбург".

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

На официальном сайте департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов размещена информация об утвержденных размерах платы за технологическое присоединение, стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Оренбург", розничных ценах за 1 килограмм СУГ, реализуемого населению для бытовых нужд.

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

Подготовка населения к использованию газа в соответствии с Программой, в том числе информирование населения о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, выделении в установленном порядке земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом, а также строительство газораспределительных сетей (при необходимости), перевод котельных на природный газ, сжиженный углеводородный газ и сжиженный природный газ (при необходимости) относятся к полномочиям муниципальных образований.

В соответствии с Законом Оренбургской области от 28 июня 2011 года N 249/39-V-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской области" для семей, имеющих трех и более детей, предусмотрена возможность направления средств регионального материнского капитала на улучшение бытовых условий, связанных с газификацией жилого дома.

### 5. Характеристика текущего состояния и анализ

основных показателей газоснабжения и газификации

Оренбургской области

Поставку газа по магистральным и газораспределительным сетям в Оренбургской области осуществляют ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", ООО "Газпром трансгаз Казань", ООО "Газпром трансгаз Самара", ООО "Газпром трансгаз Уфа", ООО "Газпром добыча Оренбург", ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург", АО "Газпром газораспределение Оренбург".

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

До 2020 года введено в эксплуатацию 29039 километров газораспределительных сетей, в том числе 10292 километра межпоселковых газопроводов. Построено 109 газораспределительных станций.

Газифицировано более 800 тыс. домовладений (по 80 домовладений приходится на каждый построенный километр межпоселкового газопровода).

Количество населенных пунктов, в которых имеются потребители природного и сжиженного газа, составляет 1396 единиц. В 2008 году область завершила газификацию населенных пунктов с количеством домовладений не менее 100.

По состоянию на 1 января 2020 года в соответствии с паспортом газового хозяйства уровень газификации населения природным газом составляет 96,75 процента, уровень газификации сжиженным газом - 0,04 процента.

Количество газифицированных квартир (домовладений) составляет 809068 единиц, в том числе в городах - 491383 единицы, в сельских населенных пунктах - 317685 единиц. Из них обеспечено природным газом 808449 квартир (домовладений), сжиженным газом - 619.

В области продолжается обеспечение сетями газоснабжения малочисленных и отдаленных сельских населенных пунктов, а также территорий существующих и новых жилых застроек.

Основной целью реализуемых мероприятий Программы является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области для дальнейшего развития и совершенствования системы газораспределения и газоснабжения, обеспечения потребителей природным газом.

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

К 2030 году планируется построить 541,14 километра сетей газоснабжения с целью обеспечения возможности подключения к ним 12750 домовладений (абонентов).

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

В рамках догазификации планируется обеспечить возможность подключения 3736 домовладений (абонентов).

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

#### Обустройство территорий посредством строительства объектов

газотранспортной и газораспределительной инфраструктур

Генеральная схема газоснабжения и газификации региона разработана ОАО "Газпром промгаз" в 2006 году, в 2013 году проведена ее актуализация (за счет средств ООО "Газпром межрегионгаз" в размере 27,5 млн. рублей).

По программе газификации ПАО "Газпром" в 2003 - 2019 годах инвестировало 3,4 млрд. рублей, за счет которых в области осуществлено строительство 73 межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 1100 километров. Из консолидированного бюджета области направлено около 3,71 млрд. рублей, за счет которых осуществлено строительство 443,9 километра распределительных газопроводов, переведено на газ 58 котельных и подготовлено к приему газа около 9000 домовладений.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп.

В рамках выполнения мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021 - 2025 годы за счет инвестиций ПАО "Газпром" на территории региона предусмотрено техническое перевооружение, реконструкция объектов ПАО "Газпром" (ГРС).

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп.

Строительство распределительных газопроводов и сетей газопотребления осуществляется за счет средств населения, бюджетов различных уровней и других источников финансирования.

В рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" (далее - программа "Комплексное развитие сельских территорий") предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции распределительных газовых сетей, расположенных в сельской местности. Финансирование объектов газоснабжения предусмотрено с участием средств федерального, областного и местных бюджетов.

За счет инвестиций АО "Газпром газораспределение Оренбург", в том числе за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО "Газпром газораспределение Оренбург", осуществляется строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в соответствии с перечнем объектов, указанных в приложении N 1 к Программе.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп.

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", от 13 сентября 2021 года N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп)

В населенных пунктах, где отсутствует природный газ, осуществляется обеспечение населения сжиженным углеводородным газом.

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

В связи с государственным регулированием цен и тарифов на газ в рамках подпрограммы "Тарифное регулирование" государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области" предусмотрены мероприятия по возмещению выпадающих доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим населению сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд по цене, установленной Правительством Оренбургской области.

Финансирование мероприятий, связанных со строительством автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и переводом на природный газ автотранспортной техники на территории Оренбургской области, осуществляется в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы "Развитие промышленности, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Оренбургской области".

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп)

В целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения заключены соглашения между министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Оренбургской области и муниципальными образованиями город Новотроицк Оренбургской области и Ясненский городской округ Оренбургской области:

от 21 августа 2017 года N С-154-АУ/Д14 "О создании на территории муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк";

от 28 февраля 2019 года N С-103-ВЖ/Д14 "О создании на территории муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития "Ясный".

С 2017 по 2020 год заключено 8 соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Новотроицк" (ООО "Оренбургский пропант", ООО "Новотроицкий содовый завод", ООО "Новотроицкая огнеупорная компания", ООО "Рыбная ферма", ООО "Новотроицкая металлургическая компания", ООО "ПОДДОН СЕРВИС", ООО "Новотроицкий завод нестандартного технологического оборудования", ООО "Новотроицкий завод цветных металлов") и 8 соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Ясный" (ООО "Уральские промышленные машины", ООО "ЦПМ", ООО "ОМ", ООО "Восток-СТС", ООО "Яснотекс", ООО "Палето 2.0", ООО "Мастмастер", ООО "ЭКСИС").

С инвестиционным паспортом территорий опережающего социально-экономического развития Оренбургской области, а также перечнем резидентов можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

### 6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в сводном плане мероприятий по основным целевым показателям Программы (приложение N 2 к Программе).

### 7. Описание рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут возникнуть внешние и внутренние риски, влекущие несвоевременное или неполное решение задачи Программы, недостижение целевых показателей Программы, нерациональное использование ресурсов, другие негативные последствия.

К числу внешних рисков относятся:

возможные изменения законодательства Российской Федерации и Оренбургской области (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и другое);

возникновение аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, обусловливающих существенное ухудшение состояния систем коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях и привлечение дополнительных финансовых ресурсов;

снижение темпов экономического роста;

усиление инфляции.

Для снижения определенной доли внешних рисков планируется осуществить:

анализ тенденции и прогнозирование наиболее вероятных путей развития законодательства Российской Федерации;

оптимизацию взаимодействия с уполномоченными органами, муниципальными образованиями, газораспределительными организациями, ресурсоснабжающими организациями, гражданами;

проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Программы;

оперативное принятие необходимых управленческих решений.

К внутренним рискам относятся финансовые риски, связанные с:

частичным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу;

нарушением условий софинансирования мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями между заказчиком государственных программ Оренбургской области и муниципальными образованиями о реализации мероприятий, которые повлекут приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

недостаточным объемом собственных средств организаций, отсутствием средств специальной надбавки на транспортировку газа в случае принятия решения о ее неприменении, изменением запланированных сроков выполнения мероприятий, в связи с чем потребуются уточнение объемов финансирования и сроков реализации программных мероприятий и внесение соответствующих изменений в Программу;

отсутствием средств у населения на подключение домовладений к газораспределительной сети, что повлияет на достижение показателей, установленных Программой.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы и расходов областного бюджета;

своевременная актуализация плана мероприятий Программы, в том числе корректировка состава и сроков реализации мероприятий Программы, а также целевых показателей Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

### 8. Информация об объемах и источниках финансирования

реализации Программы

Информация о прогнозной оценке расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении N 3 к Программе.

Программа носит комплексный характер и направлена на синхронизацию планов по строительству объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктур, утвержденных в рамках:

программы развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021 - 2025 годы, исполнитель программы - ПАО "Газпром" (за счет инвестиций);

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", ответственный исполнитель подпрограммы - министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области (за счет средств областного и федерального бюджетов);

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп;

подпрограммы "Тарифное регулирование" государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области", ответственный исполнитель программы - минстрой Оренбургской области (за счет средств областного бюджета);

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы "Развитие промышленности, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Оренбургской области", ответственный исполнитель программы - минпромэнерго Оренбургской области (за счет средств областного бюджета);

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп)

перечня объектов, финансируемых за счет средств Единого оператора газификации на догазификацию, исполнитель - АО "Газпром газораспределение Оренбург;

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

перечня объектов, финансируемых за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО "Газпром газораспределение Оренбург", указанного в приложении N 1 к Программе, исполнитель - АО "Газпром газораспределение Оренбург" (за счет инвестиций).

Подготовка домовладений к приему газа (проектирование и строительство газопроводов в границах земельного участка, монтаж бытового газоиспользующего оборудования, внутридомового газового оборудования) осуществляется за счет средств собственников домовладений.

Деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития Оренбургской области осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 30 октября 2017 года N 763-п "Об обеспечении функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Оренбургской области" и соглашениями между министерством экономического развития Российской Федерации, Правительством Оренбургской области и муниципальными образованиями город Новотроицк Оренбургской области и Ясненский городской округ Оренбургской области.

### 9. Ожидаемый эффект от реализации Программы

Ожидаемый эффект от реализации Программы:

экономическая эффективность, учитывающая оценку вклада программы газификации в экономическое развитие Оренбургской области и Российской Федерации в целом:

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

расширение систем газораспределения, являющихся основной составляющей систем энергообеспечения регионов России;

загрузка построенных газораспределительных сетей с целью эффективного функционирования сетей;

увеличение пропускной способности ГРС с целью развития территорий;

повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области для дальнейшего развития и совершенствования системы газораспределения и газоснабжения, обеспечения потребителей природным газом;

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

создание возможности газоснабжения новых потребителей в зонах инвестиционной активности;

увеличение объема поставки и транспортировки природного газа;

дополнительные налоговые поступления в бюджеты различных уровней.

Социальная эффективность, учитывающая ожидаемый результат воздействия реализации Программы на социальное развитие региона:

обеспечение технической возможности подключения к сетям газораспределения домовладений;

увеличение количества газифицированных квартир;

сокращение количества квартир, газифицированных СУГ.

Газификация природным газом населенных пунктов Оренбургской области позволит получить высокий социально-экономический эффект, в результате чего существенно повысятся уровень жизни населения и инвестиционная привлекательность региона.

### 10. Сведения о порядке расчета показателей Программы

Значение целевых показателей определяется в соответствии с методикой расчета показателей газификации, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 2 апреля 2019 года N 308 "Об утверждении методики расчета показателей газификации", а также на основании показателей государственных и инвестиционных программ, включенных в состав Программы.

### 11. Сведения о потребителях, на которых направлено

действие Программы

Программа имеет выраженную социальную направленность.

Мероприятия Программы преимущественно направлены на строительство газораспределительных сетей с целью создания технической возможности подключения к ним домовладений.

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие Программы, являются также промышленные потребители. На территории Оренбургской области планируется строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций для перевода на природный газ автотранспортной техники.

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

Строительство газораспределительной и газотранспортной инфраструктур окажет положительное влияние на развитие экономики Оренбургской области, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, улучшению экологической обстановки, росту промышленного производства на его территории, что в итоге приведет к повышению уровня жизни населения Оренбургской области.

### 12. Описание мер координации деятельности органов

исполнительной власти Оренбургской области и организаций

для достижения цели и ожидаемых результатов Программы

#### Порядок взаимодействия ответственного исполнителя Программы

с соисполнителями Программы

Координацию исполнения Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы, который вносит предложения о необходимых уточнениях при ее реализации, - минстрой Оренбургской области.

Соисполнители Программы обеспечивают реализацию мероприятий Программы и целевое использование финансовых средств.

Ответственным исполнителем Программы и соисполнителями, участниками Программы могут проводиться совещания для решения текущих вопросов, связанных с реализацией мероприятий Программы.

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

Для подготовки ежегодного отчета о реализации Программы в Министерство энергетики Российской Федерации в соответствии с правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года N 903 (далее - правила), соисполнители Программы представляют отчеты о реализации курируемых программных мероприятий в минстрой Оренбургской области ежегодно, до 10 марта, по форме, установленной Министерством энергетики Российской Федерации.

Участникам Программы (в соответствии с запросами минстроя Оренбургской области) рекомендуется представлять отчеты о реализации программных мероприятий в минстрой Оренбургской области ежегодно, до 1 марта, по форме, установленной Министерством энергетики Российской Федерации.

(абзац введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области направляет информацию относительно заключенных соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территориях опережающего социально-экономического развития Оренбургской области ответственному исполнителю для внесения изменений в Программу на соответствующий период до 1 сентября в соответствии с правилами.

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

Ответственный исполнитель Программы ежегодно, до 1 апреля, направляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчет о реализации Программы по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых конечных результатов ее реализации путем сопоставления целевых значений показателей с фактически достигнутыми. В соответствии с фактически достигнутыми результатами реализации Программы в нее вносятся соответствующие корректировки.

В случае внесения изменений в программы, включенные в состав мероприятий Программы раздела 2 настоящей Программы, соисполнители Программы информируют минстрой Оренбургской области о внесенных изменениях.

Минстрой Оренбургской области с учетом представленных соисполнителями Программы предложений готовит предложения по внесению изменений в Программу на соответствующий период в соответствии с правилами.

#### Порядок взаимодействия организаций с целью реализации

мероприятий Программы, финансируемых за счет средств,

полученных в результате применения специальных надбавок

к тарифам на услуги по транспортировке газа

по газораспределительным сетям

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя Программы и участников Программы с целью реализации мероприятий Программы, финансируемых за счет средств, полученных в результате применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, осуществляется на основании порядка взаимодействия организаций с целью реализации мероприятий Программы, финансируемых за счет средств, полученных в результате применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Настоящий Порядок устанавливает правила формирования перечня объектов, финансируемых за счет средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями (далее - перечень объектов), и осуществления контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями (далее - специальная надбавка).

Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов определяет размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Оренбург" и вносит предложение в Правительство Оренбургской области по ее установлению.

Формирование перечня (внесение изменений в перечень) объектов осуществляется минстроем Оренбургской области совместно с ГРО с учетом:

приоритетов и целей развития Оренбургской области исходя из стратегии развития Оренбургской области на долгосрочный период, прогнозов и программы социально-экономического развития Оренбургской области;

схемы газоснабжения Оренбургской области;

синхронизации с проведением аналогичных мероприятий, финансируемых из других источников, в том числе государственных программ Оренбургской области.

Перечень объектов формируется на основании предложений:

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Оренбургской области о включении объектов нового строительства;

граждан об обеспечении технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объектов капитального строительства (домовладений);

ГРО о включении объектов реконструкции и объектов, по результатам рассмотрения которых заявителям направлены отказы в выдаче технических условий.

При формировании перечня объектов предусматривается:

проектирование и строительство новых газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов, связанных с газификацией территорий в границах населенных пунктов, расположенных в зоне жилой застройки для жилищного строительства (далее - объекты нового строительства);

проектирование и выполнение реконструкции и модернизации газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов газоснабжения для поддержания надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей (далее - объекты реконструкции).

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп.

Предварительное рассмотрение объектов с определением технико-экономических показателей, необходимого объема финансирования осуществляется ГРО ежегодно, не позднее 1 сентября.

Перечень объектов формируется с учетом следующих критериев:

социально-экономическая эффективность газификации;

эффективность вложения средств (возможность завершения строительства за один календарный год);

показатель загрузки вновь построенных газораспределительных сетей (объем транспортировки газа потенциальным потребителям в расчете на 1 километр построенных сетей);

газификация земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления индивидуального жилищного строительства.

В перечень объектов включается следующая информация:

мощность объектов, подлежащих вводу;

срок ввода объектов в эксплуатацию;

сметная стоимость объектов (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объектов с указанием размера средств, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ (в ценах соответствующих лет строительства (реконструкции));

объемы финансирования объектов с распределением по годам;

график строительных работ.

При необходимости в перечень объектов вносятся изменения до 1 декабря в соответствии с правилами.

Внесение изменений в перечень объектов в части изменения информации о мощности, сроках ввода, сметной стоимости, объема финансирования, предусмотренной настоящим Порядком, осуществляется при необходимости.

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

ГРО ведут аналитический учет поступления средств от применения специальных надбавок и их расходования. Средства, полученные ГРО в результате применения специальной надбавки, имеют целевой характер и направляются:

до 1 января 2021 на:

финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных перечнем объектов в рамках региональной программы газификации Оренбургской области;

компенсацию выпадающих доходов газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - выпадающие доходы), но не более 70 процентов общей суммы привлекаемых средств;

с 1 января 2021 года по 16 сентября 2021 года на:

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп)

финансирование мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных в установленном порядке, предусмотренных перечнем объектов в рамках региональной программы газификации Оренбургской области;

компенсацию затрат, связанных с регистрацией газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными и признанные по решению суда муниципальной собственностью;

компенсацию выпадающих доходов, но не более 70 процентов общей суммы привлекаемых средств;

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп)

с 17 сентября 2021 года:

(абзац введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп)

финансирование мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных в установленном порядке, предусмотренных перечнем объектов в рамках региональной программы газификации Оренбургской области;

(абзац введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп)

компенсацию затрат, связанных с регистрацией газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными и признанные по решению суда муниципальной собственностью;

(абзац введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп)

компенсацию выпадающих доходов в пределах установленного размера специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям, в том числе в рамках догазификации.

(абзац введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп)

Объем средств, направленный на покрытие расходов АО "Газпром газораспределение Оренбург" при реализации мероприятий по догазификации, рассчитывается в том числе в соответствии с приказом департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Оренбург".

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

Контроль за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения специальной надбавки, осуществляется минстроем Оренбургской области на основании представляемых ГРО ежеквартально - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно - не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом:

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп)

сведений об использовании средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, по форме согласно приложению N 4 к Программе;

отчета об осуществлении расходов средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, с приложением документов, подтверждающих ввод (приемку) объектов в эксплуатацию, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (по итогам года), по форме согласно приложению N 5 к Программе.

При этом учитывается, что не использованный на 1 января текущего финансового года остаток средств, полученных в результате применения специальной надбавки в отчетных годах, используется в очередном периоде на цели, предусмотренные настоящим Порядком (включая возмещение расходов, понесенных ГРО в отчетных годах на строительство объектов газификации, в случае если фактически поступившие средства от применения специальной надбавки меньше прогнозируемого объема финансирования).

В случае если по результатам отчетных лет возникает отрицательная разница между фактически поступившими средствами, полученными от применения специальной надбавки, и прогнозируемым объемом финансирования на строительство объектов газификации, финансирование разницы осуществляется в текущем или очередном году после установления специальной надбавки или за счет средств хозяйственной деятельности ГРО (по согласованию).

Объем средств, направляемых в текущем и (или) очередном финансовом году на цели, предусмотренные настоящим Порядком, подлежит корректировке:

в сторону увеличения на разницу между фактически поступившими средствами от применения специальной надбавки и прогнозируемым объемом финансирования программы газификации, если полученная в отчетном году разница положительная;

в сторону уменьшения на разницу между фактически поступившими средствами от применения специальной надбавки и прогнозируемым объемом финансирования программы газификации, если полученная в отчетном году разница отрицательная.

ГРО несут ответственность за нецелевое расходование средств, полученных от применения специальных надбавок, достоверность сведений в отчетах и документах, представляемых в минстрой Оренбургской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При выявлении случаев нецелевого использования средств, полученных от применения специальных надбавок, минстрой Оренбургской области может обратиться в департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов с предложением об обращении в Федеральную антимонопольную службу о пересмотре тарифов на услуги по транспортировке газа ГРО в сторону уменьшения на величину израсходованных нецелевым образом средств.

### 13. Прогнозируемый размер расходов областного бюджета

на реализацию Программы

#### Участие в реализации Программы акционерных обществ

и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении N 3 к Программе, в том числе оценка расходов на реализацию Программы за счет акционерных обществ и организаций иных форм собственности.

Информация о прогнозном ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств областного бюджета приведена в приложении N 6 к Программе.

Объем капитальных вложений в реализацию инвестиционных проектов на территориях опережающего социально-экономического развития муниципальных образований город Новотроицк Оренбургской области и Ясненский городской округ Оренбургской области запланирован в рамках соглашений:

"О создании на территории муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк" от 21 августа 2017 года N С-154-АУ/Д14;

"О создании на территории муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области территории опережающего социально-экономического развития "Ясный" от 28 февраля 2019 года N С-103-ВЖ/Д14.

### 14. Схемы расположения объектов газоснабжения Программы

|  |  | Постановлением Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп приложение 7 изложено в новой редакции. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Согласованные муниципальными образованиями схемы расположения объектов газоснабжения Программы представлены в приложениях N 7 - 10 (не приводятся) к Программе.

## Приложение 1

к региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2020 - 2024 годы

План

мероприятий и ожидаемые результаты реализации Программы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование объекта | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Ожидаемый результат, мощность объекта | Финансирование по годам (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего за 2020 - 2030 годы | Срок ввода в эксплуатацию (год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021 - 2025 годы (перечень объектов ПАО "Газпром") |
| 1. | Всего в рамках программы газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021 - 2025 годы | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 390,4 тыс. куб. м/час | 0 | 121,3 | 53,2 | 126,2 | 914,8 | 960,6 | 342 | - | - | - | - | 2518,1 | - |
| 2. | Техническое перевооружение ГРС Дружба | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 50 тыс. куб. м/час | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2021 |
| 3. | Техническое перевооружение ГРС Каменно-Озерное | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 19,9 тыс. куб. м/час | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2021 |
| 4. | Техническое перевооружение ГРС Платовка | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 16,0 тыс. куб. м/час | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2021 |
| 5. | Техническое перевооружение ГРС Лабазы | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 15,0 тыс. куб. м/час | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2021 |
| 6. | Техническое перевооружение ГРС Грачевка | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 30 тыс. куб. м/час | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2021 |
| 7. | Техническое перевооружение ГРС Алексеевская | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 5,0 тыс. куб. м/час | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2021 |
| 8. | Техническое перевооружение ГРС Кувандык | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 18,0 тыс. куб. м/час | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2021 |
| 9. | Реконструкция газопровода-отвода к ГРС-3 Оренбург | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 155,0 тыс. куб. м/час | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2025 |
| 10. | Реконструкция ГРС с. Чистые Пруды | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 0,3 тыс. куб. м/час | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2028 |
| 11. | Реконструкция ГРС с. Ст. Александровка | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 5,0 тыс. куб. м/час | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2028 |
| 12. | Реконструкция ГРС Н. Мусино | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 1,2 тыс. куб. м/час | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2028 |
| 13. | Техническое перевооружение ГРС Сорочинск | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | 25,0 тыс. куб. м/час | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2027 |
| 14. | Строительство АГНКС-1 пос. Холодные Ключи | ООО "Газпром газомоторное топливо" | средства ООО "Газпром газомоторное топливо" | - | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2025 |
| 15. | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 пос. Холодные Ключи | ООО "Газпром газификация" | средства ООО "Газпром газификация" | - | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2025 |
| 16. | Газопровод-отвод и ГРС Дедуровка | ООО "Газпром газификация" | средства ООО "Газпром газификация" | <*> - | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2027 |
| 17. | Техническое перевооружение ГРС Бузулук | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | - | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2027 |
| 18. | Строительство АГНКС г. Бузулук, М-5 | ООО "Газпром газомоторное топливо" | средства ООО "Газпром газомоторное топливо" | - | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2024 |
| 19. | Строительство подводящего газопровода к АГНКС г. Бузулук, М-5 | ООО "Газпром газификация" | средства ООО "Газпром газификация" | - | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2024 |
| 20. | Техническое перевооружение ГРС с. Тоцкое | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | - | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2027 |
| 21. | Техническое перевооружение ГРС-1 Оренбург КСПГ Оренбург | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | - | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2025 |
| 22. | Техническое перевооружение ГРС Татарская Каргала | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | - | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2027 |
| 23. | Техническое перевооружение ГРС-2 Орск | ПАО "Газпром" | средства ПАО "Газпром" | - | 0 | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> | 2027 |
| Перечень объектов, финансируемых за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями <*><***> |
| 24. | Всего в рамках перечня объектов, финансируемых за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями | 548,31 км | 97,82 | 118,32 | 123,57 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 0 | 0 | 1094,33 | - |
| 25. | Кроме того, компенсация расходов на реализацию мероприятий по догазификации | АО "Газпром газораспределение Оренбург | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями | - | 0 | 19,51 | 25,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,09 | - |
| 26. | Газопровод в пос. Черемушки Абдулинского городского округа |  |  | 3,50 км | 0 | 0 | 0,84 (ПИР) | 4,52 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,36 | 2023 |
| 27. | Газопровод в пос. Чемизлы Абдулинского городского округа |  |  | 3,65 км | 0 | 0 | 1,00 (ПИР) | 6,319 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,319 | 2023 |
| 28. | Газопровод в мкр. пос. Венера г. Абдулино Абдулинского городского округа |  |  | 1,9 км | 0 | 0 | 0,5 (ПИР) | 1,18 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,518 | 2023 |
| 29. | Газопровод с. Каинсай Адамовского района |  |  | 8,30 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 (ПИР) | 0 | 13,34 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,14 | 2026 |
| 30. | Газопровод пос. Новоадамовка Адамовского района |  |  | 1,6 км | 0 | 0,80 (ПИР) | 4,1 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 2022 |
| 31. | Внутрипоселковый газопровод низкого давления северо-западного жилого массива пос. Акбулак Акбулакского района Оренбургской области (2 очередь) |  |  | 4,66 км | 0 | 0 | 1,20 (ПИР) | 7,74 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,94 | 2023 |
| 32. | Газопровод пос. Корниловка Акбулакского района |  |  | 4,75 км | 0,67 (ПИР) | 0 | 7,69 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,36 | 2022 |
| 33. | Газопровод пос. Новопривольный Акбулакского района |  |  | 8,42 км | 0,9 (ПИР) | 109 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,99 | 2021 |
| 34. | Газопровод по ул. Заводской пос. Акбулак Акбулакского района |  |  | 0,7 км | 1,01 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 2020 |
| 35. | Газопровод с. Кызыл-Булак Акбулакского района |  |  | 10,87 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 (ПИР) | 0 | 24,94 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,94 | 2026 |
| 36. | Газопровод пос. Новоодесский Акбулакского района |  |  | 0,7 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 (ПИР) | 0 | 3,91 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 2027 |
| 37. | Газопровод пос. Нагумановка Акбулакского района |  |  | 6,74 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 (ПИР) | 0 | 11,38 (СМР) | 0 | 0 | 12,38 | 2028 |
| 38. | Газопровод с. Андреевка Акбулакского района |  |  | 0,7 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,54 (СМР) | 0 | 0 | 15,54 | 2028 |
| 39. | Газопровод с. Михайловка Александровского района |  |  | 12,6 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 (ПИР) | 21,05 (СМР) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,55 | 2025 |
| 40. | Газопровод пос. Южный Александровского района |  |  | 6,45 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,09 (СМР) | 0 | 0 | 12,09 | 2028 |
| 41. | Газопровод в северо-западной части с. Александровка Александровского района |  |  | 1,45 км | 0 | 4,178 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,178 | 2021 |
| 42. | Газопровод по ул. Шоссейной с. Асекеева Асекеевского района |  |  | 0,7 км | 1,11 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 2020 |
| 43 | Газопровод в юго-западной части с. Беляевка Беляевского района |  |  | 0,7 км. | 0,96 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 2020 |
| 44. | Газопровод с. Баймаково Бугурусланского района |  |  | 3,85 км | 0 | 1,08 (ПИР) | 7,098 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,178 | 2022 |
| 45. | Газопровод по ул. Кинельской с. Благодаровка Бугурусланского района |  |  | 0,76 км | 0 | 0 | 0,30 (ПИР) | 1,26 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | 2023 |
| 46. | Газопровод по ул. Лесной д. Карповка Бугурусланского района |  |  | 2,64 км | 0 | 0 | 0,50 (ПИР) | 2,13 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,63 | 2023 |
| 47. | Газопровод по ул. Советской, Победной и Партизанской с. Михайловка Бугурусланского района |  |  | 1,91 км | 0 | 0 | 0,35 (ПИР) | 3,04 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,39 | 2023 |
| 48. | Газопровод пос. Березовый Бугурусланского района |  |  | 5,42 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,92 (ПИР) | 0 | 7,83 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 2027 |
| 49. | Газопровод-лупинг с. Алдаркино - с. Колтубановка Бузулукского района |  |  | 20,8 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 (ПИР) | 0 | 41,99 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,99 | 2026 |
| 50. | Газопровод к пос. Лебяжий Бузулукского района |  |  | 1,90 км | 1,52 (ПИР) | 4,13 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,65 | 2021 |
| 51. | Межпоселковый газопровод к д. Карачево Бузулукского района |  |  | 4,20 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,82 (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,82 | 2024 |
| 52. | Межпоселковый газопровод к д. Сидоркино Бузулукского района |  |  | 11,7 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 (ПИР) | 0 | 19,5 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 2026 |
| 53. | Газопровод с. Александровка Бузулукского района |  |  | 3,61 км | 0 | 1,1 (ПИР) | 8,12 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,22 | 2022 |
| 54. | Газопровод пос. Ржавец Бузулукского района |  |  | 8,80 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 (ПИР) | 0 | 15,00 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,20 | 2026 |
| 55. | Газопровод по ул. Луговой пос. Колтубановский Бузулукского района |  |  | 1,23 км | 3,6 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 2020 |
| 56. | Газопровод к новой жилой застройке с. Палимовка Бузулукского района |  |  | 7,42 км | 0 | 0 | 3,14 (ПИР) | 10,44 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,58 | 2023 |
| 57. | Газопровод пос. Краснодольский Бузулукского района |  |  | 6,13 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,83 (ПИР) | 0 | 10,19 (СМР) | 0 | 0 | 13,02 | 2028 |
| 58. | Газопровод пос. Мельничный Бузулукского района |  |  | 4,1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 (ПИР) | 0 | 7,85 (СМР) | 0 | 0 | 8,85 | 2028 |
| 59. | Газопровод рзд. Красногвардеец Бузулукского района |  |  | 1,32 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 (ПИР) | 0 | 6,57 (СМР) | 0 | 0 | 7,37 | 2028 |
| 60. | Газопровод по ул. Кутузова пос. Домбаровский Домбаровского района |  |  | 1,3 км | 0 | 0,37 (ПИР) | 2,6 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,97 | 2022 |
| 61. | Газопровод по ул. Домбаровской пос. Домбаровский Домбаровского района |  |  | 0,77 км | 0 | 0 | 0,37 (ПИР) | 1,36 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 2023 |
| 62. | Газопровод в с. Нижнеозерном (новая застройка) Илекского района |  |  | 0,5 км | 0 | 0 | 0,25 (ПИР) | 0,64 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,89 | 2023 |
| 63. | Газопровод с. Чапаевка Кваркенского района |  |  | 10,15 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 (ПИР) | 28,52 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,52 | 2025 |
| 64. | Газопровод в восточной части с. Плешаново (2 очередь) Красногвардейского района |  |  | 5,46 км | 7,63 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 7,63 | 2020 |
| 65. | Газопровод к с. Ялнаир Кувандыкского городского округа |  |  | 12,60 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 (ПИР) | 15,00 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 2025 |
| 66. | Газопровод с. Карайгер Кувандыкского городского округа |  |  | 15,79 км | 0 | 0 | 1,0 (ПИР) | 13,91 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,91 | 2023 |
| 67. | Газопровод д. Красносакмарск Кувандыкского городского округа |  |  | 2,74 км | 0 | 1,20 (ПИР) | 6,19 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,39 | 2022 |
| 68. | Газопровод д. Адаево Кувандыкского городского округа |  |  | 10,70 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 (ПИР) | 200 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,80 | 2025 |
| 69. | Газопровод с. Шубино Кувандыкского городского округа |  |  | 2,78 км | 0 | 0,40 (ПИР) | 3,93 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 2022 |
| 70. | Газопровод д. Акчура Кувандыкского городского округа |  |  | 6,0 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 (ПИР) | 0 | 9,97 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 10,81 | 2027 |
| 71. | Газопровод д. Малое Чураево Кувандыкского городского округа |  |  | 4,48 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 (ПИР | 5,5 (СМР) | 0 | 0 | 6,24 | 2028 |
| 72. | Газопровод пос. Лесной Кувандыкского городского округа |  |  | 8,22 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 (ПИР | 8,48 (СМР) | 0 | 0 | 9,25 | 2028 |
| 73. | Газопровод с. Озерки Курманаевского района |  |  | 5,98 км | 9,74 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,74 | 2020 |
| 74. | Газопровод по ул. Восточной, Авангардной, Майской пос. Курманаевка Курманаевского района |  |  | 1,9 км | 5,79 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,79 | 2020 |
| 75. | Газопровод по ул. Богословского с. Матвеевка Матвеевского района |  |  | 2,14 км | 0 | 0,59 (ПИР) | 5,67 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,26 | 2022 |
| 76. | Газопровод с. Людвиновка Октябрьского района |  |  | 1,73 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,94 (СМР) | 0 | 0 | 7,94 | 2028 |
| 77. | Газопровод к микрорайону (далее - мкр.) Восточному в с. Паника Оренбургского района |  |  | 18,96 км | 0,25 (ПИР) | 0 | 32,47 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,72 | 2022 |
| 78. | Газопровод пос. Западный Оренбургского района |  |  | 2,24 км | 0,51 (ПИР) | 3,57 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,08 | 2021 |
| 79. | Газопровод по ул. Садовой пос. Первомайский Оренбургского района |  |  | 0,98 км | 0,17 (ПИР) | 4,58 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 2021 |
| 80. | Газопровод по ул. Лесной, Урожайной с. Благословенка Оренбургского района |  |  | 1,39 км | 0 | 0,48 (ПИР) | 3,32 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 2022 |
| 81. | Газопровод новой жилой застройки с. Никольское Оренбургского района |  |  | 3,03 км | 0 | 0 | 0,84 (ПИР) | 4,93 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,77 | 2023 |
| 82. | Газопровод новой жилой застройки с. Старица Оренбургского района |  |  | 5,19 км | 0 | 0 | 0,62 (ПИР) | 9,27 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,89 | 2023 |
| 83. | Газопровод по ул. Новоселов, ул. Беляевской пос. Береговой Оренбургского района |  |  | 0,77 км | 0 | 0 | 0,16 (ПИР) | 1,23 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 2023 |
| 84. | Газопровод пос. Узловой Оренбургского района |  |  | 14,7 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,97 (СМР) | 0 | 0 | 13,97 | 2028 |
| 85. | Газопровод в юго-восточной части пос. Первомайский Первомайского района |  |  | 4,37 км | 0 | 0 | 0,5 (ПИР) | 9,44 (СМР) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,94 | 2023 |
| 86. | Газопровод в юго-восточном мкр. пос. Переволоцкий Переволоцкого района |  |  | 6,62 км | 0 | 0 | 1,50 (ПИР) | 9,33 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,83 | 2023 |
| 87. | Газопровод по ул. Ландо, Строителей, пер., Кленовому с. Пономаревка |  |  | 0,8 км | 0,86 (ПИР) | 1,76 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,62 | 2021 |
| 88. | Газопровод по ул. Луговой с. Река Дема Пономаревского района |  |  | 4,28 км | 5,29 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,29 | 2020 |
| 89. | Газопровод в пос. Херсонский Сакмарского района |  |  | 1,12 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,59 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,59 | 2024 |
| 90. | Газопровод в с. Янгиз Сакмарского района |  |  | 6,70 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,86 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 2024 |
| 91. | Газопровод с. Вознесенка Сакмарского района |  |  | 1,55 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,13 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,13 | 2024 |
| 92. | Газопровод с. Рыбхоз Сакмарского района |  |  | 3,24 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 (ПИР) | 0 | 11,28 СМР) | 0 | 0 | 0 | 12,43 | 2027 |
| 93. | Газопровод с. Роза Люксембург Сакмарского района |  |  | 4,33 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 (ПИР) | 4,18 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,12 | 2026 |
| 94. | Газопровод с. Раздольское Сакмарского района |  |  | 3,9 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 (СМР) | 0 | 0 | 5,25 | 2028 |
| 95. | Газопровод в мкр. Западный в пос. Саракташ Саракташского района |  |  | 12,74 км | 20,38 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,38 | 2020 |
| 96. | Газопровод д. Свиногорка Саракташского района |  |  | 4,82 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 (ПИР) | 0 | 5,69 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 2027 |
| 97. | Газопровод д. Нехорошевка Саракташского района |  |  | 2,9 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 (ПИР) | 0 | 4,02 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 4,66 | 2027 |
| 98. | Газопровод с. Мальга Саракташского района |  |  | 5,37 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 (ПИР) | 0 | 18,16 СМР) | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 2027 |
| 99. | Газопровод с. Среднеаскарово Саракташского района |  |  | 6,1 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 (ПИР) | 0 | 12,45 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 13,39 | 2027 |
| 100. | Газопровод х. Верхняя Черноречка Саракташского района |  |  | 1,89 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 (ПИР) | 0 | 17,37 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 17,97 | 2027 |
| 101. | Газопровод с. Ковыловка Саракташского района |  |  | 1,89 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,94 (ПИР) | 8,43 (СМР) | 0 | 0 | 9,37 | 2028 |
| 102. | Газопровод д. Смочилино Саракташского района |  |  | 3,91 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 (ПИР) | 0 | 4,45 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 5,02 | 2027 |
| 103. | Газопровод по ул. Центральной с. Андреевка Северного района |  |  | 0,83 км | 1,39 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 2020 |
| 104. | Газоснабжение участка новой жилой застройки в пос. Шахтный Соль-Илецкого городского округа |  |  | 2,25 км | 1,62 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 2020 |
| 105. | Газоснабжение участка новой жилой застройки в с. Угольное Соль-Илецкого городского округа |  |  | 2,41 км | 0 | 0 | 1,00 (ПИР) | 3,2 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 2023 |
| 106. | Межпоселковый газопровод к с. Тамар-Уткуль Соль-Илецкого городского округа |  |  | 01 км | 0 | 0 | 1,00 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 2022 |
| 107. | Газопровод х. Чкаловский Соль-Илецкого городского округа |  |  | 1,209 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 2024 |
| 108. | Газопровод по ул. Новой пос. Пристанционный Тоцкого района |  |  | 0,90 км | 1,17 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 2020 |
| 109. | Газопровод с. Савельевка Тюльганского района |  |  | 2,6 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,77 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,77 | 2024 |
| 110. | Газопровод с. Варваринка Тюльганского района |  |  | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79 (ПИР) | 0 | 7,04 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 7,83 | 2027 |
| 111. | Газопровод с. Бараково Шарлыкского района |  |  | 4,73 км | 1,05 (ПИР) | 8,468 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,518 | 2021 |
| 112. | Газопровод по ул. Восточной с. Кармалка Шарлыкского района |  |  | 1,43 км | 0 | 0,28 (ПИР) | 1,82 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 | 2022 |
| 113. | Газопровод с. Кутуево Шарлыкского района |  |  | 3,40 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 2024 |
| 114. | Газопровод с. Новогеоргиевка Шарлыкского района |  |  | 13,93 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,56 (ПИР) | 0 | 21,16 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 26,72 | 2027 |
| 115. | Газопровод пос. Каракульский Ясненского городского округа |  |  | 13,10 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 (ПИР) | 25,00 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,00 | 2025 |
| 116. | Газопровод в мкр. Фабричное шоссе г. Ясного |  |  | 2,67 км | 0 | 0 | 0,55 (ПИР) | 4,32 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,87 | 2023 |
| 117. | Газопровод в мкр. Семейный г. Ясного |  |  | 6,22 км | 0 | 0 | 0,50 (ПИР) | 12,22 (СМР) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,72 | 2023 |
| 118. | Газопровод в с. Пруды, г. Оренбург |  |  | 17,04 км | 1,24 (ПИР) | 34,69 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,93 | 2021 |
| 119. | Газопровод в с. Краснохолм, г. Оренбург |  |  | 0,79 км | 0,49 (ПИР) | 0 | 2,05 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,54 | 2022 |
| 120. | Газопровод в пос. Троицкий, г. Оренбург |  |  | 1,01 км | 0,43 (ПИР) | 0 | 2,96 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,39 | 2022 |
| 121. | Газопровод в пос. Городище, г. Оренбург |  |  | 0,17 км | 0,12 (ПИР) | 0 | 1,99 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,11 | 2022 |
| 122. | Газопровод в пос. Самородово г. Оренбург |  |  | 0,11 км | 0,17 (ПИР) | 0 | 1,2 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 2022 |
| 123. | Газопровод в с. Бердянка (ул. Новая, Молодежная) г. Оренбург |  |  | 3,5 км | 5,36 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,36 | 2020 |
| 124. | Газопровод в пос. Нижнесакмарский, г. Оренбург |  |  | 25,28 км | 0 | 0 | 1,50 (ПИР) | 0 | 60,7 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 2024 |
| 125. | Газопровод высокого давления по ул. Салмышской, ул. Гаранькина до ул. Монтажников в г. Оренбурге |  |  | 2,23 км | 0,58 (ПИР) | 15,67 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,25 | 2021 |
| 126. | Газопровод высокого давления от ул. Уральской в пойме р. Урал до Загородного шоссе в г. Оренбурге |  |  | 6,60 км | 0 | 0 | 0 | 0,5 (ПИР) | 16,50 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 2024 |
| 127. | Газопровод в юго-западном жилом районе (9 мкр.) г. Гая |  |  | 6,73 км | 1,86 (ПИР) | 9,18 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,04 | 2021 |
| 128. | Газопровод пос. Новоактюбинск Гайского городского округа |  |  | 1,51 км | 6,02 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,02 | 2020 |
| 129. | Газопровод в южном мкр. по ул. Орской г. Медногорска |  |  | 0,95 км | 2,16 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | 2020 |
| 130. | Газопровод по ул. Плановой, Ключевой г. Медногорска |  |  | 1,26 км | 1,93 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93 | 2020 |
| 131. | Газопровод в с. Рысаево (ул. Центральная, Партизанская, Проселочная, Туркестанская), г. Медногорск |  |  | 1,82 км | 0 | 0 | 0,40 (ПИР) | 2,83 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 2023 |
| 132. | Газопровод в новой застройке пос. Пригорное, г. Новотроицк |  |  | 4,67 км | 0 | 0 | 0,85 (ПИР) | 6,44 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 2023 |
| 133. | Газопровод в новой застройке пос. Крык-Пшак, г. Новотроицк |  |  | 2,23 км | 0 | 0 | 0,85 (ПИР) | 4,43 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,28 | 2023 |
| 134. | Газопровод в новой застройке с. Хабарное, г. Новотроицк |  |  | 1,23 км | 1,06 (ПИР) | 2,81 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,87 | 2021 |
| 135 | Газопровод в новой застройке ст. Губерля, г. Новотроицк |  |  | 1,9 км | 0 | 0 | 1,00 (ПИР) | 4,03 (СМР) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,03 | 2023 |
| 136. | Газопровод в пос. Новый Кумак: ул. Вольная, ул. Студеная, ул. Придорожная, г. Орск |  |  | 1,54 км | 2,03 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,03 | 2020 |
| 137. | Газопровод жилой застройки в районе автодороги пос. Никель - пос. Вокзальный, г. Орск |  |  | 2,21 км | 1,0 (ПИР) | 4,06 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,06 | 2021 |
| 138. | Газопровод в пос. Новоказачий, г. Орск |  |  | 4,0 км | 0 | 1,18 (ПИР) | 6,14 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,32 | 2022 |
| 139. | Газопровод в пос. Джанаталап, г. Орск |  |  | 1,88 км | 0,985 (ПИР) | 2,64 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,625 | 2021 |
| 140. | Газопровод по ул. Терешковой, ул. Николаева, ул. Усмановской, ул. Гавриловской в г. Орске |  |  | 0,63 км | 2,85 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,85 | 2020 |
| 141. | Газопровод по ул. Шалина в г. Орске |  |  | 2,75 км | 1,23 (ПИР) |  | 5,25 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 2022 |
| 142. | Газопровод в с. Крыловка, г. Орск |  |  | 0,89 км | 0 | 0 | 0,26 (ПИР) | 1,24 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2023 |
| 143. | Газопровод по ул. Энтузиастов в г. Сорочинске |  |  | 0,83 км | 0,695 (ПИР) | 1,12 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 2021 |
| 144. | Газопровод нового жилого мкр. Обороны г. Сорочинска |  |  | 1,18 км | 1,31 (ПИР) | 2,98 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 2021 |
| 145. | Газопровод по ул. Чернышевского в г. Сорочинске |  |  | 1,22 км | 0,648 (ПИР) | 0,91 (СМР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,558 | 2021 |
| 146 | Газопровод с. Сарабкино Сорочинского городского округа |  |  | 4,26 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 (ПИР) | 0 | 12,58 (СМР) | 0 | 0 | 13,78 | 2028 |
| Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области", подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
| 147. | Всего в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" | министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области |  | 30,52 км | 38,25 | 3,03 | <****> | <****> | <****> | <****> | <****> | <****> | <****> | <****> | <****> | 41,28 <****> |  |
| 148. | Газопровод в с. Ташла Ташлинского района, Оренбургской области МКР "Садовый", по улицам Мундагалеева, Плодовая, Березовая, Весенняя |  | всего | 3,8 км | 0 | 3,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,03 | 2021 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,44 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,102 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 |  |
| 149. | Строительство сетей газоснабжения новых жилых микрорайонов в пос. Караванный Оренбургского района Оренбургской области |  | всего | 5,86 км | 7,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,85 | 2020 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 5,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,36 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,25 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |  |
| 150. | Инженерные коммуникации юго-западной части пос. Новосергиевка Новосергиевского района Оренбургской области. Сети газоснабжения |  | всего | 20,86 км | 30,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,40 | 2020 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 17,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,64 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,81 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  | 6,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,07 |  |

--------------------------------

<*> Данные по объему финансирования отдельных программных мероприятий ПАО "Газпром" не представлены.

<**> Включая график строительных работ ПИР и СМР.

<***> В финансировании по годам указана сметная стоимость объектов (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объектов с указанием размера средств, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ (в ценах соответствующих лет строительства (реконструкции).

<****> Данные по объему финансирования будут уточнены в ходе реализации государственных программ Оренбургской области.

<*****> Финансирование строительства сетей газораспределения предусмотрено в составе проектной документации на комплекс работ.

## Приложение 2

к региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2020 - 2030 годы

Сводный план

мероприятий по основным целевым показателям Программы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование показателя | Источник финансирования | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Объем (прирост) годового потребления природного газа | млрд. куб. метров | 0,191 | 0,099 | 0,28 | 0,1 | 0,09 | 0,086 | 0,07 | 0,06 | 0,052 | 0,037 | 0,037 | 0,812 |
| 2. | Строительство газораспределительных станций (ГРС) | всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | млн. рублей | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> |
|  |  | федеральный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства организаций, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | собственник Единой системы газоснабжения (далее - ЕСГ) ПАО "Газпром" | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | независимые газотранспортные организации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | всего, в том числе: | единиц | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 |
|  |  |  | млн. рублей | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> |
|  |  | федеральный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства организаций, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | собственник ЕСГ ПАО "Газпром" | единиц | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> | - <1> |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | независимые газотранспортные организации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | независимые ГРО | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | всего, в том числе: | километров | 6,32 | 32,09 | 19,43 | 40,33 | 19,33 | 63,35 | 64,8 | 58,19 | 68,47 | 0 | 0 | 365,99 |
|  |  | федеральный бюджет | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства организаций, в том числе: | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | собственник ЕСГ ПАО "Газпром" | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 <1> | 0 <1> | 0 <1> | 0 <1> | 0 <1> | 0 <1> | 0 <1> | 0 <1> | 0 <1> | 0 <1> |
|  |  | иные источники, в том числе: | километров | 6,32 | 32,09 | 19,43 | 40,33 | 19,23 | 59,15 | 64,8 | 58,19 | 68,47 | 0 | 0 | 361,69 |
|  |  |  | млн. рублей | 24,32 | 61,96 | 40,21 <3><4> | 25,39 <3><4> | 45,44 <3><4> | 125,77 <3><4> | 125,77 <3><4> | 125,77 <3><4> | 113,68 <3><4> | 0 | 0 | 663,99 <3><4> |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ (АО "Газпром газораспределение Оренбург") | километров | 6,32 | 32,09 | 19,43 | 40,33 | 19,23 | 59,15 | 64,8 | 58,19 | 68,47 | 0 | 0 | 361,69 |
|  |  |  | млн. рублей | 24,32 | 61,96 | 40,21 <2><4> | 25,39 <2><4> | 45,44 <2><4> | 125,77 <2><4> | 125,77 <2><4> | 125,77 <2><4> | 113,68 <2><4> | 0 | 0 | 663,99 <2><4> |
| 5. | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | всего, в том числе: | километров | 87,93 | 65,93 | 33,12 <3><4> | 43,53 <3><4> | 33,43 <3><4> | 0 <3><4> | 0 <3><4> | 0 <3><4> | 6,45 <3><4> | 0 <3><4> | 0 <3><4> | 249,94 <3><4> |
|  |  |  | млн. рублей | 139,71 | 65,33 | 83,36 <3><4> | 100,38 <3><4> | 80,33 <3><4> | 0 <3><4> | 0 <3><4> | 0 <3><4> | 12,09 <3><4> | 0 <3><4> | 0 <3> | 434,78 <3><4> |
|  |  | федеральный бюджет | километров | 23,32 | 3,8 | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 27,12 <3> |
|  |  |  | млн. рублей | 23,00 | 3,43 | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 26,43 <3> |
|  |  | областной бюджет | километров | 23,32 | 3,8 | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 27,12 <3> |
|  |  |  | млн. рублей | 8,14 | 0,14 | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 8,28 <3> |
|  |  | местный бюджет | километров | 23,32 | 3,8 | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 27,12 <3> |
|  |  |  | млн. рублей | 1,05 | 0,11 | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 1,16 <3> |
|  |  | средства организаций, в том числе: | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | собственник ЕСГ (ПАО "Газпром") | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | аффилированные лица собственника ЕСГ | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | независимые газотранспортные организации | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | независимые ГРО | километров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 6,07 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 |
|  |  | иные источники, в том числе: | километров | 64,61 | 68,8 | 33,12 | 43,53 | 33,43 | 0 | 0 | 0 | 6,45 | 0 | 0 | 249,94 <4> |
|  |  |  | млн. рублей | 101,45 | 56,36 <4> | 83,36 <4> | 100,38 <4> | 80,33 <4> | 0 <4> | 0 <4> | 0 <4> | 12,09 <4> | 0 | 0 | 434,78 <4> |
|  |  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ (АО "Газпром газораспределение Оренбург") | километров | 47,2 | 23,07 <4> | 33,12 <4> | 43,53 <4> | 33,43 <4> | 0 <4> | 0 <4> | 0 <4> | 6,45 <4> | 0 | 0 | 139,6 <4> |
|  |  |  | млн. рублей | 101,45 | 56,36 <4> | 83,36 <4> | 100,38 <4> | 80,33 <4> | 0 <4> | 0 <4> | 0 <4> | 12,09 <4> | 0 | 0 | 332,52 <4> |
|  |  | средства населения | километров | 17,41 <5> | 45,1 <5> | 0 <5> | 0 <5> | 0 <5> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 <5> |
|  |  |  | млн. рублей | 0 <5> | 0 <5> | 0 <5> | 0 <5> | 0 <5> | 0 <5> | 0 <5> | 0 <5> | 0 <5> | 0 <5> | 0 <5> | 0 <5> |
| 6. | Уровень газификации населения (природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) | процентов | 96,79 | 97,6 | 97,7 | 97,8 | 97,9 | 98 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,2 | 98,2 |  |
| 7. | Уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ) | процентов | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  |
| 8. | Уровень газификации населения природным газом | процентов | 96,75 | 97,27 | 97,41 | 97,51 | 97,59 | 97,67 | 97,75 | 97,81 | 97,88 | 97,95 | 98 |  |
| 9. | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | единиц | 1 | 5 | 6 <4> | 1 <4> | 7 <4> | 5 <4> | 5 <4> | 11 <4> | 13 <4> | 0 | 0 | 54 <4> |
| 10. | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений) <6> | всего, в том числе: | единиц | 2210 | 4933 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 45933 |
|  |  |  | млн. рублей | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> |
|  |  | федеральный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники, в том числе: | единиц | 2210 | 4933 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 45933 |
|  |  |  | млн. рублей | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> |
|  |  | средства населения | единиц | 2210 | 4933 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 45933 |
|  |  |  | млн. рублей | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> |
| 11. | Уровень газификации населения СУГ | процентов | 0,04 | 0,04 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 12. | Газоснабжение потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13. | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | всего, в том числе: | единиц | 260 | 152 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 |
|  |  |  | млн. рублей | 2,385 <3> | 0,744 <3> | 0,705 <3> | 2,805 <3> | 2,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9, <3> |
|  |  | федеральный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | единиц | 260 | 152 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 |
|  |  |  | млн. рублей | 2,385 | 0,744 <3> | 0,705 <3> | 2,805 <3> | 2,805 <3> | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 9,444 <3> |
|  |  | местный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства населения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Перевод на природный газ автотранспортной техники <7> | всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 75 <3> | 75 <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | - <3> | - <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - <3> |
|  |  | федеральный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | - <3> | - <3> | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - <3> |
|  |  | местный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
|  |  | средства организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
|  |  | иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 15. | Строительство АГНКС | всего, в том числе: | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  |  | млн. рублей | 00 | 0 <1> | 0 <1> | 0 <1> | - <1> | - <1> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 <1> |
|  |  | федеральный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
|  |  | областной бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 <3> |
|  |  | местный бюджет | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
|  |  | средства организаций (ООО "Газпром газомоторное топливо") | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 <1> | 0 <1> | - <1> | - <1> | - <1> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 <1> |
|  |  | иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> Инвестиции ПАО "Газпром" по выполнению мероприятий по техническому перевооружению объектов ПАО "Газпром" представлены в разделе 8 "Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы".

<2> Инвестиции ПАО "Газпром" по выполнению мероприятий в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021 - 2025 годы представлены в разделе 8 "Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы". Данные по финансированию отдельных программных мероприятий ПАО "Газпром" не представлены.

<3> Данные по финансированию будут уточнены в ходе реализации государственных программ Оренбургской области.

<4> Данные по финансированию (с учетом затрат на проектирование) будут уточнены в ходе реализации строительства объектов, финансируемых за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО "Газпром газораспределение Оренбург", на соответствующие периоды их реализации.

<5> Данные по мероприятиям отсутствуют в связи с преимущественным осуществлением данных мероприятий гражданами (владельцами домов и квартир) за счет собственных средств.

<6> Данные по домовладениям, у которых появится техническая возможность подключения к сетям газораспределения, при этом подключение будет осуществляться за счет средств собственников в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

<7> Перевод транспортных средств на использование компримированного природного газа.

## Приложение 3

к региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2020 - 2024 годы

Прогнозная оценка

расходов на реализацию Программы

за счет всех источников финансирования

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Статус | Наименование программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Региональная программа, в том числе: | "Региональная программа газификации Оренбургской области на 2020 - 2030 годы" | всего | 136870,77 | 262898,58 <*><**> | 880911,11 <*><**> | 959150,03 <*><**> | 1043375,30 <*><**> | 1086370,0 <*><**> | 467770 <*><**> | 125770,0 <*><**> | 125770,0 <*><**> | 0 | 0 | 5088885,79 |
| инвестиционная программа | "Программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021 - 2025 годы" | всего | 0 | 121300 | 53200 | 126200 | 914800 | 960600 | 342000 | - | - | - | - | 2518100 <**> |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 121300 | 53200 | 126200 | 914800 | 960600 | 342000 | - | - | - | - | 2518100 <**> |
| перечень объектов, финансируемых за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО "Газпром газораспределение Оренбург" в составе региональной программы | в рамках региональной программы газификации Оренбургской области на 2020 - 2030 годы | всего | 97818,67 | 137826,18 <**> | 149151,19 <**> | 125770 <**> | 125770 <**> | 125770 <**> | 125770 <**> | 125770 <**> | 125770 <*><**> | - | - | 1139416,04 <**> |
|  |  | специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 97818,67 | 118319,75 <**> | 123570 <**> | 125770 <**> | 125770 <**> | 125770 <**> | 125770 <**> | 125770 <**> | 125770 <*><**> | 0 | 0 | 1094328,42 <**> |
| компенсация расходов на реализацию мероприятий по догазификации | в рамках региональной программы газификации Оренбургской области на 2020 - 2030 годы | специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 0 | 19506,43 | 25581,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45087,62 |
| средства общества с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" (единый оператор газификации) на догазификацию | "Программа догазификации" | всего | 0 | 0 | 677854,62 | 704374,73 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | 1382229,35 <**> |
|  |  | юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 677854,62 | 704374,73 | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | - <**> | 1382229,35 <**> |

--------------------------------

<*> Обеспечение Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках реализации соответствующих мероприятий государственных программ Оренбургской области (подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области", подпрограмма "Тарифное регулирование" государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области", подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы "Развитие промышленности, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Оренбургской области").

<**> Данные по финансированию будут уточнены в ходе реализации программы развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021 - 2025 годы и программы догазификации, а также в соответствии с отчетами АО "Газпром газораспределение Оренбург" в соответствующие периоды их реализации.

## Приложение 4

к региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2020 - 2030 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения

об использовании средств, полученных от применения

специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа

газораспределительными организациями, в 20__ году

по состоянию на "___" __________ 20___ года

(тыс. рублей)

| Остаток на 01.01.20___ <*> | Поступило в 20__ году | Расходы в 20__ году | Остаток на конец отчетного периода <*> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего (средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями) | в том числе |  |
|  |  |  | финансирование объектов за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями | компенсация выпадающих доходов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

--------------------------------

<*> Разница между фактически поступившими средствами, полученными от применения специальной надбавки, и прогнозируемым объемом финансирования объектов, включенных в перечень объектов.

Наименование должности

руководителя газораспределительной

организации ________________________    ______________  ___________________

(подпись)    (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

газораспределительной организации       ______________  ___________________

(подпись)    (инициалы, фамилия)

## Приложение 5

к региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2020 - 2030 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 08.02.2022 N 103-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет

об осуществлении расходов средств,

полученных от применения специальной надбавки

к тарифам на транспортировку газа

газораспределительными организациями,

в рамках реализации Программы в ______ году

по состоянию на "___" __________ 20__ года

(тыс. рублей)

| Наименование объекта, финансируемого за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями | Мощность (км, диаметр, мПа) | Сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость | Календарные сроки исполнения | Объем финансирования расходов нарастающим итогом | Общий объем выполненных работ нарастающим итогом | Фактически освоено средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | в том числе | ПИР | СМР | всего | в том числе | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | план | факт | план | факт |  | ПИР | СМР |  | ПИР | СМР |  |

Наименование должности

руководителя газораспределительной

организации _________________________   ___________   _____________________

(подпись)     (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

газораспределительной организации       ___________   _____________________

(подпись)     (инициалы, фамилия)

## Приложение 6

к региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2020 - 2024 годы

Прогнозное ресурсное

обеспечение реализации Программы

за счет средств областного бюджета

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Статус | Наименование Программы (подпрограммы) | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Региональная программа | "Развитие газификации в Оренбургской области на 2020 - 2030 годы" | 2020 - 2030 годы | минстрой Оренбургской области; министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области | 8930,1 <*> | 846,0 <*> | 705,3 <*> | 2805,3 <*> | 2805,3 <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16092,00 <*> |

--------------------------------

<*> Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках реализации соответствующих мероприятий государственных программ Оренбургской области (подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области", подпрограмма "Тарифное регулирование" государственной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области", подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы "Развитие промышленности, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Оренбургской области").

## Приложение 11

к региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2020 - 2030 годы

Сводный план-график догазификации

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений <*> в населенном пункте, шт. | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации | График реализации догазификации | График реализации догазификации | График реализации догазификации | График реализации догазификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  |  |  | Количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) | Количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) | Количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) | Количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) | Количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Абдулинский городской округ (далее - г.о.) | г. Абдулино | 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 9 | октябрь | декабрь | 34 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Абдулинский г.о. | д. Артамоновка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Абдулинский г.о. | пос. Венера | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Абдулинский г.о. | пос. Лесной | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Абдулинский г.о. | пос. Первомайский | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Абдулинский г.о. | с. Емантаево | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Абдулинский г.о. | с. Зерикла | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Абдулинский г.о. | с. Николькино | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Абдулинский г.о. | с. Покровка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Абдулинский г.о. | с. Степановка Вторая | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Абдулинский г.о. | с. Чеганлы | 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Абдулинский г.о. | с. Яковлевка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Адамовский район (далее - р-н) | пос. Адамовка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Адамовский р-н | пос. Шильда | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Адамовский р-н | с. Брацлавка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Адамовский р-н | пос. Комсомольский | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | 88 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 22 | октябрь | декабрь | 66 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Акбулакский р-н | пос. Бикмурзино | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Акбулакский р-н | пос. Кайракты | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Акбулакский р-н | пос. Каракудук | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 16 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Акбулакский р-н | пос. Кужунтай | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Акбулакский р-н | пос. Новопривольный | 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 8 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Акбулакский р-н | пос. Шкуновка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Акбулакский р-н | с. Васильевка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Акбулакский р-н | с. Веселый Первый | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Акбулакский р-н | с. Карасай | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Акбулакский р-н | с. Карповка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Акбулакский р-н | с. Покровка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Акбулакский р-н | с. Сагарчин | 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Акбулакский р-н | с. Сагарчин | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Александровский р-н | пос. Загорский | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Александровский р-н | пос. Подгорный | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Александровский р-н | с. Актыново | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Александровский р-н | с. Александровка | 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 12 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Александровский р-н | с. Добринка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Александровский р-н | с. Ждановка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Александровский р-н | с. Каликино | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Александровский р-н | с. Петровка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Александровский р-н | с. Чебоксарово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Александровский р-н | с. Яфарово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Асекеевский р-н | д. Выселки | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Асекеевский р-н | железнодорожная станция Асекеево | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Асекеевский р-н | пос. Красногорский | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Асекеевский р-н | пос. Отделение 3 | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Асекеевский р-н | с. Алексеевка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Асекеевский р-н | с. Асекеево | 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 4 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Асекеевский р-н | с. Думино | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Асекеевский р-н | с. Каменные Ключи | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Асекеевский р-н | с. Мартыновка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Асекеевский р-н | с. Новосултангулово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Асекеевский р-н | с. Рязановка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Асекеевский р-н | с. Старомукменево | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Асекеевский р-н | с. Старосултангулово | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Асекеевский р-н | с. Троицкое | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Асекеевский р-н | с. Яковлевка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Беляевский р-н | с. Беляевка | 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 3 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Беляевский р-н | с. Жанаталап | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Беляевский р-н | с. Кзылжар | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Беляевский р-н | с. Крючковка | 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 4 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Беляевский р-н | с. Рождественка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Бугурусланский р-н | д. Жуково | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Бугурусланский р-н | д. Карповка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Бугурусланский р-н | пос. Земсков | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Бугурусланский р-н | с. Баймаково | 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Бугурусланский р-н | с. Благодаровка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Бугурусланский р-н | с. Елатомка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Бугурусланский р-н | с. Коптяжево | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Бугурусланский р-н | с. Красноярка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 4 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Бугурусланский р-н | с. Молчановка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Бугурусланский р-н | с. Советское | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Бугурусланский р-н | с. Турхановка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Бузулукский р-н | д. Балимовка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Бузулукский р-н | пос. Бузулукское Лесничество | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Бузулукский р-н | пос. Заповедный | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 3 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Бузулукский р-н | пос. Искра | 81 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 15 | октябрь | декабрь | 65 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Бузулукский р-н | пос. Красногвардеец | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 11 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Бузулукский р-н | пос. Мичурино | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Бузулукский р-н | пос. Паника | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Бузулукский р-н | пос. Партизанский | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Бузулукский р-н | пос. Черталык | 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 6 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Бузулукский р-н | пос. Яблоневый | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Бузулукский р-н | с. Александровка | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Бузулукский р-н | с. Березовка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Бузулукский р-н | с. Верхняя Вязовка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Бузулукский р-н | с. Державино | 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Бузулукский р-н | с. Елховка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Бузулукский р-н | с. Елшанка Первая | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Бузулукский р-н | с. Липовка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Бузулукский р-н | с. Малогасвицкое | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Бузулукский р-н | с. Могутово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Бузулукский р-н | с. Нижняя Вязовка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Бузулукский р-н | с. Новая Елшанка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 57 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Бузулукский р-н | с. Перевозинка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Бузулукский р-н | с. Преображенка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 31 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Бузулукский р-н | с. Тупиковка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Бузулукский р-н | с. Шахматовка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Гайский г.о. | г. Гай | 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 4 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Гайский г.о. | д. Старохалилово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Гайский г.о. | пос. Ириклинский | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Гайский г.о. | пос. Калиновка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Гайский г.о. | пос. Нарбулатово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Гайский г.о. | пос. Поповка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Гайский г.о. | пос. Репино | 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Гайский г.о. | пос. Саверовка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Гайский г.о. | пос. Халилово | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Гайский г.о. | пос. Херсон | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Гайский г.о. | с. Банное | 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Гайский г.о. | с. Воскресенка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Гайский г.о. | с. Колпакское | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Гайский г.о. | с. Новочеркасское | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Гайский г.о. | с. Терекла | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Гайский г.о. | с. Хмелевка | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 5 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 121. | г. Бузулук | г. Бузулук | 144 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 15 | октябрь | декабрь | 125 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 122. | г. Бузулук | садовое некоммерческое товарищество (далее - снт) "Коммунальник-1" | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 123. | г. Медногорск | г. Медногорск | 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 3 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | г. Медногорск | пос. Блявтамак | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | г. Медногорск | с. Идельбаево | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | г. Медногорск | с. Кидрясово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | г. Медногорск | с. Рысаево | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | г. Новотроицк | г. Новотроицк | 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 7 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 130. | г. Новотроицк | пос. Новорудный | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | г. Новотроицк | пос. Солнечный | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | г. Новотроицк | с. Новоникольск | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | г. Новотроицк | с. Хабарное | 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | г. Новотроицк | станция Губерля | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | г. Оренбург | г. Оренбург | 205 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 8 | октябрь | декабрь | 187 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь |
| 136. | г. Оренбург | микрорайон (далее - мкр.) пос. имени Куйбышева | 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 10 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | г. Оренбург | мкр. Поселок Кушкуль | 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 14 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 138. | г. Оренбург | мкр. Поселок Ростоши | 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 139. | г. Оренбург | мкр. Ростошинские пруды | 66 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 3 | октябрь | декабрь | 58 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 140. | г. Оренбург | мкр. Солнечный | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | г. Оренбург | пос. Бердянка | 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 7 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | г. Оренбург | пос. Каргала | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | 72 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 70 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 144. | г. Оренбург | пос. Пристанционный | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |
| 145. | г. Оренбург | с. Городище | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | г. Оренбург | с. Краснохолм | 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 6 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | г. Оренбург | с. Пруды | 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 148. | г. Оренбург | снт "Аэлита" | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. | г. Оренбург | снт "Заря Южноуральская" | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |
| 150. | г. Оренбург | снт "Зеленый уголок" | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |
| 151. | г. Оренбург | снт "Простор" | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 152. | г. Оренбург | снт "Ростоши" | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 153. | г. Оренбург | снт "Связист" | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |
| 154. | г. Оренбург | снт "Удача" | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 155. | г. Оренбург | снт "Урал" | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | январь | декабрь |
| 156. | г. Оренбург | снт "Урожайный" | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 157. | г. Оренбург | снт "Энергетик" | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 158. | г. Оренбург | снт "Березка" | 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 39 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. | г. Оренбург | снт "Бургаз" | 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | январь | декабрь |
| 160. | г. Оренбург | снт "Мичуринец-50" | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |
| 161. | г. Оренбург | снт "Текстильщик-2" | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |
| 162. | г. Оренбург | снт "Химик" | 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 6 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | г. Оренбург | г. Оренбург | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 164. | г. Орск | г. Орск | 167 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 20 | октябрь | декабрь | 146 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 165. | г. Орск | пос. Новоказачий | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. | г. Орск. | с. Ора | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | г. Орск | с. Ударник | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. | Грачевский р-н | с. Грачевка | 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Грачевский р-н | с. Новоникольское | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | Домбаровский р-н | пос. Домбаровский | 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | Домбаровский р-н | с. Ащебутак | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Домбаровский р-н | с. Курмансай | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Домбаровский р-н | с. Соколовка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | Илекский р-н | пос. Димитровский | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 175. | Илекский р-н | с. Илек | 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 176. | Илекский р-н | с. Кардаилово | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Илекский р-н | с. Мухраново | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. | Илекский р-н | с. Нижнеозерное | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | Илекский р-н | с. Сухоречка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. | Илекский р-н | с. Шутово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Илекский р-н | с. Яман | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. | Кваркенский р-н | пос. Кировск | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. | Кваркенский р-н | пос. Красноярский | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. | Кваркенский р-н | с. Аландское | 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. | Кваркенский р-н | с. Андрианополь | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. | Кваркенский р-н | с. Березовка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. | Кваркенский р-н | с. Болотовск | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188. | Кваркенский р-н | с. Бриент | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. | Кваркенский р-н | с. Кваркено | 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. | Кваркенский р-н | с. Новооренбург | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191. | Кваркенский р-н | с. Покровка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. | Кваркенский р-н | с. Уртазым | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. | Красногвардейский р-н | д. Малоюлдашево | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 9 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195. | Красногвардейский р-н | пос. Юговка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. | Красногвардейский р-н | с. Вознесенка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197. | Красногвардейский р-н | с. Донское | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198. | Красногвардейский р-н | с. Ивановка | 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 8 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. | Красногвардейский р-н | с. Красиково | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. | Красногвардейский р-н | с. Луговск | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201. | Красногвардейский р-н | с. Новоюласка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. | Красногвардейский р-н | с. Плешаново | 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. | Красногвардейский р-н | с. Староюлдашево | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204. | Красногвардейский р-н | с. Яшкино | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 6 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 206. | Кувандыкский г.о. | д. Верхненазаргулово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 13 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. | Кувандыкский г.о. | д. Тлявгулово | 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209. | Кувандыкский г.о. | пос. Канчеровский карьер | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Кувандыкский г.о. | пос. Краснощеково | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. | Кувандыкский г.о. | пос. Урал | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. | Кувандыкский г.о. | с. Большое Чураево | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. | Кувандыкский г.о. | с. Ибрагимово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | Кувандыкский г.о. | с. Мухамедьярово | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215. | Кувандыкский г.о. | с. Новопокровка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. | Кувандыкский г.о. | с. Чулпан | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217. | Кувандыкский г.о. | с. Шубино | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218. | Курманаевский р-н | с. Егорьевка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Курманаевский р-н | с. Ефимовка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220. | Курманаевский р-н | с. Кандауровка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 5 | октябрь | декабрь | 9 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222. | Курманаевский р-н | с. Кутуши | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223. | Курманаевский р-н | с. Лабазы | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224. | Курманаевский р-н | с. Петровка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. | Курманаевский р-н | с. Андреевка | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226. | Матвеевский р-н | с. Александровка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227. | Матвеевский р-н | с. Борискино | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 5 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229. | Матвеевский р-н | с. Новоаширово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230. | Матвеевский р-н | с. Новоспасское | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231. | Матвеевский р-н | с. Новоузели | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 30 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233. | Матвеевский р-н | с. Староаширово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234. | Матвеевский р-н | с. Старокутлумбетьево | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 3 | октябрь | декабрь | 20 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 5 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237. | Новоорский р-н | с. Будамша | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238. | Новоорский р-н | с. Кумак | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239. | Новоорский р-н | станция Новоорск | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240. | Новосергиевский р-н | пос. Нижний Кунакбай | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241. | Новосергиевский р-н | пос. Новосергиевка | 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242. | Новосергиевский р-н | с. Ахмерово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243. | Новосергиевский р-н | с. Землянка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244. | Новосергиевский р-н | с. Кулагино | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245. | Новосергиевский р-н | с. Лебяжка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246. | Новосергиевский р-н | с. Покровка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247. | Новосергиевский р-н | с. Рыбкино | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248. | Новосергиевский р-н | с. Черепаново | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249. | Новосергиевский р-н | станция Платовка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250. | Октябрьский р-н | пос. Краснооктябрьский | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251. | Октябрьский р-н | с. Белозерка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 252. | Октябрьский р-н | с. Биккулово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253. | Октябрьский р-н | с. Буланово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254. | Октябрьский р-н | с. Каменка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255. | Октябрьский р-н | с. Новотроицкое | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 13 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Оренбургский р-н | пос. Береговой | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258. | Оренбургский р-н | пос. Благословенское Лесничество | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | январь | декабрь |
| 259. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | 68 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 6 | октябрь | декабрь | 49 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь |  |  |  | 5 | январь | декабрь |
| 260. | Оренбургский р-н | пос. Горный | 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261. | Оренбургский р-н | пос. Западный | 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 7 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262. | Оренбургский р-н | пос. Зауральный | 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. | Оренбургский р-н | пос. Караванный | 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 7 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | 91 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 4 | октябрь | декабрь | 84 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 265. | Оренбургский р-н | пос. Первомайский | 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 9 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267. | Оренбургский р-н | пос. Приуральский | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 21 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 269. | Оренбургский р-н | пос. Чебеньки | 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 8 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 270. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 15 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  | 1 | январь | декабрь |
| 272. | Оренбургский р-н | пос. Экспериментальный | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. | Оренбургский р-н | пос. Юный | 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274. | Оренбургский р-н | пос. Яровой | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275. | Оренбургский р-н | с. Архангеловка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 277. | Оренбургский р-н | с. Бродецкое | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278. | Оренбургский р-н | с. Вязовка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279. | Оренбургский р-н | с. Дедуровка | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280. | Оренбургский р-н | с. Зубаревка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | 122 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 4 | октябрь | декабрь | 108 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 282. | Оренбургский р-н | с. имени 9 Января | 85 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 5 | октябрь | декабрь | 77 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 283. | Оренбургский р-н | с. Каменноозерное | 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 6 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 56 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 285. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 14 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286. | Оренбургский р-н | с. Никольское | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287. | Оренбургский р-н | с. Павловка | 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 18 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288. | Оренбургский р-н | с. Паника | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | 158 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 155 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 290. | Оренбургский р-н | с. Пречистинка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291. | Оренбургский р-н | с. Приютово | 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 24 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 292. | Оренбургский р-н | с. Сергиевка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293. | Оренбургский р-н | с. Старица | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 295. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 41 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 296. | Оренбургский р-н | снт "Восход" | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 297. | Оренбургский р-н | снт "Рассвет" | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |
| 298. | Оренбургский р-н | хутор Степановский | 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299. | Оренбургский р-н | хутор Херсоновка | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300. | Первомайский р-н | пос. Володарский | 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 5 | октябрь | декабрь | 16 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301. | Первомайский р-н | пос. Назаровка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302. | Первомайский р-н | пос. Первомайский | 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 3 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303. | Первомайский р-н | пос. Пономарево | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304. | Первомайский р-н | с. Соболево | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305. | Первомайский р-н | с. Советское | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306. | Переволоцкий р-н | пос. Переволоцкий | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 307. | Переволоцкий р-н | с. Кубанка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308. | Переволоцкий р-н | с. Сенное | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309. | Переволоцкий р-н | с. Степановка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310. | Переволоцкий р-н | станция Сырт | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 4 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312. | Пономаревский р-н | с. Воздвиженка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313. | Пономаревский р-н | с. Дюсьметьево | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314. | Пономаревский р-н | с. Ефремово-Зыково | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315. | Пономаревский р-н | с. Ключевка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316. | Пономаревский р-н | с. Наурузово | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317. | Пономаревский р-н | с. Пономаревка | 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 6 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318. | Пономаревский р-н | с. Сорокино | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319. | Пономаревский р-н | с. Софиевка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 17 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321. | Сакмарский р-н | пос. Светлый | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322. | Сакмарский р-н | с. Архиповка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323. | Сакмарский р-н | с. Беловка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324. | Сакмарский р-н | с. Верхние Чебеньки | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325. | Сакмарский р-н | с. Гребени | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 326. | Сакмарский р-н | с. Дмитриевка | 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327. | Сакмарский р-н | с. Донское | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328. | Сакмарский р-н | с. Егорьевка | 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329. | Сакмарский р-н | с. Ереминка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330. | Сакмарский р-н | с. Жданово | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331. | Сакмарский р-н | с. Майорское | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332. | Сакмарский р-н | с. Марьевка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333. | Сакмарский р-н | с. Михайловка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334. | Сакмарский р-н | с. Нижние Чебеньки | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335. | Сакмарский р-н | с. Никольское | 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336. | Сакмарский р-н | с. Орловка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 4 | октябрь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 338. | Сакмарский р-н | с. Соколовское | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339. | Сакмарский р-н | с. Степные огни | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 50 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341. | Саракташский р-н | д. Покурлей | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 13 | октябрь | декабрь | 42 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343. | Саракташский р-н | с. Аблязово | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344. | Саракташский р-н | с. Александровка | 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 10 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345. | Саракташский р-н | с. Биктимирово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346. | Саракташский р-н | с. Бурунча | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347. | Саракташский р-н | с. Желтое | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348. | Саракташский р-н | с. Кабанкино | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349. | Саракташский р-н | с. Кондуровка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350. | Саракташский р-н | с. Нижнеаскарово | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351. | Саракташский р-н | с. Никитино | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352. | Саракташский р-н | с. Спасское | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353. | Саракташский р-н | с. Студенцы | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354. | Саракташский р-н | с. Сунарчи | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355. | Саракташский р-н | с. Федоровка Первая | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356. | Саракташский р-н | с. Черкассы | 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 4 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357. | Саракташский р-н | с. Черный Отрог | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358. | Саракташский р-н | станция Желтая | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359. | Саракташский р-н | станция Черный Отрог | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360. | Светлинский р-н | пос. Коскуль | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361. | Светлинский р-н | пос. Светлый | 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 3 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362. | Светлинский р-н | пос. Степной | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363. | Светлинский р-н | пос. Целинный | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364. | Северный р-н | д. Андреевка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365. | Северный р-н | с. Аксенкино | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366. | Северный р-н | с. Бакаево | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367. | Северный р-н | с. Большедорожное | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368. | Северный р-н | с. Новодомосейкино | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369. | Северный р-н | с. Северное | 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 12 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370. | Северный р-н | с. Староверово-Васильевка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371. | Северный р-н | с. Стародомосейкино | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372. | Северный р-н | с. Яковлево | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373. | Северный р-н | станция Дымка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | 124 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 15 | октябрь | декабрь | 106 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 375. | Соль-Илецкий г.о. | д. Возрождение | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Казанка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Кирпичный Завод | 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Малопрудное | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Маякское | 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Шахтный | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381. | Соль-Илецкий г.о. | с. Ащебутак | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382. | Соль-Илецкий г.о. | с. Боевая Гора | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383. | Соль-Илецкий г.о. | с. Буранное | 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384. | Соль-Илецкий г.о. | с. Ветлянка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385. | Соль-Илецкий г.о. | с. Григорьевка | 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 5 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386. | Соль-Илецкий г.о. | с. Дружба | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387. | Соль-Илецкий г.о. | с. Егинсай | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388. | Соль-Илецкий г.о. | с. Елшанка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389. | Соль-Илецкий г.о. | с. Изобильное | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390. | Соль-Илецкий г.о. | с. Кумакское | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391. | Соль-Илецкий г.о. | с. Линевка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392. | Соль-Илецкий г.о. | с. Мещеряковка | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393. | Соль-Илецкий г.о. | с. Новоилецк | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394. | Соль-Илецкий г.о. | с. Первомайское | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395. | Соль-Илецкий г.о. | с. Покровка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396. | Соль-Илецкий г.о. | с. Саратовка | 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 8 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397. | Соль-Илецкий г.о. | с. Тамар-Уткуль | 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 7 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398. | Соль-Илецкий г.о. | с. Трудовое | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399. | Соль-Илецкий г.о. | с. Угольное | 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 6 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 400. | Соль-Илецкий г.о. | станция Маячная | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401. | Соль-Илецкий г.о. | станция Цвиллинга | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | 52 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 10 | октябрь | декабрь | 41 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 403. | Сорочинский г.о. | пос. Новый | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404. | Сорочинский г.о. | пос. Октябрьский | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405. | Сорочинский г.о. | пос. Родинский | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406. | Сорочинский г.о. | с. Пронькино | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407. | Сорочинский г.о. | с. Спасское | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408. | Сорочинский г.о. | с. Уран | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409. | Сорочинский г.о. | снт "Геолог" | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 410. | Ташлинский р-н | пос. Калинин | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411. | Ташлинский р-н | с. Алексеевка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412. | Ташлинский р-н | с. Ташла | 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 10 | октябрь | декабрь | 32 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413. | Ташлинский р-н | с. Трудовое | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414. | Ташлинский р-н | с. Черноярово | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415. | Тоцкий р-н | пос. Пристанционный | 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 8 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416. | Тоцкий р-н | с. Богдановка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417. | Тоцкий р-н | с. Жидиловка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418. | Тоцкий р-н | с. Кирсановка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419. | Тоцкий р-н | с. Марковка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 21 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 421. | Тюльганский р-н | д. Новая Барангуловка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422. | Тюльганский р-н | пос. Тюльган | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423. | Тюльганский р-н | с. Алмала | 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 10 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424. | Тюльганский р-н | с. Астрахановка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425. | Тюльганский р-н | с. Владимировка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426. | Тюльганский р-н | с. Козловка | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427. | Тюльганский р-н | с. Междуречье | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428. | Тюльганский р-н | с. Нововасильевка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429. | Тюльганский р-н | с. Новониколаевка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430. | Тюльганский р-н | с. Разномойка | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431. | Тюльганский р-н | с. Романовка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432. | Тюльганский р-н | с. Рудное | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433. | Тюльганский р-н | с. Ташла | 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 434. | Тюльганский р-н | с. Троицкое | 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 4 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435. | Шарлыкский р-н | пос. Луна | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436. | Шарлыкский р-н | с. Бараково | 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 11 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437. | Шарлыкский р-н | с. Дубровка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4389. | Шарлыкский р-н | с. Зеркло | 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 5 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439. | Шарлыкский р-н | с. Кармалка | 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 6 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440. | Шарлыкский р-н | с. Колычево | 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 3 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441. | Шарлыкский р-н | с. Новоникольское | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442. | Шарлыкский р-н | с. Парадеево | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443. | Шарлыкский р-н | с. Преображенка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444. | Шарлыкский р-н | с. Ратчино | 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 445. | Шарлыкский р-н | с. Рождественка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2 | октябрь | декабрь | 11 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447. | Шарлыкский р-н | с. Ялчкаево | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448. | Шарлыкский р-н | хутор Самойловский | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449. | Ясненский г.о. | г. Ясный | 67 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 5 | октябрь | декабрь | 62 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450. | Ясненский г.о. | пос. Кумак | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451. | Ясненский г.о. | с. Верхний Киембай | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452. | Ясненский г.о. | с. Еленовка | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 1 | октябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453. | Ясненский г.о. | с. Керуембай | 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 1 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454. | Ясненский г.о. | с. Ореховка | 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | 2 | январь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> "Домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой д. блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

## Приложение 12

к региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

Оренбургской области

на 2020 - 2030 годы

Пообъектный план-график догазификации

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 20.12.2022 N 1384-пп) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений <*> | Адрес домовладения <*>, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Абдулинский городской округ (далее - г.о.) | г. Абдулино | ввод | Бактак ул., д. 7/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Бактак ул., д. 8/5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Бактак ул., д. 90 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | нулевая врезка | Береговая ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 5. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | нулевая врезка | Березовая ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 6. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | нулевая врезка | Березовая ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 7. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | нулевая врезка | Горная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 8. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | нулевая врезка | Заводская ул., д. 105 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 9. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Заводская ул., д. 69 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 10. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Загородная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 11. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | распределительный | Загородная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 12. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Загородная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 13. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Заречная ул., д. 90 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 14. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Киевская ул., д. 134 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 15. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | нулевая врезка | Кирова ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 16. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Кирова ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 17. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Красноармейская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 18. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Краснознаменная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 19. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Краснознаменная ул., д. 18/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 20. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Майская ул., д. 18/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 21. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Мельничная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 22. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Мира ул., д. 62 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 23. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Музыкальная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 24. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | распределительный | Музыкальная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 25. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Музыкальная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 26. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | распределительный | Музыкальная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 27. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Оборонная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 28. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Пролетарская ул., д. 157А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 29. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Пушкина ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 30. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Революционная ул., д. 45, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 31. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Речная ул., д. 19А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 32. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Российская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 33. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Северная ул., д. 156 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 34. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ГНБ | Северная ул., д. 156 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 35. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | распределительный | Северная ул., д. 156 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 36. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Северная ул., д. 158 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 37. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ГНБ | Северная ул., д. 158 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 38 | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | распределительный | Северная ул., д. 158 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 39. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Северная ул., д. 160 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 40. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ГНБ | Северная ул., д. 160 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 41. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | распределительный | Северная ул., д. 160 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 42. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Северная ул., д. 134А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 43. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Сельская ул., д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 44. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Сельская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 45. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Симбирская ул., д. 37, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 46. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Советская ул., д. 214, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 47. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Спортивная ул., д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 48. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Трофимова ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 49. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Чкалова ул., д. 173 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 50. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Чкалова ул., д. 227 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 51. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | ввод | Южная ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 52. | Абдулинский г.о. | г. Абдулино | нулевая врезка | Яблоневая ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 53. | Абдулинский г.о. | д. Артамоновка | нулевая врезка | Центральная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 54. | Абдулинский г.о. | пос. Венера | ввод | Кленовая ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 55. | Абдулинский г.о. | пос. Венера | ГНБ | Кленовая ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 56. | Абдулинский г.о. | пос. Венера | ПРГ | Кленовая ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 57. | Абдулинский г.о. | пос. Венера | распределительный | Кленовая ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 58. | Абдулинский г.о. | пос. Венера | ввод | Кленовая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 59. | Абдулинский г.о. | пос. Венера | ГНБ | Кленовая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 60. | Абдулинский г.о. | пос. Венера | ПРГ | Кленовая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 61. | Абдулинский г.о. | пос. Венера | распределительный | Кленовая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 62. | Абдулинский г.о. | пос. Венера | нулевая врезка | Цветочная ул., д. 99 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 63. | Абдулинский г.о. | пос. Лесной | ввод | Лесная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 64. | Абдулинский г.о. | пос. Лесной | распределительный | Лесная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 65. | Абдулинский г.о. | пос. Первомайский | нулевая врезка | Лесная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 66. | Абдулинский г.о. | с. Емантаево | ввод | Школьная ул., д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 67. | Абдулинский г.о. | с. Зерикла | ввод | Центральная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 68. | Абдулинский г.о. | с. Николькино | ввод | Центральная ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 69. | Абдулинский г.о. | с. Покровка | ввод | Почтовая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 70. | Абдулинский г.о. | с. Покровка | ввод | Советская ул., д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 71. | Абдулинский г.о. | с. Степановка Вторая | нулевая врезка | Усманова ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 72. | Абдулинский г.о. | с. Чеганлы | ввод | Абдулинская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 73. | Абдулинский г.о. | с. Чеганлы | ввод | Абдулинская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 74. | Абдулинский г.о. | с. Чеганлы | нулевая врезка | Заречная ул., д. 14/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 75. | Абдулинский г.о. | с. Чеганлы | нулевая врезка | Заречная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 76. | Абдулинский г.о. | с. Чеганлы | ввод | Молодежная ул., д. 17/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 77. | Абдулинский г.о. | с. Яковлевка | нулевая врезка | Совхозная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 78. | Адамовский район (далее - район) | пос. Адамовка | ввод | Лесная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 79. | Адамовский р-н | пос. Адамовка | нулевая врезка | Ольховый пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 80. | Адамовский р-н | пос. Адамовка | нулевая врезка | Украинская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 81. | Адамовский р-н | пос. Шильда | ввод | Парковая ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 82. | Адамовский р-н | с. Брацлавка | ввод | Степная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 83. | Адамовский р-н | с. Брацлавка | распределительный | Степная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 84. | Адамовский р-н | с. Брацлавка | ввод | Степная ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 85. | Адамовский р-н | с. Брацлавка | распределительный | Степная ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 86. | Адамовский р-н | пос. Комсомольский | нулевая врезка | Мичурина ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 87. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | 9 Мая ул., д. 1Е, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 88. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ГНБ | 9 Мая ул., д. 1Е, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 89. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | 9 Мая ул., д. 1Е, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 90. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Автодорожная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 91. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Автодорожная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 92. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Автодорожная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 93. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Автодорожная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 94. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Автодорожная ул., д. 19А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 95. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Автодорожная ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 96. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Актюбинская ул., д. 105 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 97. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Актюбинская ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 98. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Актюбинская ул., д. 77 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 99. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Артельная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 100. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Белебеевская ул., д. 85 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 101. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Бочарникова ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 102. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Гагарина ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 103. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Гагарина ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 104. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Гагарина ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 105. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Гагарина ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 106. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Гагарина ул., д. 5А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 107. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ПРГ | Гагарина ул., д. 5А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 108. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | Гагарина ул., д. 5А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 109. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Гагарина ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 110. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Гайко ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 111. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Горбунова ул., д. 106З, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 112. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Горбунова ул., д. 106Е, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 113. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Горбунова ул., д. 106К, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 114. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Горбунова ул., д. 106В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 115. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | Горбунова ул., д. 106В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 116. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Горбунова ул., д. 106Д | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 117. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | Горбунова ул., д. 106Д | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 118. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Горбунова ул., д. 106Е, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 119. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Горбунова ул., д. 106З, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 120. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | Горбунова ул., д. 106З, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 121. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Демьяна Бедного ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 122. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Заводская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 123. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Заводская ул., д. 12А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 124. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Заречная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 125. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Илюшкина ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 126. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Илюшкина ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 127. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Индустриальная ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 128. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Кирова ул., д. 76А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 129. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Линейный пер., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 130. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Линейный пер., д. 6А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 131. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Маячная ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 132. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 133. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Новая ул., д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 134. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Октябрьская ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 135. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Оренбургская ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 136. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Оренбургская ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 137. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Оренбургская ул., д. 157 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 138. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Оренбургская ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 139. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Павловская ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 140. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Цветочный пер., д. 19 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 141. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Площадный пер., д. 97 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 142. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Привокзальная ул., д. 7А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 143. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Привокзальная ул., д. 7А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 144. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | Привокзальная ул., д. 7А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 145. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Пригороная ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 146. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Производственная ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 147. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Промышленная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 148. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Промышленная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 149. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Промышленная ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 150. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Рабочий пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 151. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Садовая ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 152. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Садовая ул., д. 79 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 153. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Свободный пер., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 154. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Свободный пер., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 155. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Свободный ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 156. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | Свободный ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 157. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Советская ул., д. 48А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 158. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Средний пер., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 159. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | Средний пер., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 160. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Средний пер., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 161. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Тихий пер., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 162. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Транспортная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 163. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Транспортная ул., д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 164. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Транспортная ул., д. 1В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 165. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Транспортная ул., д. 1Ж | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 166. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Транспортная ул., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 167. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Украинская ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 168. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | Украинская ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 169. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Украинская ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 170. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | Украинская ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 171. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Украинская ул., д. 97 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 172. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Хлебная ул., д. 85 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 173. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Цветочный пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 174. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | Цветочный пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 175. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Цветочный пер., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 176. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | Цветочный пер., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 177. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Цветочный пер., д. 1В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 178. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Цветочный пер., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 179. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | Цветочный пер., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 180. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Шаповалова ул., д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 181. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Шаповалова ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 182. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Шаповалова ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 183. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Шевченко пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 184. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Шевченко ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 185. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Шевченко ул., д. 157 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 186. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Шевченко ул., д. 167 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 187. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | ввод | Шевченко ул., д. 92 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 188. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | распределительный | Шевченко ул., д. 92 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 189. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Шевченко ул., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 190. | Акбулакский р-н | пос. Акбулак | нулевая врезка | Южный пер., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 191. | Акбулакский р-н | пос. Бикмурзино | ввод | Татарская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 192. | Акбулакский р-н | пос. Бикмурзино | ввод | Центральная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 193. | Акбулакский р-н | пос. Бикмурзино | ввод | Центральная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 194. | Акбулакский р-н | пос. Бикмурзино | ввод | Центральная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 195. | Акбулакский р-н | пос. Кайракты | ввод | Набережная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 196. | Акбулакский р-н | пос. Кайракты | ввод | Рабочая ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 197. | Акбулакский р-н | пос. Кайракты | ввод | Школьная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 198. | Акбулакский р-н | пос. Каракудук | нулевая врезка | Майская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 199. | Акбулакский р-н | пос. Каракудук | нулевая врезка | Майская ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 200. | Акбулакский р-н | пос. Каракудук | нулевая врезка | Парковая ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 201. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Новая ул., д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 202. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Новая ул., д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 203. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Новая ул., д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 204. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Новая ул., д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 205. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Новая ул., д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 206. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Новая ул., д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 207. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Новая ул., д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 208. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Украинская ул., д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 209. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Украинская ул., д. 13, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 210. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Украинская ул., д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 211. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Украинская ул., д. 17, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 212. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Украинская ул., д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 213. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Украинская ул., д. 15, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 214. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Украинская ул., д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 215. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Украинская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 216. | Акбулакский р-н | пос. Корниловка | нулевая врезка | Украинская ул., д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 217. | Акбулакский р-н | пос. Кужунтай | ввод | Центральная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 218. | Акбулакский р-н | пос. Кужунтай | ввод | Центральная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 219. | Акбулакский р-н | пос. Новопривольный | нулевая врезка | Рязанская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 220. | Акбулакский р-н | пос. Новопривольный | нулевая врезка | Рязанская ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 221. | Акбулакский р-н | пос. Новопривольный | нулевая врезка | Рязанская ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 222. | Акбулакский р-н | пос. Новопривольный | нулевая врезка | Рязанская ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 223. | Акбулакский р-н | пос. Новопривольный | нулевая врезка | Рязанская ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 224. | Акбулакский р-н | пос. Новопривольный | нулевая врезка | Украинская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 225. | Акбулакский р-н | пос. Новопривольный | нулевая врезка | Украинская ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 226. | Акбулакский р-н | пос. Новопривольный | нулевая врезка | Украинская ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 227. | Акбулакский р-н | пос. Новопривольный | нулевая врезка | Украинская ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 228. | Акбулакский р-н | пос. Новопривольный | нулевая врезка | Украинская ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 229. | Акбулакский р-н | пос. Новопривольный | нулевая врезка | Украинская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 230. | Акбулакский р-н | пос. Новопривольный | нулевая врезка | Украинская ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 231. | Акбулакский р-н | пос. Шкуновка | ввод | Набережная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 232. | Акбулакский р-н | пос. Шкуновка | нулевая врезка | Степная ул., д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 233. | Акбулакский р-н | пос. Шкуновка | ввод | Центральная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 234. | Акбулакский р-н | с. Васильевка | ввод | Украинская ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 235. | Акбулакский р-н | с. Веселый Первый | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 236. | Акбулакский р-н | с. Веселый Первый | нулевая врезка | Строителей ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 237. | Акбулакский р-н | с. Веселый Первый | нулевая врезка | Строителей ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 238. | Акбулакский р-н | с. Карасай | нулевая врезка | Кирова ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 239. | Акбулакский р-н | с. Карасай | нулевая врезка | Кирова ул., д. 64 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 240. | Акбулакский р-н | с. Карповка | нулевая врезка | Куйбышева ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 241. | Акбулакский р-н | с. Покровка | нулевая врезка | Овражная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 242. | Акбулакский р-н | с. Сагарчин | ввод | Железнодорожная ул., д. 4, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 243. | Акбулакский р-н | с. Сагарчин | ввод | Илекский пер., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 244. | Акбулакский р-н | с. Сагарчин | ввод | Пролетарская ул., д. 60 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 245. | Акбулакский р-н | с. Сагарчин | ввод | Советская ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 246. | Акбулакский р-н | с. Сагарчин | ввод | Средний пер., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 247. | Акбулакский р-н | с. Сагарчин | ввод | Торговый пер., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 248. | Акбулакский р-н | с. Сагарчин | ввод | Школьный пер., д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 249. | Акбулакский р-н | с. Советское | ввод | Мельничная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 250. | Акбулакский р-н | с. Советское | распределительный | Мельничная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 251. | Акбулакский р-н | пос. Сагарчин | ввод | Х. Абдешева ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 252. | Александровский р-н | пос. Загорский | ввод | Центральная ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 253. | Александровский р-н | пос. Подгорный | ввод | Подгорная ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 254. | Александровский р-н | с. Актыново | ввод | Советская ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 255. | Александровский р-н | с. Александровка | нулевая врезка | Гагарина ул., д. 21 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 256. | Александровский р-н | с. Александровка | нулевая врезка | Кирова ул., д. 10, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 257. | Александровский р-н | с. Александровка | нулевая врезка | Комарова ул., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 258. | Александровский р-н | с. Александровка | ввод | Набережная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 259. | Александровский р-н | с. Александровка | ввод | Родимцева ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 260. | Александровский р-н | с. Александровка | ввод | Садовая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 261. | Александровский р-н | с. Александровка | ввод | Терешковой ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 262. | Александровский р-н | с. Александровка | нулевая врезка | Комарова ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 263. | Александровский р-н | с. Александровка | нулевая врезка | Комарова ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 264. | Александровский р-н | с. Александровка | ввод | Набережная ул., д. 6, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 265. | Александровский р-н | с. Александровка | ввод | Шоссейная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 266. | Александровский р-н | с. Александровка | нулевая врезка | Фрунзе ул., д. 15, кв. а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 267. | Александровский р-н | с. Александровка | нулевая врезка | Южная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 268. | Александровский р-н | с. Добринка | ввод | Садовая ул., д. 66 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 269. | Александровский р-н | с. Ждановка | ввод | Сырозаводская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 270. | Александровский р-н | с. Каликино | ввод | Каликинская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 271. | Александровский р-н | с. Петровка | ввод | Гагарина ул., д. 83 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 272. | Александровский р-н | с. Чебоксарово | ввод | Советская ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 273. | Александровский р-н | с. Яфарово | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 2В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 274. | Асекеевский р-н | д. Выселки | нулевая врезка | Береговая ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 275. | Асекеевский р-н | железнодорожная станция Асекеево | нулевая врезка | Чапаева ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 276. | Асекеевский р-н | пос. Красногорский | ввод | Садовая ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 277. | Асекеевский р-н | пос. Отделение 3 | ввод | Элеваторная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 278. | Асекеевский р-н | с. Алексеевка | ввод | Рабочая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 279. | Асекеевский р-н | с. Алексеевка | ГНБ | Рабочая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 280. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | ввод | 50 лет Победы ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 281. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | нулевая врезка | Аэродромная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 282. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | нулевая врезка | Восточная ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 283. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | нулевая врезка | Восточная ул., д. 65 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 284. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | нулевая врезка | Казанская ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 285. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | нулевая врезка | Комсомольская ул., д. 23Г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 286. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | ввод | Королева ул., д. 9А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 287. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | нулевая врезка | Луговая ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 288. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | нулевая врезка | Мирная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 289. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | ввод | Степная ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 290. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | нулевая врезка | Чапаева ул., д. 13/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 291. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | ввод | Чапаева ул., д. 161Е | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 292. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | ГНБ | Чапаева ул., д. 161Е | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 293. | Асекеевский р-н | с. Асекеево | распределительный | Чапаева ул., д. 161Е | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 294. | Асекеевский р-н | с. Думино | ввод | Центральная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 295. | Асекеевский р-н | с. Каменные Ключи | ввод | Садовая ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 296. | Асекеевский р-н | с. Каменные Ключи | ГНБ | Садовая ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 297. | Асекеевский р-н | с. Мартыновка | ввод | Колхозная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 298. | Асекеевский р-н | с. Мартыновка | распределительный | Колхозная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 299. | Асекеевский р-н | с. Новосултангулово | ввод | Центральная ул., д. 194 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 300. | Асекеевский р-н | с. Рязановка | нулевая врезка | Кинельская ул., д. 93 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 301. | Асекеевский р-н | с. Рязановка | нулевая врезка | Центральная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 302. | Асекеевский р-н | с. Старомукменево | нулевая врезка | Центральная ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 303. | Асекеевский р-н | с. Старосултангулово | нулевая врезка | Центральная ул., д. 143 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 304. | Асекеевский р-н | с. Старосултангулово | ввод | Школьная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 305. | Асекеевский р-н | с. Троицкое | нулевая врезка | Комсомольская ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 306. | Асекеевский р-н | с. Троицкое | ввод | Комсомольская ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 307. | Асекеевский р-н | с. Яковлевка | ввод | Нагорная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 308. | Беляевский р-н | с. Беляевка | ввод | Автотранспортная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 309. | Беляевский р-н | с. Беляевка | ввод | Луговая ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 310. | Беляевский р-н | с. Беляевка | нулевая врезка | Первомайская ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 311. | Беляевский р-н | с. Беляевка | нулевая врезка | Солнечная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 312. | Беляевский р-н | с. Жанаталап | ввод | Старый аул, ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 313. | Беляевский р-н | с. Жанаталап | распределительный | Старый аул, ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 314. | Беляевский р-н | с. Кзылжар | нулевая врезка | Центральная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 315. | Беляевский р-н | с. Крючковка | ввод | Аптечная ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 316. | Беляевский р-н | с. Крючковка | ввод | Грейдерная ул., д. 65А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 317. | Беляевский р-н | с. Крючковка | ввод | Луговая ул., д. 23А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 318. | Беляевский р-н | с. Крючковка | ввод | Молодежная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 319. | Беляевский р-н | с. Крючковка | распределительный | Молодежная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 320. | Беляевский р-н | с. Крючковка | нулевая врезка | Торговая ул., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 321. | Беляевский р-н | с. Крючковка | нулевая врезка | Почтовая ул., д. 9 Б, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 322. | Беляевский р-н | с. Рождественка | ввод | Луговая ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 323. | Беляевский р-н | с. Беляевка | нулевая врезка | Просторная/Луговая ул., д. 26/4В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 324. | Беляевский р-н | с. Беляевка | ввод | Советская ул., д. 74 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 325. | Беляевский р-н | с. Беляевка | нулевая врезка | Торговая ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 326. | Бугурусланский р-н | д. Жуково | ввод | Боевая ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 327. | Бугурусланский р-н | д. Карповка | ввод | Лесная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 328 | Бугурусланский р-н | д. Карповка | распределительный | Лесная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 329. | Бугурусланский р-н | пос. Земсков | ввод | Нагорная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 330. | Бугурусланский р-н | пос. Земсков | ГНБ | Нагорная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 331. | Бугурусланский р-н | пос. Земсков | распределительный | Нагорная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 332. | Бугурусланский р-н | с. Баймаково | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 333. | Бугурусланский р-н | с. Баймаково | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 61А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 334. | Бугурусланский р-н | с. Баймаково | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 16 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 335. | Бугурусланский р-н | с. Баймаково | нулевая врезка | Придорожная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 336. | Бугурусланский р-н | с. Баймаково | нулевая врезка | Цветочная ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 337. | Бугурусланский р-н | с. Благодаровка | ввод | Фрунзе ул., д. 41, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 338. | Бугурусланский р-н | с. Благодаровка | ввод | Чапаевская ул., д. 26Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 339. | Бугурусланский р-н | с. Елатомка | ввод | Победная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 340. | Бугурусланский р-н | с. Елатомка | ввод | Победная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 341. | Бугурусланский р-н | с. Елатомка | ГНБ | Победная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 342. | Бугурусланский р-н | с. Елатомка | ПРГ | Победная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 343. | Бугурусланский р-н | с. Елатомка | распределительный | Победная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 344. | Бугурусланский р-н | с. Коптяжево | ввод | Набережная ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 345. | Бугурусланский р-н | с. Коптяжево | ГНБ | Набережная ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 346. | Бугурусланский р-н | с. Коптяжево | распределительный | Набережная ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 347. | Бугурусланский р-н | с. Красноярка | ввод | Набережная ул., д. 111 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 348. | Бугурусланский р-н | с. Красноярка | ввод | Набережная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 349. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | нулевая врезка | Грушевая ул., д. 14А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 350. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | нулевая врезка | Грушевая ул., д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 351. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Западная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 352. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Западная ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 353. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Каштановая ул., д. 52 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 354. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Кленовая ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 355. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | распределительный | Кленовая ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 356. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Михайловская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 357. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Михайловская ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 358. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Михайловская ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 359. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Нагорная ул., д. 46Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 360. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Подлесная ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 361. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | нулевая врезка | Полевая ул., д. 41А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 362. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Полевой пер., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 363. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Пчелка пер., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 364. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Радужная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 365. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Сосновая ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 366. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Сосновая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 367. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | нулевая врезка | Сосновая ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 368. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Сосновая ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 369. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Строителей ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 370. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | им С.Н. Калинина ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 371. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ГНБ | им С.Н. Калинина ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 372. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | нулевая врезка | Цветочная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 373. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | нулевая врезка | Цветочная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 374. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Школьная ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 375. | Бугурусланский р-н | с. Михайловка | ввод | Школьная ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 376. | Бугурусланский р-н | с. Молчановка | ввод | Березовская ул., д. 11Г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 377. | Бугурусланский р-н | с. Молчановка | распределительный | Березовская ул., д. 11Г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 378. | Бугурусланский р-н | с. Советское | ввод | Октябрьская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 379. | Бугурусланский р-н | с. Турхановка | ввод | Центральная ул., д. 58А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 380. | Бузулукский р-н | д. Балимовка | ввод | Полевая ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 381. | Бузулукский р-н | д. Балимовка | распределительный | Полевая ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 382. | Бузулукский р-н | пос. Бузулукское Лесничество | ввод | земельный участок (далее - з/у) с кад. N 56:08:2308005:93 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 383. | Бузулукский р-н | пос. Бузулукское Лесничество | распределительный | з/у с кад. N 56:08:2308005:93 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 384. | Бузулукский р-н | пос. Бузулукское Лесничество | ввод | Подгорная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 385. | Бузулукский р-н | пос. Бузулукское Лесничество | распределительный | Подгорная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 386. | Бузулукский р-н | пос. Бузулукское Лесничество | ввод | Подгорная ул., д. 19 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 387. | Бузулукский р-н | пос. Бузулукское Лесничество | ввод | Подгорная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 388. | Бузулукский р-н | пос. Бузулукское Лесничество | распределительный | Подгорная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 389. | Бузулукский р-н | пос. Заповедный | нулевая врезка | Дорожная ул., д. 16 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 390. | Бузулукский р-н | пос. Заповедный | нулевая врезка | Дорожная ул., д. 16 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 391. | Бузулукский р-н | пос. Заповедный | нулевая врезка | Дорожная ул., д. 16 Г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 392. | Бузулукский р-н | пос. Заповедный | нулевая врезка | Дорожная ул., д. 16 Д | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 393. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | з/у с кад. N 56:08:2101001:912 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 394. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | з/у с кад. N 56:08:2101001:912 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 395. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | з/у с кад. N 56:08:2105005:1134 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 396. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | з/у с кад. N 56:08:2105005:1134 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 397. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | з/у с кад. N 56:08:2105005:1496 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 398. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | з/у с кад. N 56:08:2105005:1496 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 399. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | з/у с кад. N 56:08:2105005:1497 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 400. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | з/у с кад. N 56:08:2105005:2158 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 401. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | з/у с кад. N 56:08:2105005:2296 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 402. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | з/у с кад. N 56:08:2105005:2305 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 403. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | з/у с кад. N 56:08:2105005:2306 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 404. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | з/у с кад. N 56:08:2105005:978 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 405. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ГНБ | з/у с кад. N 56:08:2105005:978 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 406. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ПРГ | з/у с кад. N 56:08:2105005:978 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 407. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | з/у с кад. N 56:08:2105005:978 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 408. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | 8 марта ул., з/у с кад. N 56:08:2101001:1320 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 409. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Алтайская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:1209 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 410. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Алтайская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:1209 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 411. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Алтайская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:805 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 412. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Алтайская ул., д. 33 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 413. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:2304 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 414. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Богатырская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:2304 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 415. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 416. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Богатырская ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 417. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 418. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 11 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 419. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 420. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Богатырская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 421. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 12 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 422. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Богатырская ул., д. 12 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 423. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 424. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 425. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 426. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 427. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Богатырская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 428. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 429. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Богатырская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 430. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 4А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 431. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Богатырская ул., д. 4А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 432. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 433. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Богатырская ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 434. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 6 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 435. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Богатырская ул., д. 6 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 436. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 437. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Богатырская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 438. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 7 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 439. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 440. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Богатырская ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 441. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 8 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 442. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Богатырская ул., д. 8 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 443. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Богатырская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 444. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Гагарина ул., з/у с кад. N 56:08:2105007:316 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 445. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Гагарина ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 446. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Гагарина ул., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 447. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Гагарина ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 448. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Гагарина ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 449. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Гагарина ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 450. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Гагарина ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 451. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ПРГ | Гагарина ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 452. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Гагарина ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 453. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Гагарина ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 454. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Гагарина ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 455. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Гагарина ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 456. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Гагарина ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 457. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Г. Жукова ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 458. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Г. Жукова ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 459. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Г. Жукова ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 460. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Г. Жукова ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 461. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Дворцовая ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:286 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 462. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Дворцовая ул., д. 1 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 463. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Дворцовая ул., д. 1 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 464. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Дворцовая ул., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 465. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | з/у с кад. N 56:08:2105005:495 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 466. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | з/у с кад. N 56:08:2105005:495 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 467. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | з/у с кад. N 56:08:2105005:2369 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 468. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | з/у с кад. N 56:08:2105005:2369 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 469. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Каспийская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:1162 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 470. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Каспийская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:1162 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 471. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Каспийская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:1163 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 472. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Каспийская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:1163 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 473. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Каспийская ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 474. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Коралловая ул., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 475. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Коралловая ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 476. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Коралловая ул., з/у N 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 477. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Коралловая ул., з/у N 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 478. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Краснознаменная ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:2272 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 479. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Краснознаменная ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:2294 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 480. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Краснознаменная ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:2295 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 481. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Краснознаменная ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:2303 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 482. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Краснознаменная ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 483. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Озерная ул., д. 9А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 484. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Олимпийская ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 485. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Олимпийская ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 486. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Осенняя ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:281 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 487. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Осенняя ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:281 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 488. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Осенняя ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:373 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 489. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Осенняя ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:373 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 490. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Осенняя ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 491. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Осенняя ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 492. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Осенняя ул., д. 52 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 493. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Приволжская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:2275 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 494. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Приволжская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:2275 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 495. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Приволжская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:896 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 496. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Приволжская ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 497. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Приволжская ул., д. 8 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 498. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Приволжская ул., д. 8 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 499. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Пригородная ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 500. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Пригородная ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 501. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Сибирская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:924 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 502. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Сибирская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:924 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 503. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Сибирская ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 504. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Сибирская ул., д. 45 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 505. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Сибирская ул., з/у с кад. N 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 506. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Сибирская ул., з/у с кад. N 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 507. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Сибирская ул., з/у с кад. N 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 508. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Сибирская ул., з/у с кад. N 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 509. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Солнечная ул., д. 5, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 510. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Юрия Романенко ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:1297 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 511. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Юрия Романенко ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:1297 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 512. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Юрия Романенко ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:1404 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 513. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Юрия Романенко ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:1404 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 514. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Юрия Романенко ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:866 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 515. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Юрия Романенко ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 516. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Юрия Романенко ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 517. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Юрия Романенко ул., з/у N. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 518. | Бузулукский р-н | пос. Искра | распределительный | Юрия Романенко ул., з/у N. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 519. | Бузулукский р-н | пос. Искра | ввод | Юрия Романенко ул., з/у N 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 520. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | з/у с кад. N 56:08:1001001:4931 (ул. Майская) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 521. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Актюбинская ул., д. 41, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 522. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Боровая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 523. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Ветеринарная ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 524. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | распределительный | Ветеринарная ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 525. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Гоголя пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 526. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | распределительный | Гоголя пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 527. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Гоголя пер., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 528. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | нулевая врезка | Демьяна Бедного ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 529. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Западная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 530. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | нулевая врезка | Зеленая ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 531. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Красноармейская ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 532. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Майская ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 533. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Максима Горького ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 534. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Мичурина ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 535. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Октябрьская ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 536. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Октябрьская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 537. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Осоавиахимовская ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 538. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | нулевая врезка | Папанина ул., д. 68 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 539. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Прибрежная ул., з/у с кад. N 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 540. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ПРГ | Прибрежная ул., з/у с кад. N 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 541. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | распределительный | Прибрежная ул., з/у с кад. N 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 542. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Привокзальная ул., д. 56, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 543. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | распределительный | Привокзальная ул., д. 56, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 544. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | нулевая врезка | Привокзальная ул., д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 545. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | нулевая врезка | Привокзальная ул., д. 6, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 546. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Пугачева ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 547. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Фрунзе ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 548. | Бузулукский р-н | пос. Колтубановский | ввод | Фрунзе ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 549. | Бузулукский р-н | пос. Красногвардеец | ввод | Луговая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 550. | Бузулукский р-н | пос. Красногвардеец | ввод | Павлова пер., д. 9 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 551. | Бузулукский р-н | пос. Красногвардеец | распределительный | Павлова пер., д. 9 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 552. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 553. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 554. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 14 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 555. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 556. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 2 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 557. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 558. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 559. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 560. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 3 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 561. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 562. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 563. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 564. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 565. | Бузулукский р-н | пос. Лебяжий | нулевая врезка | Лебяжья ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 566. | Бузулукский р-н | пос. Мичурино | ввод | Западная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 567. | Бузулукский р-н | пос. Мичурино | распределительный | Западная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 568. | Бузулукский р-н | пос. Мичурино | ввод | Новая ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 569. | Бузулукский р-н | пос. Мичурино | распределительный | Новая ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 570. | Бузулукский р-н | пос. Паника | ввод | Набережная ул., д. 1, з/у с кад. N 56:08:0207001:173 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 571. | Бузулукский р-н | пос. Паника | распределительный | Набережная ул., д. 1, з/у с кад. N 56:08:0207001:173 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 572. | Бузулукский р-н | пос. Паника | ввод | Набережная ул., д. 1, з/у с кад. N 56:08:0207001:232 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 573. | Бузулукский р-н | пос. Паника | распределительный | Набережная ул., д. 1, з/у с кад. N 56:08:0207001:232 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 574. | Бузулукский р-н | пос. Паника | нулевая врезка | Набережная ул., д. 6 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 575. | Бузулукский р-н | пос. Паника | нулевая врезка | Центральная ул., д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 576. | Бузулукский р-н | пос. Партизанский | нулевая врезка | Набережная ул., д. 1 Г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 577. | Бузулукский р-н | пос. Партизанский | распределительный | Набережная ул., д. 1 Г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 578. | Бузулукский р-н | пос. Партизанский | ввод | Новая ул., з/у с кад. N 56:08:0201001:563 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 579. | Бузулукский р-н | пос. Черталык | ввод | Полевая ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 580. | Бузулукский р-н | пос. Черталык | распределительный | Полевая ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 581. | Бузулукский р-н | пос. Черталык | ввод | Полевая ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 582. | Бузулукский р-н | пос. Черталык | распределительный | Полевая ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 583. | Бузулукский р-н | пос. Черталык | ввод | Полевая ул., д. 33А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 584. | Бузулукский р-н | пос. Черталык | ввод | Полевая ул., д. 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 585. | Бузулукский р-н | пос. Черталык | распределительный | Полевая ул., д. 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 586. | Бузулукский р-н | пос. Черталык | ввод | Полевая ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 587. | Бузулукский р-н | пос. Черталык | ввод | Полевая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 588. | Бузулукский р-н | пос. Черталык | распределительный | Полевая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 589. | Бузулукский р-н | пос. Яблоневый | нулевая врезка | Яблоневая ул., д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 590. | Бузулукский р-н | пос. Яблоневый | нулевая врезка | Яблоневая ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 591. | Бузулукский р-н | с. Александровка | нулевая врезка | Борская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 592. | Бузулукский р-н | с. Александровка | нулевая врезка | Клубная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 593. | Бузулукский р-н | с. Александровка | нулевая врезка | Центральная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 594. | Бузулукский р-н | с. Александровка | нулевая врезка | Центральная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 595. | Бузулукский р-н | с. Березовка | ввод | Лесная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 596 | Бузулукский р-н | с. Березовка | распределительный | Лесная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 597. | Бузулукский р-н | с. Березовка | ввод | Центральная ул., д. 85 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 598. | Бузулукский р-н | с. Верхняя Вязовка | ввод | 50 лет Октября ул., з/у с кад. N 56:08:0301001:989 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 599. | Бузулукский р-н | с. Державино | ввод | Октябрьская ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 600. | Бузулукский р-н | с. Державино | ввод | Пионерская ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 601. | Бузулукский р-н | с. Державино | ввод | Пролетарская ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 602. | Бузулукский р-н | с. Державино | распределительный | Пролетарская ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 603. | Бузулукский р-н | с. Державино | нулевая врезка | Пролетарская ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 604. | Бузулукский р-н | с. Державино | ввод | Пролетарская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 605. | Бузулукский р-н | с. Державино | ввод | Пролетарская ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 606. | Бузулукский р-н | с. Державино | ввод | Советская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 607. | Бузулукский р-н | с. Державино | распределительный | Советская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 608. | Бузулукский р-н | с. Державино | ввод | Советская ул., д. 73 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 609. | Бузулукский р-н | с. Державино | распределительный | Советская ул., д. 73 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 610. | Бузулукский р-н | с. Державино | нулевая врезка | Фельдшерская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 611. | Бузулукский р-н | с. Державино | ввод | Чапаевская ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 612. | Бузулукский р-н | с. Державино | ввод | Чапаевская ул., д. 71 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 613. | Бузулукский р-н | с. Елховка | ввод | Дачная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 614. | Бузулукский р-н | с. Елховка | распределительный | Дачная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 615. | Бузулукский р-н | с. Елховка | ввод | Дачная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 616. | Бузулукский р-н | с. Елховка | распределительный | Дачная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 617. | Бузулукский р-н | с. Елшанка Первая | ввод | Л. Толстого ул., д. 48 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 618. | Бузулукский р-н | с. Елшанка Первая | ввод | Л. Толстого ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 619. | Бузулукский р-н | с. Елшанка Первая | ввод | Майская ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 620. | Бузулукский р-н | с. Липовка | ввод | Садовая ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 621. | Бузулукский р-н | с. Липовка | ГНБ | Садовая ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 622. | Бузулукский р-н | с. Липовка | распределительный | Садовая ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 623. | Бузулукский р-н | с. Липовка | ввод | Садовая ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 624. | Бузулукский р-н | с. Липовка | ГНБ | Садовая ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 625. | Бузулукский р-н | с. Липовка | распределительный | Садовая ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 626. | Бузулукский р-н | с. Липовка | ввод | Садовая ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 627. | Бузулукский р-н | с. Липовка | ГНБ | Садовая ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 628. | Бузулукский р-н | с. Липовка | распределительный | Садовая ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 629. | Бузулукский р-н | с. Малогасвицкое | ввод | Народная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 630. | Бузулукский р-н | с. Могутово | ввод | Пролетарская ул., д. 103 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 631. | Бузулукский р-н | с. Нижняя Вязовка | ввод | Речная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 632 | Бузулукский р-н | с. Нижняя Вязовка | распределительный | Речная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 633. | Бузулукский р-н | с. Новая Елшанка | ввод | з/у с кад. N 56:08:1802001:720 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 634. | Бузулукский р-н | с. Новая Елшанка | ПРГ | з/у с кад. N 56:08:1802001:720 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 635. | Бузулукский р-н | с. Новая Елшанка | распределительный | з/у с кад. N 56:08:1802001:720 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 636. | Бузулукский р-н | с. Новая Елшанка | ввод | Солнечная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 637. | Бузулукский р-н | с. Новая Елшанка | распределительный | Солнечная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 638. | Бузулукский р-н | с. Новая Елшанка | ввод | Солнечная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 639. | Бузулукский р-н | с. Новая Елшанка | распределительный | Солнечная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 640. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | з/у с кад. N 56:08:1701001:3274 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 641. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | з/у с кад. N 56:08:1701001:3331 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 642. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | з/у с кад. N 56:08:1709002:2249 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | декабрь |
| 643. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | з/у с кад. N 56:08:1709002:2249 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | декабрь |
| 644. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | з/у с кад. N 56:08:1709002:870 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 645. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | з/у с кад. N 56:08:1709002:870 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 646. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Абрикосовая ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 647. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Абрикосовая ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 648. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Абрикосовая ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 649. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Абрикосовая ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 650. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Абрикосовая ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 651. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Абрикосовая ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 652. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Бондаренко ул., д. 16 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 653. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Бондаренко ул., д. 16 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 654. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Века ул., д. 17Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 655. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Весенняя ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 656. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Виноградная ул., з/у с кад. N 56:08:1709002:702 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 657. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Виноградная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 658. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Виноградная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 659. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Виноградная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 660. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Виноградная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 661. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Виноградная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 662. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Виноградная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 663. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Виноградная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 664. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Виноградная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 665. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Виноградная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 666. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Виноградная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 667. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Виноградная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 668. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Виноградная ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 669. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Виноградная ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 670. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Виноградрадная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 671. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Виноградрадная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 672. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Зеленая ул., д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 673. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | з/у с кад. N 56:08:1701001:2486 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 674. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | з/у с кад. N 56:08:1701001:2486 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 675. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Каштановая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 676. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Каштановая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 677. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Каштановая ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 678. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Каштановая ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 679. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Каштановая ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 680. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Каштановая ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 681. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Каштановая ул., з/у N 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 682. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Каштановая ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 683. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Липовая ул., з/у с кад. N 56:08:1709002:2402 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 684. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Липовая ул., з/у с кад. N 56:08:1709002:373 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 685. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Липовая ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 686. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Липовая ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 687. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Липовая ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 688. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Липовая ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 689. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Липовая ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 690. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Луговая ул., д. 22 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 691. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Мирная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 692. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Мирная ул., д. 19 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 693. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Набережная ул., д. 2В/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 694. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Набережная ул., д. 2В/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 695. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | нулевая врезка | Народная ул., д. 10 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 696. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Ольховая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 697. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Ольховая ул., д. 68 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 698. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Ольховая ул., д. 68 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 699. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Ореховая ул., з/у с кад. N 56:08:1709002:456 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 700. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Ореховая ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 701. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Ореховая ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 702. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Ореховая ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 703. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Ореховая ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 704. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Ореховая ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 705. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Ореховая ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 706. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Ореховая ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 707. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Ореховая ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 708. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | нулевая врезка | Полевая ул., з/у с кад. N 56:08:1701001:3387 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | февраль |
| 709. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Полевая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 710. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Полевая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | февраль |
| 711. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Полевая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | февраль |
| 712. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Полевая ул., з/у N 5 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 713. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Полевая ул., з/у з/у N 5 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 714. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Рябиновая ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 715. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Рябиновая ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 716. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Садовая ул., д. 29 В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 717. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Садовая ул., д. 29 В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 718. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Садовая ул., д. 30 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 719. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Сиреневая ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 720. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Сиреневая ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 721. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Сиреневая ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 722. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Сиреневая ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 723. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Сиреневая ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 724. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Сиреневая ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 725. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Сиреневая ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 726. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Сиреневая ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 727. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Сиреневая ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 728. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | распределительный | Сиреневая ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 729. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Соловьиная ул., д. 8/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 730. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | нулевая врезка | Соловьиный пер., д. 8 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 731. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Центральная ул., з/у с кад. N 56:08:1701001:3372 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 732. | Бузулукский р-н | с. Новоалександровка | ввод | Центральная ул., д. 5 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 733. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | нулевая врезка | 1 микрорайон ул., д. 27/5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 734. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | з/у с кад. N 56:08: 1801001:2659 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 735. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | 70 лет Победы ул., з/у с кад. N 56:08:1801001:2547 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 736. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | 70 лет Победы ул., з/у с кад. N 56:08:1801001:2550 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 737. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | 70 лет Победы ул., з/у с кад. N 56:08:1801001:2658 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 738. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | 70 лет Победы ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 739. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | 70 лет Победы ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 740. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | 70 лет Победы ул., д. 70 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 741. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | Луговая ул., з/у с кад. N 56:08:1801001:2729 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 742. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | нулевая врезка | Луговая ул., д. 54 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 743. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | Мира ул., з/у с кад. N 56:08:1801001:2944 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 744. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | Мира ул., з/у с кад. N 56:08:1801001:2960 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 745. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | Мира ул., з/у с кад. N 56:08:1801001:2984 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 746. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | Мира ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 747. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | распределительный | Мира ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 748. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | Мира ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 749. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | распределительный | Мира ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 750. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | Мира ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 751. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | распределительный | Мира ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 752. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | Нагорная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 753. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | распределительный | Нагорная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 754. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | Нагорная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 755. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | распределительный | Нагорная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 756. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | ввод | Полевая ул., д. 5 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 757. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | распределительный | Полевая ул., д. 5 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 758. | Бузулукский р-н | с. Палимовка | нулевая врезка | Полевая ул., д. 82 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 759. | Бузулукский р-н | с. Перевозинка | ввод | Набережная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 760. | Бузулукский р-н | с. Перевозинка | распределительный | Набережная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 761. | Бузулукский р-н | с. Перевозинка | ввод | Садовая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 762. | Бузулукский р-н | с. Преображенка | ввод | Первомайская ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 763. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | з/у с кад. N 56:08:2301001:2128 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 764. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | з/у с кад. N 56:08:2301001:2128 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 765. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Верхняя ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 766. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Верхняя ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 767. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Верхняя ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 768. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Верхняя ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 769. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Верхняя ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 770. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Верхняя ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 771. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Верхняя ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 772. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Верхняя ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 773. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Верхняя ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 774. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Верхняя ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 775. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Верхняя ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 776. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Казанская ул., д. 13 В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 777. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Казанская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 778. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Набережная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 779. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Набережная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 780. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Набережная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 781. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Набережная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 782. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Набережная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 783. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Набережная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 784. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Набережная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 785. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Набережная ул., д. 27 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 786. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Набережная ул., д. 27 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 787. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Набережная ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 788. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Набережная ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 789. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Набережная ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 790. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Набережная ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 791. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Набережная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 792. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Набережная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 793. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Набережная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 794. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Набережная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 795. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Набережная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 796. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Николаевская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 797. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Николаевская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 798. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Новая ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 799. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Новая ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 800. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Овражная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 801. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Овражная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 802. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Овражная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 803. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Овражная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 804. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Овражная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 805. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Строителей ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 806. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Строителей ул., д. 71 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 807. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | нулевая врезка | Тримихайловская ул., д. 118 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 808. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Тримихайловская ул., д. 13 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 809. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | нулевая врезка | Тримихайловская ул., д. 78 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 810. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | ввод | Чапаева ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 811. | Бузулукский р-н | с. Сухоречка | распределительный | Чапаева ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 812. | Бузулукский р-н | с. Тупиковка | ввод | Заречная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 813. | Бузулукский р-н | с. Шахматовка | ввод | Южная ул., з/у с кад. N 56:08:2601001:617 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 814. | Бузулукский р-н | с. Елховка | ввод | Дачная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 815. | Гайский г.о. | г. Гай | нулевая врезка | Декабристов ул., д. 66, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 816. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Декабристов ул., д. 21/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 817. | Гайский г.о. | г. Гай | нулевая врезка | Зеленая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 818. | Гайский г.о. | г. Гай | нулевая врезка | Зеленая ул., д. 99 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 819. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | им. Сибирской Н.А. пер., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | октябрь |
| 820. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | им. Сибирской Н.А. пер., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 821. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Молодежная ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 822. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Огарева ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 823. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Оренбургская ул., д. 30В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 824. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Березовый пер., д. 14/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 825. | Гайский г.о. | г. Гай | нулевая врезка | Березовый пер., д. 14/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 826. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Ореховый пр. д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 827. | Гайский г.о. | г. Гай | ПРГ | Ореховый пр. д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 828. | Гайский г.о. | г. Гай | распределительный | Ореховый пр. д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 829. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Рудницкого ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 830. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Рудницкого ул., д. 66 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 831. | Гайский г.о. | г. Гай | нулевая врезка | Рудницкого ул., д. 52 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 832. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Рудницкого ул., д. 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 833. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Рудницкого ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 834 | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Рудницкого ул., д. 64 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 835. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Садовая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 836. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Сиреневый пер., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 837. | Гайский г.о. | г. Гай | нулевая врезка | Солнечная ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 838. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Солнечная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 839. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Вотякова ул., д. 66 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 840. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Декабристов ул., д. 21/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 841. | Гайский г.о. | г. Гай | нулевая врезка | Лермонтова ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 842. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Лесная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 843. | Гайский г.о. | г. Гай | нулевая врезка | Орская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 844. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Радостева ул., д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 845. | Гайский г.о. | г. Гай | ПРГ | Радостева ул., д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 846. | Гайский г.о. | г. Гай | распределительный | Радостева ул., д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 847. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Рудницкого ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 848. | Гайский г.о. | г. Гай | нулевая врезка | Садовая ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 849. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Садовая ул., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 850. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Степная ул., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 851. | Гайский г.о. | г. Гай | нулевая врезка | . Филярчука ул., д. 93А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 852. | Гайский г.о. | г. Гай | ввод | Филярчука ул., д. 83 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 853. | Гайский г.о. | д. Старохалилово | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 854. | Гайский г.о. | пос. Ириклинский | ввод | Пушкина ул., д. 37а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 855. | Гайский г.о. | пос. Калиновка | нулевая врезка | Курортная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 856. | Гайский г.о. | пос. Нарбулатово | ввод | . Старшинская ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 857. | Гайский г.о. | пос. Поповка | ввод | Степная ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 858. | Гайский г.о. | пос. Поповка | ввод | Степная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 859. | Гайский г.о. | пос. Репино | ввод | Заречная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 860. | Гайский г.о. | пос. Репино | распределительный | Заречная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 861. | Гайский г.о. | пос. Репино | ввод | Заречная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 862. | Гайский г.о. | пос. Репино | распределительный | Заречная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 863. | Гайский г.о. | пос. Репино | ввод | Заречная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 864. | Гайский г.о. | пос. Репино | распределительный | Заречная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 865. | Гайский г.о. | пос. Репино | ввод | Заречная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 866. | Гайский г.о. | пос. Репино | распределительный | Заречная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 867. | Гайский г.о. | пос. Репино | ввод | Заречная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 868. | Гайский г.о. | пос. Репино | распределительный | Заречная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 869. | Гайский г.о. | пос. Репино | ввод | Заречная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 870. | Гайский г.о. | пос. Репино | распределительный | Заречная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 871. | Гайский г.о. | пос. Репино | нулевая врезка | ул., Дорожная д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 872. | Гайский г.о. | пос. Репино | ввод | Центральная ул., д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 873. | Гайский г.о. | пос. Репино | распределительный | Центральная ул., д. 12Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 874. | Гайский г.о. | пос. Саверовка | ввод | Центральная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 875. | Гайский г.о. | пос. Халилово | ввод | Вокзальная ул., д. 1, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 876. | Гайский г.о. | пос. Халилово | ввод | Вокзальная ул., д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 877. | Гайский г.о. | пос. Халилово | ГНБ | Вокзальная ул., д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 878. | Гайский г.о. | пос. Халилово | ПРГ | Вокзальная ул., д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 879. | Гайский г.о. | пос. Халилово | распределительный | Вокзальная ул., д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 880. | Гайский г.о. | пос. Херсон | ввод | Нагорная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 881. | Гайский г.о. | с. Банное | ввод | Садовая ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 882. | Гайский г.о. | с. Банное | ввод | Центральная ул., д. 38 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 883. | Гайский г.о. | с. Банное | ввод | Центральная ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 884. | Гайский г.о. | с. Банное | ввод | Центральная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 885. | Гайский г.о. | с. Банное | нулевая врезка | Черемушки ул., д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | октябрь |
| 886. | Гайский г.о. | с. Воскресенка | нулевая врезка | Ленина ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 887. | Гайский г.о. | с. Воскресенка | нулевая врезка | Ленина ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 888. | Гайский г.о. | с. Воскресенка | нулевая врезка | Ленина ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 889. | Гайский г.о. | с. Колпакское | ввод | Горная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 890. | Гайский г.о. | с. Колпакское | ввод | Дежурная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 891. | Гайский г.о. | с. Колпакское | ввод | Октябрьская ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 892. | Гайский г.о. | с. Колпакское | нулевая врезка | Октябрьская ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 893. | Гайский г.о. | с. Новочеркасское | нулевая врезка | Новая ул., д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 894. | Гайский г.о. | с. Терекла | нулевая врезка | 8 марта ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 895. | Гайский г.о. | с. Хмелевка | нулевая врезка | Зеленая ул., д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 896. | Гайский г.о. | с. Хмелевка | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 897. | Гайский г.о. | с. Хмелевка | нулевая врезка | Клубная ул., д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 898. | Гайский г.о. | с. Хмелевка | нулевая врезка | Центральная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 899. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | 2-я Совхозная ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 900. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | 3-я Красина ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 901. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Аксаковская ул., д. 150Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 902. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Аксаковская ул., д. 154А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 903. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Баймаковское ш., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 904. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | распределительный | Баймаковское ш., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 905. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Баймаковское ш., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 906. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | распределительный | Баймаковское ш., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 907. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Д. Морского ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 908. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Дубовская ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 909. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Косогорная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 910. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Машиностроителей ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 911. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Машиностроителей ул., д. 52 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 912. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | нулевая врезка | Монтажников ул., д. 99 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 913. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | нулевая врезка | Московская ул., д. 68 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | март |
| 914. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | нулевая врезка | Московская ул., д. 92 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 915. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | нулевая врезка | Новоселов ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 916. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Парковая ул., д. 8А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 917. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Радужная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 918. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Радужная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 919. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Садовая ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 920. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | распределительный | Садовая ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 921. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Свободы ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 922. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Северная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 923. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Славянская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 924. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Совхозный пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 925. | г. Бугуруслан | г. Бугуруслан | ввод | Сосновая ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 926. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 1 Мая ул., д. 96А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 927. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | 1 Мая ул., д. 96А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 928. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 1 Мая ул., д. 98 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 929. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | 1 Мая ул., д. 98 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 930. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 10-я Загородная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 931. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 12-я Загородная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 932. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 12-я Загородная ул., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 933. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 1-я Загородная ул., з/у с кад. N 56:08:1808027:107 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 934. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 1-я Загородная ул., з/у с кад. N 56:08:1808027:109 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 935. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 1-я Загородная ул., з/у с кад. N 56:08:1808027:149 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 936. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 1-я Загородная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 937. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 1-я Загородная ул., з/у с кад. N 56:08:1808027:52 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 938. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 1-я Парковая ул., з/у с кад. N 56:38:0217012:294 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 939. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | 1-я Парковая ул., з/у с кад. N 56:38:0217012:294 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 940. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 1-я Парковая ул., з/у с кад. N 56:38:0217012:51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 941. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 2-я Загородная ул., з/у с кад. N 56:08:1808027:132 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 942. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 2-я Загородная ул., з/у с кад. N 56:08:1808027:479 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 943. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | 3-я Загородная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 944. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 4-я Загородная ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 945. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | з/у с кад. N 56:08:1808027:177 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 946. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | з/у с кад. N 56:08:2105005:2071 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 947. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | з/у с кад. N 56:08:2105005:2071 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 948. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | з/у с кад. N 56:08:2105005:608 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 949. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | з/у с кад. N 56:38:0000000:4250 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 950. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | з/у с кад. N 56:38:0217012:68 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 951. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | з/у с кад. N 56:38:0217012:68 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 952. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 5-я Загородная ул., з/у с кад. N 56:08:1808027:236 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 953. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | 5-я Загородная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 954. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Авиаторов ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 955. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Авиаторов ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 956. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Авиаторов ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 957. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Авиаторов ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 958. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Байкальская ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 959. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Белинского ул., кадастровый номер з/у з/у с кад. N 56:38:0122012:255 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 960. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Березовая ул., з/у с кад. N 56:38:0217004:268 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 961. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Благодатная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 962. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Бобровская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:144 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 963. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Бобровская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:202 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 964. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Бобровская ул., д. 78 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 965. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Бобровская ул., д. 78 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 966. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Бобровская ул., д. 80 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 967. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Бобровская ул., д. 80 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 968. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Бобровская ул., д. 82 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 969. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Бобровская ул., д. 82 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 970. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Бобровская ул., д. 84 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 971. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Бобровская ул., д. 86 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 972. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Бобровская ул., д. 88 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 973. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Бобровская ул., д. 90 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 974. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Вечерняя ул., з/у с кад. N 56:38:0218001:82 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 975. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Вечерняя ул., д. 56 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 976. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Вечерняя ул., д. 56 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 977. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Водокачка ул., д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 978. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Водокачка ул., д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 979. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Водокачка ул., д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 980. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Водокачка ул., д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 981. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Гвардейская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:1568 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 982. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Гвардейская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:614 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 983. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Гвардейская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:776 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 984. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Гвардейская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:791 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 985. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Гвардейская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:791 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 986. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Гвардейская ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 987. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Гоголя ул., д. 31 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 988. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Дачная ул., з/у с кад. N 56:38:0211012:274 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 989. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Донбасская ул., з/у с кад. N 56:38:0216029:245 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 990. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Донбасская ул., з/у с кад. N 56:38:0216029:245 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 991. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Донбасская ул., з/у с кад. N 56:38:0216029:472 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 992. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Звездная ул., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 993. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Иркутская ул., з/у с кад. N 56:38:0216029:238 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 994. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | з/у с кад. N 56:08:2105005:1931 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 995. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | з/у с кад. N 56:38:0203019:398 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 996. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Казачья ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:1918 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 997. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Казачья ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:2516 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 998. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Казачья ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:2516 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 999. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Казачья ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:617 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1000. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Казачья ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:621 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1001. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Казачья ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:634 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1002. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Казачья ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1003. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Кирова ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1004. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Красногвардейская ул., з/у с кад. N 56:38:0126008:423 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1005. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Лазурная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1006. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Летняя ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1007. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Маячная ул., д. 7А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1008. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Мелиораторов ул., з/у с кад. N 56:08:2105007:846 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1009. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Мелиораторов ул., з/у с кад. N 56:08:2105007:846 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1010. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Мелиораторов ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1011. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Мелиораторов ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1012. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Мелиораторов ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1013. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Мелиораторов ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1014. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Мелиораторов ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1015. | г. Бузулук | г. Бузулук | ПРГ | Мелиораторов ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1016. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Мелиораторов ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1017. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Мелиораторов ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1018. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Мелиораторов ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1019. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Минская ул., з/у с кад. N 56:38:0215049:246 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1020. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Мира ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1021. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Мира ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1022. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Нефтяников ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1023. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Нефтяников ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1024. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Нефтяников ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1025. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Нефтяников ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1026. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Нефтяников ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1027. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Нефтяников ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1028. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Нефтяников ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1029. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Нефтяников ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1030. | г. Бузулук | г. Бузулук | ГНБ | Нефтяников ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1031. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Нефтяников ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1032. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Нефтяников ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1033. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Нефтяников ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1034. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Нефтяников ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1035. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Новоселов ул., з/у с кад. N 56:38:0214019:245 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1036. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Ореховая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1037. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Ореховая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1038. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Осенняя ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1039. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Парковая 2-я ул., з/у с кад. N 56:38:0217013:238 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1040. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Парковая 2-я ул., з/у с кад. N 56:38:0217013:238 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1041. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Парковая 3-я ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1042. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Песчаная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 1043. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Плодопитомническая ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1044. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Победы ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1045. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Пограничная ул., з/у с кад. N 56:38:0101016:212 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1046. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Пограничная ул., з/у с кад. N 56:38:0101016:212 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1047. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Покровская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:111 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1048. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Покровская ул., д. 76 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1049. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Покровская ул., з/у с кад. N 56:38:0218001:10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1050. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Почтовая ул., д. 43 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1051. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Пушкина ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1052. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Пятигорская ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1053. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Раздольная ул., з/у с кад. N 56:38:0102010:145 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1054. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Российская ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1055. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Российская ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1056. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Российская ул., д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1057. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Российская ул., д. 6А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1058. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Славянская ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:636 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1059. | г. Бузулук | г. Бузулук | ГНБ | снт "Паровозник-3" д. 87 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | декабрь |
| 1060. | г. Бузулук | г. Бузулук | ПРГ | снт "Паровозник-3" д. 87 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | декабрь |
| 1061. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | снт "Паровозник-3" д. 87 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | декабрь |
| 1062. | г. Бузулук | г. Бузулук | ПРГ | снт "Радуга" Лазурная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | декабрь |
| 1063. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | снт "Радуга" Лазурная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | декабрь |
| 1064. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | СОО "Газовик" з/у с кад. N 56:38: 0103001:458 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1065. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | СОО "Газовик" з/у с кад. N 56:38:0103001:111 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1066. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Спортивная ул., д. 102 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1067. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Спортивная ул., д. 83 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1068. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Спортивная ул., д. 93 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1069. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Тананыкская ул., з/у с кад. N 56:38:0218001:573 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 1070. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Тананыкская ул., з/у с кад. N 56:38:0218001:573 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 1071. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Ташкентская ул., з/у с кад. N 56:38:0113011:5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1072. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Театральная ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1073. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Театральная ул., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1074. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Тенистая ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1075. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Тюменская ул., д. 20 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1076. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Уральский пр-т, з/у с кад. N 56:38:0214019:250 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1077. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Уральский пр-т, з/у с кад. N 56:38:0214019:250 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1078. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Фабричная ул., д. 83 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1079. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Фабричная ул., д. 83 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1080. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Фестивальная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1081. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Флотская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1082. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Флотская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1083. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Флотская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1084. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Флотская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1085. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Флотская ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1086. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Флотская ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1087. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Флотская ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1088. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Флотская ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1089. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Флотская ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1090. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Флотская ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1091. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Флотская ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1092. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Флотская ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1093. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Флотская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1094. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Флотская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1095. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Флотская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1096. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Флотская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1097. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Флотская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1098. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Флотская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1099. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Флотская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1100. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Флотская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1101. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Хабаровская ул., д. 86 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1102. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Цветочная ул., з/у с кад. N 56:38:0102010:184 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1103. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Цветочная ул., з/у с кад. N 56:38:0102010:232 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1104. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Целинная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1105. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Целинная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1106. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Целинная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1107. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Целинная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1108. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Целинная ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1109. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Целинная ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1110. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Целинная ул., д. 72 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1111. | г. Бузулук | г. Бузулук | нулевая врезка | Целинная ул., д. 84 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1112. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Чехова ул., з/у с кад. N 56:38:0213019:285 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1113. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Чехова ул., з/у с кад. N 56:38:0213019:285 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1114. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Яицкая ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:1498 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1115. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Яицкая ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:2499 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1116. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Яицкая ул., з/у с кад. N 56:08:2105005:2499 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1117. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Яицкая ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1118. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Яицкая ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1119. | г. Бузулук | г. Бузулук | ввод | Яицкая ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1120. | г. Бузулук | г. Бузулук | распределительный | Яицкая ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1121. | г. Бузулук | снт "Коммунальник-1" | ГНБ | снт "Коммунальник-1" д. 16, Вишневая ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | декабрь |
| 1122. | г. Бузулук | снт "Коммунальник-1" | ПРГ | снт "Коммунальник-1" д. 16, Вишневая ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | декабрь |
| 1123. | г. Бузулук | снт "Коммунальник-1" | распределительный | снт "Коммунальник-1" д. 16, Вишневая ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | декабрь |
| 1124. | г. Медногорск | г. Медногорск | ввод | (Ракитянка пгт) Пионеров ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1125. | г. Медногорск | г. Медногорск | распределительный | (Ракитянка пгт) Пионеров ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1126. | г. Медногорск | г. Медногорск | ввод | Новосибирская ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1127. | г. Медногорск | г. Медногорск | нулевая врезка | Новосибирская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1128. | г. Медногорск | г. Медногорск | нулевая врезка | Орская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1129. | г. Медногорск | г. Медногорск | ввод | Орская ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1130. | г. Медногорск | г. Медногорск | нулевая врезка | Железнодорожный пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1131. | г. Медногорск | г. Медногорск | нулевая врезка | Плановая ул., д. 174 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1132. | г. Медногорск | г. Медногорск | нулевая врезка | Садовая ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1133. | г. Медногорск | г. Медногорск | ввод | Ст. Халтурина ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1134. | г. Медногорск | г. Медногорск | распределительный | Ст. Халтурина ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1135. | г. Медногорск | г. Медногорск | нулевая врезка | Чапаева ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1136. | г. Медногорск | пос. Блявтамак | ввод | Лагерная ул., д. 64 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1137. | г. Медногорск | пос. Блявтамак | нулевая врезка | Целинная д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1138. | г. Медногорск | с. Идельбаево | нулевая врезка | С. Юлаева ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1139. | г. Медногорск | с. Идельбаево | ввод | Кураганская ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1140. | г. Медногорск | с. Кидрясово | ввод | Центральная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1141. | г. Медногорск | с. Рысаево | ввод | Грибоедова ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1142. | г. Медногорск | с. Рысаево | ввод | Партизанская ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1143. | г. Медногорск | с. Рысаево | ввод | Проселочная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1144. | г. Новотроицк | г. Новотроицк | ввод | (Родник п.) 5 Планерная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 1145. | г. Новотроицк | г. Новотроицк | ввод | 1 мая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1146. | г. Новотроицк | г. Новотроицк | ввод | Озерная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1147. | г. Новотроицк | г. Новотроицк | ввод | 3-й Прудный пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1148. | г. Новотроицк | г. Новотроицк | ввод | 4-й Прудный пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1149. | г. Новотроицк | г. Новотроицк | ввод | Старовойтова ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1150. | г. Новотроицк | г. Новотроицк | распределительный | Старовойтова ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1151. | г. Новотроицк | г. Новотроицк | нулевая врезка | Троицкая ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 1152. | г. Новотроицк | г. Новотроицк | нулевая врезка | Гвардеец Труда ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1153. | г. Новотроицк | г. Новотроицк | нулевая врезка | Рябиновая ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1154. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Горная ул., д. 15В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1155. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Ковыльная ул., д. 10А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1156. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | распределительный | Ковыльная ул., д. 10А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1157. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Ковыльная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1158. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Ковыльная ул., д. 26А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1159. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | распределительный | Ковыльная ул., д. 26А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1160. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1161. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | нулевая врезка | Дорожный пер., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1162. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Зеленый пер., д. 7 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1163. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | И.Л. Рудницкого пер., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1164. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | распределительный | И.Л. Рудницкого пер., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1165. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | нулевая врезка | Солнечная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 1166. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | нулевая врезка | Горная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1167. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Горная ул., д. 15А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1168. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | И.Л. Рудницкого ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1169. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ГНБ | И.Л. Рудницкого ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1170. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | распределительный | И.Л. Рудницкого ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1171. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | нулевая врезка | Клубная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1172. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Ковыльная ул., д. 34 б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 1173. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Молодежная ул., 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1174. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | нулевая врезка | Родниковая ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1175. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Степная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1176. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Фабричная ул., д. 61 В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1177. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Фабричная ул., д. 69 б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1178. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | распределительный | Фабричная ул., д. 69 б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1179. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Центральная ул., д. 35 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1180. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Центральная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1181. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ГНБ | Центральная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1182. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | распределительный | Центральная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1183. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Центральная ул., д. 43 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1184. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | распределительный | Центральная ул., д. 43 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1185. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | нулевая врезка | Школьная ул., д. 42В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1186. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Центральная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1187. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Центральная ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1188. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Школьная ул., 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1189. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ГНБ | Школьная ул., 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1190. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | распределительный | Школьная ул., 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1191. | г. Новотроицк | пос. Аккермановка | ввод | Школьная ул., д. 14Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1192. | г. Новотроицк | пос. Новорудный | ввод | Молодежная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1193. | г. Новотроицк | пос. Новорудный | ГНБ | Молодежная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1194. | г. Новотроицк | пос. Солнечный | нулевая врезка | Вишневая ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 1195. | г. Новотроицк | с. Новоникольск | ввод | Дачная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1196. | г. Новотроицк | с. Новоникольск | ГНБ | Дачная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1197. | г. Новотроицк | с. Новоникольск | распределительный | Дачная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1198. | г. Новотроицк | с. Новоникольск | ввод | Прибрежная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1199. | г. Новотроицк | с. Хабарное | нулевая врезка | Вольная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1200. | г. Новотроицк | с. Хабарное | ввод | Молодежная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1201. | г. Новотроицк | с. Хабарное | ввод | Садовая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1202. | г. Новотроицк | с. Хабарное | ввод | Садовая ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1203. | г. Новотроицк | с. Хабарное | нулевая врезка | Садовый пер. д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 1204. | г. Новотроицк | с. Хабарное | ввод | 4-й Садовый тупик, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1205. | г. Новотроицк | с. Хабарное | распределительный | 4-й Садовый тупик, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1206. | г. Новотроицк | с. Хабарное | ввод | 4-й Садовый тупик, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1207. | г. Новотроицк | с. Хабарное | распределительный | 4-й Садовый тупик, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1208. | г. Новотроицк | с. Хабарное | нулевая врезка | Вольная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1209. | г. Новотроицк | с. Хабарное | нулевая врезка | Казачья ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1210. | г. Новотроицк | с. Хабарное | нулевая врезка | Казачья ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1211. | г. Новотроицк | с. Хабарное | ввод | Коммунальная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1212. | г. Новотроицк | с. Хабарное | ПРГ | Коммунальная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1213. | г. Новотроицк | с. Хабарное | ввод | Молодежная ул., д. 2 а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1214. | г. Новотроицк | с. Хабарное | ГНБ | Молодежная ул., д. 2 а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1215. | г. Новотроицк | с. Хабарное | нулевая врезка | Раздольная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1216. | г. Новотроицк | с. Хабарное | ввод | Садовая ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1217. | г. Новотроицк | с. Хабарное | распределительный | Садовая ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1218. | г. Новотроицк | с. Хабарное | нулевая врезка | Садовая ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1219. | г. Новотроицк | с. Хабарное | нулевая врезка | Станичная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1220. | г. Новотроицк | ст. Губерля | ввод | Победы ул., д. 1 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1221. | г. Новотроицк | ст. Губерля | ГНБ | Победы ул., д. 1 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1222. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | (Берды пос.) Бердинская ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1223. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | (Берды пос.) Гастелло ул., д. 127/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1224. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | (Берды пос.) Калужская ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1225. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Берды пос.) Крупской ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1226. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Виноградарский пос.) 4 пр-д, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1227. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Береговая 1-я ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1228. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Береговая 1-я ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1229. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Береговая 1-я ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1230. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Береговая 1-я ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1231. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Береговая 2-я ул./Манжная ул., д. 6/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1232. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Береговая 2-я ул./Манжная ул., д. 6/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1233. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Береговая 2-я ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1234. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Береговая 3-я ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1235. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Береговая 3-я ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1236. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Береговая 3-я ул., д. 20/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1237. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Береговая 3-я ул., д. 20/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1238. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Береговая 4-я ул./Домбаровская ул., д. 10/15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1239. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Береговая 4-я ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1240. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Береговая 4-я ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1241. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Береговая 5-я ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1242. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Береговая 5-я ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1243. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Береговая 5-я ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1244. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Береговая 5-я ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1245. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Береговая 5-я ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1246. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Береговая 5-я ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1247. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Береговая 5-я ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1248. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Береговая 5-я ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1249. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Буровой пер., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1250. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Буровой пер., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1251. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | (Красный Маяк пос.) Буровой пер./Береговая 6-я д. 3/10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1252. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Домбаровская ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1253. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Домбаровская ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1254. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Домбаровская ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1255. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Домбаровская ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1256. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Домбаровская ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1257. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Домбаровская ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1258. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Манежная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1259. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Манежная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1260. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Манежная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1261. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Красный Маяк пос.) Манежная ул., д. 3/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1262. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | (Красный Маяк пос.) Манежная ул., д. 3/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1263. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Кушкуль пос.) Казанская ул., д. 26/10, корпус 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1264. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | (Кушкуль пос.) Казанская ул., д. 26/10, корпус 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1265. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Кушкуль пос.) Казанская ул., д. 26/10, корпус 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1266. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | (Кушкуль пос.) Каштановая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1267. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | (Кушкуль пос.) Кишиневская ул., кадастровый номер здания 56:44:0101004:693 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1268. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Кушкуль пос.) Кишиневская ул., д. 80/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1269. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Кушкуль пос.) Молодежная ул., з/у N 56:44:0101008:560 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1270. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | (Подмаячный пос.) Квартал 18 ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1271. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | 10-й квартал ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1272. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | 19-й квартал з/у N 144 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1273. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | 1-я Береговая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 1274 | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | 1-я Береговая/Манежная ул., д. 7/8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1275. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | 27 Линия ул., д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1276. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | 2-й Маячный Спуск ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1277. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | 3-я Береговая д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1278. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | 3-я Береговая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1279. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | 3-я Береговая ул., д. N 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1280. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | 5-я Береговая д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1281. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Абдрашитова ул., д. 208 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1282. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Аксакова ул., д. 20 в | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1283. | г. Оренбург | г. Оренбург | ГНБ | Аксакова ул., д. 20 в | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1284. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | Аксакова ул., д. 20 в | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1285. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Акулова ул., д. 103 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | октябрь |
| 1286. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Акулова ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1287. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Барнаульский пер., з/у 14/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1288. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Береговая 2-ая ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1289. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Береговая 2-я ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1290. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Береговая 3-я ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1291. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Береговая 4-я ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 1292. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Береговая 4-я д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1293. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Береговая 4-я ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1294. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Береговая 4-я ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1295. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Береговая 6-я ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1296. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Березовая ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 1297. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Боевой пер., д. 4/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1298. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Буровой пер., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 1299. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Буровой пер., д. 66А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1300. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Буровой пер., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1301. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Водяная ул., кад. номер зем. уч. 659 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1302. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Вокзальная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1303. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Волочаевская ул., 12/1 к. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1304. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Гастелло ул., д. 38/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1305. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Гвардейская ул., кад. N 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 1306. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Герцена ул., з/у с кад. N 56:44:0337006:17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 1307. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Гребенская ул., з/у с кад. N 56:44:0332015:372 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1308. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Пристанционный пос.) Грибная ул., д. 10А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1309. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (Пристанционный пос.) Грибная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1310. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | (Пристанционный пос.) Грибная ул., 14. д. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1311. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Григорьевская ул., д. 82 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1312. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Дачная ул., з/у N 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1313. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Дзержинского ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1314. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Диспансерный пер., д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1315. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Диспансерный пер., д. 9а, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1316. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Диспансерный пер., д. 9 лит АА2А3 (в том числе лит А3 (ОНС) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1317. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Домбаровская ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1318. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Домбаровская ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1319. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Домбаровская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 1320. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Домбаровская ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1321. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Домбаровская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1322. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | Домбаровская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1323. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Домбаровская ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1324. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Домбаровская ул., з/у N 283 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1325. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Домбаровская/2-я Береговая ул., д. 23/10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1326. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Дубицкого ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1327. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Заводская ул., д. 3а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1328. | г. Оренбург | г. Оренбург | ГНБ | Заводская ул., д. 3а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1329. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | Заводская ул., д. 3а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1330. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Заводская ул., д. 3б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1331. | г. Оренбург | г. Оренбург | ГНБ | Заводская ул., д. 3б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1332. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | Заводская ул., д. 3б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1333. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Ирбитская ул., з/у с кад. N 56:44:0201005:537 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1334. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Иртышская ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1335. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Калужская ул., д. 40 (пос. Берды) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1336. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Каргалинская ул., д. 5/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 1337. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Карьерная ул., д. 7/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1338. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Коминтерна ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1339. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Коминтерна ул., д. 88 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1340. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Коммуны ул., д. 226А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1341. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Коммуны ул., д. 209/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1342. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Кооперативная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1343. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Кооперативный пер., д. 12/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 1344. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Краснопартизанская ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1345. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Крутой пер., д. 1/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1346. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Курганская ул., д. 15а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1347. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Курчатова ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1348. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Курчатова ул., д. 77 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 1349. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Кустарный пер., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1350. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Левашова ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1351. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Ленская ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1352. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Литейная ул., д. N 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1353. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | Литейная ул., д. N 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1354. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Луговой 2-й проезд д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1355. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Манежная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1356. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Мельничный пер., д. 19 (17 - 19) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1357. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Мельничный пер., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1358. | г. Оренбург | г. Оренбург | ГНБ | Мельничный пер., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1359. | г. Оренбург | г. Оренбург | ПРГ | Мельничный пер., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1360. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | Мельничный пер., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1361. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Меновинская ул., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1362. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Молодежный пер., кадастровый N дома 56:44:0341001:116 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1363. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | мкр. Ростошинские пруды ул., Авачинская ул., Витимская | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1364. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Московская ул., д. 5/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1365. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Набережная Сакмары ул., д. 27/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1366. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Невельская ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 1367. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Новгородская ул., д. 113А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1368. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Озерная 2-я ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1369. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Октябрьская ул., д. 78/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1370. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Олега Кошевого ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 1371. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Берды пос. ул., Заводская д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | ноябрь |
| 1372. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | Берды пос. ул., Заводская д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | ноябрь |
| 1373. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Кардонный пер., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1374. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Кардонный пер., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1375. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Мельничный пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 1376. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Скорняжный пер./Слесарный пер., д. 1/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 1377. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Пойменная ул., кад. N 360 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1378. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Пугачевская 1-я ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1379. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Пугачевская ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1380. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Путепроводная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1381. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Пятницкого пер., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1382. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Рощинская ул., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 1383. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Рубинная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 1384. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Рубинная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1385. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Рыбаковская ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1386. | г. Оренбург | г. Оренбург | ГНБ | Рыбаковская ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1387. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Рыбаковская ул., д. 68 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1388. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Ряд 1-й проезд д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1389. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Садовников ул., д. 1 (з/у 86) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1390. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Сапожникова ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1391. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Селивановский пер., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1392. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Сенной 2 пр-д, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1393. | г. Оренбург | г. Оренбург | ГНБ | снт "Строитель-62" уч. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1394. | г. Оренбург | г. Оренбург | ПРГ | снт "Строитель-62" уч. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1395. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | снт "Строитель-62" уч. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1396. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Советская ул., д. 55, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1397. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Совхозный 1 пр-д, д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1398. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Совхозный 2-й пр-д, д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1399. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Средний пер., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1400. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Сухарева ул., д. 64А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1401. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Сызранская ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1402. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Текстильщиков ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1403. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Терешковой ул., д. 107а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1404. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Томилинская ул., д. 74А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1405. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Турбинная ул., д. 60/11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1406. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | Турбинная ул., д. 60/11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1407. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Туркестанская ул., д. 96 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1408. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Туркестанская ул., д. 98 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1409. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | 18-й квартал ул., д. 60 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1410. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Береговая 1-я ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1411. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Береговая 1-я ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1412. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Бугурусланская ул., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1413. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Бурзянцева ул./Фабричный пер., д. 10/9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1414. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Виноградная ул., д. 33/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1415. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Домбаровская ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1416. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Зои Космодемьянской ул., д. 28 корпус 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1417. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Комарова ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | ноябрь |
| 1418. | г. Оренбург | г. Оренбург | ГНБ | Комарова ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | ноябрь |
| 1419. | г. Оренбург | г. Оренбург | ПРГ | Комарова ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | ноябрь |
| 1420. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | Комарова ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | ноябрь |
| 1421. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Кутузова ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1422. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Ленинградская ул., д. 8/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1423. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Маврицкого ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1424. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Макаровой-Мутновой ул., д. 11 корпус 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1425. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Меновинская ул., д. 82 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1426. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Немовская ул., д. 147/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1427. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Новоселов ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1428. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Орджоникидзе ул., 107/88 з/у с кад. N 56:44:0430007:26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1429. | г. Оренбург | г. Оренбург | ГНБ | Орджоникидзе ул., 107/88 з/у с кад. N 56:44:0430007:26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1430. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | Орджоникидзе ул., 107/88 з/у с кад. N 56:44:0430007:26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1431. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Оренбургская ул., д. 139А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1432. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Парижской Коммуны ул., д. 106 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1433. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | Парижской Коммуны ул., д. 106 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1434. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Парижской Коммуны ул., д. 92 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1435. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Пионерская ул., д. 7/1 корп. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1436. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Советская ул., д. 101 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | март |
| 1437. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Степная ул., д. 71 корпус 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1438. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Степная ул., д. 71 корпус 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1439. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Степная ул., д. 71 корпус 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1440. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Сызранская ул., д. 116 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1441. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Тобольская ул., д. 102/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1442. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Томилинская ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1443. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Турбинная ул., д. 64 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1444. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Физкультурная ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1445. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Халтурина ул., д. 211/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1446. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Чехова ул., д. 84/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | март |
| 1447. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Шафеева ул., уч. 74 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1448. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Учительская ул., д. 14А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1449. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Фрунзе ул., д. 78 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1450. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Халтурина ул., д. 120 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 1451. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Халтурина ул., д. 122 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 1452. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Халтурина ул., д. 169 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 1453. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | (пос. Пристанционный) Цветной бульвар ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1454. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Цвиллинга ул./ул., Корецкой д. N 24/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1455. | г. Оренбург | г. Оренбург | ГНБ | Цвиллинга ул./ул., Корецкой д. N 24/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1456. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | Цвиллинга ул./ул., Корецкой д. N 24/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1457. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Цвиллинга ул., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1458. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Чаганская ул., д. 1262 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1459. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Чайковского ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1460. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Чехова ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 1461. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Чистопольская ул., д. 10(а) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1462. | г. Оренбург | г. Оренбург | ввод | Шевченко пер., д. 19/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1463. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Шевченко ул., з/у N 183 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1464. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Щетинина ул., д. 87 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1465. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | Щетинина ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1466. | г. Оренбург | пос. им. Куйбышева | ввод | Лесная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1467. | г. Оренбург | пос. им. Куйбышева | нулевая врезка | Овощеводческая ул., N 602 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1468. | г. Оренбург | пос. им. Куйбышева | нулевая врезка | Осенняя ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 1469. | г. Оренбург | пос. им. Куйбышева | ввод | Северная ул., д. 76 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1470. | г. Оренбург | пос. им. Куйбышева | ввод | Тенистая ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1471. | г. Оренбург | пос. им. Куйбышева | ввод | Тепличная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1472. | г. Оренбург | пос. им. Куйбышева | ввод | ул., Надежды уч. N 235 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1473. | г. Оренбург | пос. им. Куйбышева | ввод | Полевая ул., д. 5244 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1474. | г. Оренбург | пос. им. Куйбышева | распределительный | Полевая ул., д. 5244 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1475. | г. Оренбург | пос. им. Куйбышева | ввод | Попкова ул., д. 3865 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1476. | г. Оренбург | пос. им. Куйбышева | ввод | Попкова ул., кад. N 56:44:0240006:3846 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1477. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | нулевая врезка | (Кушкуль пос.) Осиновая ул., N 238 (д. 13) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1478. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | ввод | 2-я Привольная ул., уч. N 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1479. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | ввод | Водяная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1480. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | нулевая врезка | Дамбовая ул., кад. N 1178 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1481. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | ввод | Земская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1482. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | распределительный | Земская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1483. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | ввод | Казанская ул., д. 26/10 корп. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1484. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | ввод | Каштановая ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | февраль |
| 1485. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | распределительный | Каштановая ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | февраль |
| 1486. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | нулевая врезка | Привольная ул., д. 13, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1487. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | нулевая врезка | Рубежинская ул., кад. N 637 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1488. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | ввод | ул., Дамбовая, з/у с кад. N 56:44:0101005:593 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | март |
| 1489. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | нулевая врезка | Земская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1490. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | ввод | Казанская ул., д. 28/3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1491. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | нулевая врезка | Осиновая ул., д. 678 (з/у N 147) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1492. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | нулевая врезка | Террасовая ул., д. 79 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1493. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | ввод | Цветочная ул., з/у N 455 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1494. | г. Оренбург | пос. Кушкуль | нулевая врезка | Янтарная ул., з/у N 80 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1495. | г. Оренбург | пос. Ростоши | нулевая врезка | 1-й проезд ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1496. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Венский бульвар, з/у N 3846 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 1497. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Газпромовская ул., д. 206 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 1498. | г. Оренбург | пос. Ростоши | нулевая врезка | Газпромовская ул., д. 214 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1499. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Газпромовская ул., д. 230 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1500. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Землянского ул., з/у с кад. N 56:44:0201021:724 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1501. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Землянского ул., д. 725 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1502. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Землянского ул., з/у с кад. N 56:44:0201021:829 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1503. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Кольцевая Виноградная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1504. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Мансардный переулок 1-й проезд N 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1505. | г. Оренбург | пос. Ростоши | нулевая врезка | Новая ул., д. 54К | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1506. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Овсянникова ул., з/у N 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1507. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Отрадная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1508. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Плесецкая ул., N 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1509. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ГНБ | Плесецкая ул., N 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1510. | г. Оренбург | пос. Ростоши | распределительный | Плесецкая ул., N 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1511. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Пражская ул., з/у с кад. N 56:44:0201021:707 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1512. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Пятый виноградный пр-д, д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1513. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Российская ул., д. 2/11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1514. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Ростоши ул., д. 1830 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 1515. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Самарская ул., д. 181 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 1516. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Седьмой виноградный проезд д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1517. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Софийская ул., N 831 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1518. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Талая ул., з/у с кад. N 56:44:0201021:2964 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1519. | г. Оренбург | пос. Ростоши | распределительный | Талая ул., з/у с кад. N 56:44:0201021:2964 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1520. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Талая ул., з/у с кад. N 56:44:0201021:2954 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1521. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Талая ул., д. 14 (з/у N 2950) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1522. | г. Оренбург | пос. Ростоши | распределительный | Талая ул., д. 14 (з/у N 2950) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1523. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Третий Виноградный проезд д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1524. | г. Оренбург | пос. Ростоши | нулевая врезка | Газпромовская ул., д. 224 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1525. | г. Оренбург | пос. Ростоши | нулевая врезка | Иванова ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1526. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Пражская ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 1527. | г. Оренбург | пос. Ростоши | нулевая врезка | Черемуховая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1528. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Финская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1529. | г. Оренбург | пос. Ростоши | нулевая врезка | Хусаинова ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1530. | г. Оренбург | пос. Ростоши | ввод | Целинная ул., з/у N 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1531. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Авачинская ул., з/у N 1101 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 1532. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Авачинская ул., з/у N 1184 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1533. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Авачинская ул., з/у N 1188 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1534. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Авачинская ул., з/у N 1445 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1535. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Авачинская ул., з/у с кад. N 56:44:0201005:612 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1536. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Азовская ул., з/у с кад. N 56:44:0201005:3504 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1537. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Азовская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1538. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Айдырлинский пр-д, з/у с кад. N 56:44:0201005:1277 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1539. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Айдырлинский пр-д, д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1540. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Алданский пер., д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1541. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Аральский пер., блок 2 з/у с кад. N 56:44:0201005:3810 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1542. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Аральский пер., д. 17 к. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1543. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Балхашская ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1544. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Балхашская ул., з/у с кад. N 56:44:0201005:3337 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1545. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Баргузинская ул., з/у N 3490 (2797) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1546. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Беломорский пер., з/у с кад. N 56:44:0201005:839 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1547. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Беломорский пер., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 1548. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Беломорский пер., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1549. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Вилюйский пер., з/у N 908 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1550. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Вилюйский пер., N 921 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1551. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Вилюйский пер., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1552. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Губерлинский пр-д, д. 17/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 1553. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Губерлинский проезд, з/у с кад. N 56:44:0201005:939 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1554. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Губерлинский проезд, з/у с кад. N 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 1555. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Двинская ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1556. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Днепровская ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1557. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Дунайский пер., з/у с кад. N 1158 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1558. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Дунайский пр-д, з/у с кад. N 729 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1559. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Дунайский пр-д, кад. N 56:44:0201005:727 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1560. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Дунайский проезд, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1561. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Елшанская ул., з/у с кад. N 2291 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1562. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Елшанская ул., з/у с кад. N 2776 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1563. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Елшанская ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1564. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | з/у с кад. N 3633 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | сентябрь |
| 1565. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | з/у с кад. N 56:44:0201005:3609 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | апрель |
| 1566. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | распределительный | з/у с кад. N 56:44:0201005:3609 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | апрель |
| 1567. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Камская ул., з/у с кад. N 56:44:0201005:1013 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1568. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Камская ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1569. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Камская ул., кад. N 56:44:0201005:1401 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1570. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Карский пр-д, д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1571. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Карский пр-д, з/у N 710 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1572. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Каслинская ул., кад. N 56:44:0201005:673 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1573. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Каслинская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1574. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Кинельский пер., з/у с кад. N 56:44:0201005:785 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1575. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Кинельский пер., з/у N 1679 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1576. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Ладожский пер., з/у N 3522 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1577. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | распределительный | Ладожский пер., з/у N 3522 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1578. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Ладожский пер., з/у с кад. N 56:44:0201005:3529 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1579. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Нугушская ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1580. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Беломорский пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1581. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Ладожский пер., з/у N 672. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1582. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Тихвинский пер., з/у N 652 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1583. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Карский проезд. д. 905 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1584. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Тавлинский пер., з/у N 1059 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1585. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Тавлинский пер., д. 21 блок 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | март |
| 1586. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Тавлинский пер., з/у с кад. N 56:44:0201005:754 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1587. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Тавлинский пер., з/у N 1044 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 1588. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Таганрогский пер., з/у с кад. N 56:44:0201005:1647 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1589. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Авачинская ул., д. 858 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1590. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Волжская ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1591. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Днепровская ул., д. 3868 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1592. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Донская ул., уч. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1593. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Камская ул., кад. N 1236 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1594. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Чаганская ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1595. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Чаганская ул., з/у N 660 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1596. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Чаганская ул., з/у N 661 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 1597. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Чаганская ул., уч. N 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1598. | г. Оренбург | пос. Ростошинские пруды | ввод | Чаганская ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1599. | г. Оренбург | пос. Солнечный | нулевая врезка | Парковая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1600. | г. Оренбург | пос. Солнечный | нулевая врезка | Школьная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1601. | г. Оренбург | пос. Бердянка | ввод | Верхняя ул., д. 1002 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1602. | г. Оренбург | пос. Бердянка | ввод | Молодежная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1603. | г. Оренбург | пос. Бердянка | ввод | Молодежная ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1604. | г. Оренбург | пос. Бердянка | ввод | Молодежная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1605. | г. Оренбург | пос. Бердянка | ввод | Новая ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1606. | г. Оренбург | пос. Бердянка | ввод | Северная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1607. | г. Оренбург | пос. Бердянка | ввод | Северная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1608. | г. Оренбург | пос. Каргала | ввод | Заречная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1609. | г. Оренбург | пос. Каргала | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1610. | г. Оренбург | пос. Каргала | ввод | Советская ул., д. 8/12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1611. | г. Оренбург | пос. Каргала | распределительный | Советская ул., д. 8/12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1612. | г. Оренбург | пос. Каргала | ввод | Советская ул., д. 8/15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1613. | г. Оренбург | пос. Каргала | распределительный | Советская ул., д. 8/15, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1614. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Атаманская ул., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1615. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1616. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1617. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1618. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 27/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1619. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1620. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 12/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1621. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1622. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1623. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 26А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1624 | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1625. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1626. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1627. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1628. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1629 | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1630. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1631. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 60 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1632. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 1633. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 64 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1634. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 70 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1635. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 72 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1636. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., з/у с кад. N 56:44:0504001:841 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1637. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бастионная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1638. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бахарева ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1639. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бахарева ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1640. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Бахарева ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1641. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Введенская ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1642. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Губернская ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1643. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Инженерная ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1644. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Инженерная ул., д. 71 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1645. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Инженерная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1646. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Инженерная ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1647. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Инженерная ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1648. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Инженерная ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1649. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Инженерная ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1650. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Инженерная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1651. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Инженерная ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1652. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Инженерная ул., д. 62 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1653. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Инженерная ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1654. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Инженерная ул., д. 645 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1655. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Луговая ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1656. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Луговая ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1657. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Луговая ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1658. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Луговая ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1659. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Новая ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1660. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Новая ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1661. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Новая ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1662. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Новая ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1663. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Новая ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1664. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Новая ул., д. 56 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1665. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Новая ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1666. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Полевая ул., д. 15А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1667. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Полевая ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1668. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Полевая ул., д. 44/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1669. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | нулевая врезка | Полевая ул., д. 488 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1670. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Полевая ул., д. 62 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1671. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Раздольная ул., д. 21А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1672. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Раздольная ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1673. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Раздольная ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1674. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Раздольная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1675. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Раздольная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1676. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Сакмарская ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1677. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Сакмарская ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1678. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Троицкая ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1679. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Троицкая ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1680. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | нулевая врезка | Урожайная ул., д. 2А, кв. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1681. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Целинная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1682. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | нулевая врезка | Целинная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1683. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Южная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1684. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Яицкая ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1685. | г. Оренбург | пос. Нижнесакмарский | ввод | Яицкая ул., д. 65 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1686. | г. Оренбург | пос. Пристанционный | ввод | Авиагородок 2 д. N 7, кв. N 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1687. | г. Оренбург | пос. Пристанционный | ПРГ | Авиагородок 2 д. N 7, кв. N 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1688. | г. Оренбург | пос. Пристанционный | распределительный | Авиагородок 2 д. N 7, кв. N 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1689. | г. Оренбург | пос. Пристанционный | нулевая врезка | Каспийская ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 1690. | г. Оренбург | с. Городище | ввод | Луговой пер., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1691. | г. Оренбург | с. Городище | ГНБ | Луговой пер., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1692. | г. Оренбург | с. Городище | распределительный | Луговой пер., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1693. | г. Оренбург | с. Городище | ввод | Северная ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1694. | г. Оренбург | с. Краснохолм | нулевая врезка | Волобоева ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1695. | г. Оренбург | с. Краснохолм | ввод | Дзержинского ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1696. | г. Оренбург | с. Краснохолм | нулевая врезка | Дронова ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1697. | г. Оренбург | с. Краснохолм | ввод | Илекское ш., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1698. | г. Оренбург | с. Краснохолм | ввод | Краснознаменная ул., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1699. | г. Оренбург | с. Краснохолм | нулевая врезка | Октябрьская ул., д. 87 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1700. | г. Оренбург | с. Пруды | ввод | Береговая ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1701. | г. Оренбург | с. Пруды | ввод | Есенина ул., д. 10А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 1702. | г. Оренбург | с. Пруды | нулевая врезка | Есенина ул., д. 22А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1703. | г. Оренбург | с. Пруды | ввод | Правды ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1704. | г. Оренбург | с. Пруды | ввод | Правды ул., д. 25 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1705. | г. Оренбург | с. Пруды | ввод | Светлая ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1706. | г. Оренбург | снт "Аэлита" | распределительный | Силовая ул., д. 1349 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1707. | г. Оренбург | г. Оренбург | нулевая врезка | з/у с кад. N 56:44:0239001:20547 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1708. | г. Оренбург | снт "Заря Южноуральская" | ГНБ | Тополевая ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1709. | г. Оренбург | снт "Заря Южноуральская" | ПРГ | Тополевая ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1710. | г. Оренбург | снт "Заря Южноуральская" | распределительный | Тополевая ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1711. | г. Оренбург | снт "Зеленый уголок" | ГНБ | Шоссейная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1712. | г. Оренбург | снт "Зеленый уголок" | ПРГ | Шоссейная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1713. | г. Оренбург | снт "Зеленый уголок" | распределительный | Шоссейная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1714. | г. Оренбург | снт "Простор" | ГНБ | 7 линия ул., уч. N 4636 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | февраль |
| 1715. | г. Оренбург | снт "Простор" | ПРГ | 7 линия ул., уч. N 4636 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | февраль |
| 1716. | г. Оренбург | снт "Простор" | распределительный | 7 линия ул., уч. N 4636 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | февраль |
| 1717. | г. Оренбург | снт "Ростоши-3" | ГНБ | снт "Ростоши-3" д. 2207 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | декабрь |
| 1718. | г. Оренбург | снт "Ростоши-3" | ПРГ | снт "Ростоши-3" д. 2207 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | декабрь |
| 1719. | г. Оренбург | снт "Ростоши-3" | распределительный | снт "Ростоши-3" д. 2207 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | декабрь |
| 1720. | г. Оренбург | снт "Связист" | ГНБ | снт "Связист" участок N 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1721. | г. Оренбург | снт "Связист" | ПРГ | снт "Связист" участок N 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1722. | г. Оренбург | снт "Связист" | распределительный | снт "Связист" участок N 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1723. | г. Оренбург | снт "Удача" | ГНБ | Широкая ул., д. 271, д. 272 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | май |
| 1724. | г. Оренбург | снт "Удача" | ПРГ | Широкая ул., д. 271, д. 272 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | май |
| 1725. | г. Оренбург | снт "Удача" | распределительный | Широкая ул., д. 271, д. 272 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | май |
| 1726. | г. Оренбург | снт "Урал" | ГНБ | Проселочная ул., д. 210, Ясная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1727. | г. Оренбург | снт "Урал" | ПРГ | Проселочная ул., д. 210, Ясная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1728. | г. Оренбург | снт "Урал" | распределительный | Проселочная ул., д. 210, Ясная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1729. | г. Оренбург | снт "Урожайный" | ГНБ | снт "Урожайный" д. 29а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | январь |
| 1730. | г. Оренбург | снт "Урожайный" | ПРГ | снт "Урожайный" д. 29а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | январь |
| 1731. | г. Оренбург | снт "Урожайный" | распределительный | снт "Урожайный" д. 29а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | январь |
| 1732. | г. Оренбург | снт "Энергетик" | ГНБ | 11 Линия ул., з/у N 485г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | октябрь |
| 1733. | г. Оренбург | снт "Энергетик" | ПРГ | 11 Линия ул., з/у N 485г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | октябрь |
| 1734. | г. Оренбург | снт "Энергетик" | распределительный | 11 Линия ул., з/у N 485г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | октябрь |
| 1735. | г. Оренбург | снт "Березка" | ГНБ | Березка ул., д. 25, Березка ул., д. 26, Березка ул., д. 28, Березка ул., д. 32, Березка ул., д. 43, Березка ул., д. 33, Березка ул., д. 42, Вишневая ул., д. 8А, Вишневая ул., д. 9А уч., Дачная ул., д. 1, Мичурина ул., д. 13, Мичурина ул., д. 2, Мичурина ул., д. 21, Мичурина ул., д. 7, Мичурина ул., д. 2/1, Мичурина ул., д. 23А, Мичурина ул., д. 9/1, Мичурина ул., д. 19, Мичурина ул., д. 8, Мичурина ул., д. 9, Садовая ул., д. 62, Садовая ул., д. 61, снт Березка д. 71, снт Березка д. 23, снт Березка д. 15, снт Березка д. 3а, ул., Березка д. 24, ул., Березка д. 39, ул., Березка д. 46, ул., Вишневая д. 10А, ул., Дачная д. 2, ул., Мичурина д. 16, ул., Мичурина д. 20, ул., Мичурина д. 22, ул., Приуральская д. 2, ул., Садовая д. 47А, ул., Садовая д. 57, ул., Садовая д. 60, ул., Садовая д. 65 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1736. | г. Оренбург | снт "Березка" | ПРГ | Березка ул., д. 25, Березка ул., д. 26, Березка ул., д. 28, Березка ул., д. 32, Березка ул., д. 43, Березка ул., д. 33, Березка ул., д. 42, Вишневая ул., д. 8А, Вишневая ул., д. 9А уч., Дачная ул., д. 1, Мичурина ул., д. 13, Мичурина ул., д. 2, Мичурина ул., д. 21, Мичурина ул., д. 7, Мичурина ул., д. 2/1, Мичурина ул., д. 23А, Мичурина ул., д. 9/1, Мичурина ул., д. 19, Мичурина ул., д. 8, Мичурина ул., д. 9, Садовая ул., д. 62, Садовая ул., д. 61, снт Березка д. 71, снт Березка д. 23, снт Березка д. 15, снт Березка д. 3а, ул., Березка д. 24, ул., Березка д. 39, ул., Березка д. 46, ул., Вишневая д. 10А, ул., Дачная д. 2, ул., Мичурина д. 16, ул., Мичурина д. 20, ул., Мичурина д. 22, ул., Приуральская д. 2, ул., Садовая д. 47А, ул., Садовая д. 57, ул., Садовая д. 60, ул., Садовая д. 65 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1737. | г. Оренбург | снт "Березка" | распределительный | Березка ул., д. 25, Березка ул., д. 26, Березка ул., д. 28, Березка ул., д. 32, Березка ул., д. 43, Березка ул., д. 33, Березка ул., д. 42, Вишневая ул., д. 8А, Вишневая ул., д. 9А уч., Дачная ул., д. 1, Мичурина ул., д. 13, Мичурина ул., д. 2, Мичурина ул., д. 21, Мичурина ул., д. 7, Мичурина ул., д. 2/1, Мичурина ул., д. 23А, Мичурина ул., д. 9/1, Мичурина ул., д. 19, Мичурина ул., д. 8, Мичурина ул., д. 9, Садовая ул., д. 62, Садовая ул., д. 61, снт Березка д. 71, снт Березка д. 23, снт Березка д. 15, снт Березка д. 3а, ул., Березка д. 24, ул., Березка д. 39, ул., Березка д. 46, ул., Вишневая д. 10А, ул., Дачная д. 2, ул., Мичурина д. 16, ул., Мичурина д. 20, ул., Мичурина д. 22, ул., Приуральская д. 2, ул., Садовая д. 47А, ул., Садовая д. 57, ул., Садовая д. 60, ул., Садовая д. 65 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1738. | г. Оренбург | снт "Бургаз" | ГНБ | снт "Бургаз" д. 32, д. 17, д. 25, д. 39, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1739. | г. Оренбург | снт "Бургаз" | ПРГ | снт "Бургаз" д. 32, д. 17, д. 25, д. 39, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1740. | г. Оренбург | снт "Бургаз" | распределительный | снт "Бургаз" д. 32, д. 17, д. 25, д. 39, д. 62 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 1741. | г. Оренбург | снт "Мичуринец-50" | ГНБ | Майская ул., д. 45, Пограничная ул., д. 9В/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | октябрь |
| 1742. | г. Оренбург | снт "Мичуринец-50" | ПРГ | Майская ул., д. 45, Пограничная ул., д. 9В/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | октябрь |
| 1743. | г. Оренбург | снт "Мичуринец-50" | распределительный | Майская ул., д. 45, Пограничная ул., д. 9В/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | октябрь |
| 1744. | г. Оренбург | снт "Текстильщик-2" | ГНБ | Советская ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | январь |
| 1745. | г. Оренбург | снт "Текстильщик-2" | ПРГ | Советская ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | январь |
| 1746. | г. Оренбург | снт "Текстильщик-2" | распределительный | Советская ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2024 | январь |
| 1747. | г. Оренбург | снт "Химик" | ГНБ | Второй проезд д. N 6, проезд 3-й N 20, проезд 3-й д. 45, проезд. Третий д. 10, проезд. Третий д. 19, Проезд. Третий д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1748. | г. Оренбург | снт "Химик" | ПРГ | Второй проезд д. N 6, проезд 3-й N 20, проезд 3-й д. 45, проезд. Третий д. 10, проезд. Третий д. 19, Проезд. Третий д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1749. | г. Оренбург | снт "Химик" | распределительный | Второй проезд д. N 6, проезд 3-й N 20, проезд 3-й д. 45, проезд. Третий д. 10, проезд. Третий д. 19, Проезд. Третий д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1750. | г. Оренбург | г. Оренбург | ГНБ | 1-й Ряд ул., д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 1751. | г. Оренбург | г. Оренбург | ПРГ | 1-й Ряд ул., д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 1752. | г. Оренбург | г. Оренбург | распределительный | 1-й Ряд ул. д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 1753. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | (Джанаталап пос.) Тепличная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1754. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | (Заречный пос.) Тепличная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1755. | г. Орск | г. Орск | ввод | (Новый Кумак пос.) Ореховая ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1756. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | 2-й Братский пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1757. | г. Орск | г. Орск | ввод | 2-я Осиновская ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | август |
| 1758. | г. Орск | г. Орск | ввод | 3-й пер., Волкова д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1759. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | А. Игошина ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1760. | г. Орск | г. Орск | ввод | А. Игошина ул., д. 50А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1761. | г. Орск | г. Орск | ввод | Антоновская ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1762. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Антоновская ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1763. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Антоновская ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1764. | г. Орск | г. Орск | ввод | Антоновская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1765. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Антоновская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1766. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Антоновская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1767. | г. Орск | г. Орск | ввод | Беляева ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1768. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Беляева ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1769. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Беляева ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1770. | г. Орск | г. Орск | ввод | Бессарабская ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1771. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Бессарабская ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1772. | г. Орск | г. Орск | ввод | Бессарабская ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1773. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Бессарабская ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1774. | г. Орск | г. Орск | ввод | Борисоглебская ул., д. 120 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1775. | г. Орск | г. Орск | ввод | Братский пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1776. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Братский пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1777. | г. Орск | г. Орск | ввод | Бронницкая ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1778. | г. Орск | г. Орск | ввод | Булатова ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1779. | г. Орск | г. Орск | ввод | Булатова ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1780. | г. Орск | г. Орск | ввод | Бучмана ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1781. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | В. Томина пер., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1782. | г. Орск | г. Орск | ввод | В. Томина пер., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1783. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Волкова 1-й пер., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1784. | г. Орск | г. Орск | ввод | Г. Ротина ул., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1785. | г. Орск | г. Орск | ввод | Германа Титова ул., д. 31А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1786. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Германа Титова ул., д. 31А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1787. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Германа Титова ул., д. 31А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1788. | г. Орск | г. Орск | ввод | Германа Титова ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1789. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Германа Титова ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1790. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Германа Титова ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1791. | г. Орск | г. Орск | ввод | Германа Титова ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1792. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Германа Титова ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1793. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Германа Титова ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1794. | г. Орск | г. Орск | ввод | Германа Титова ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1795. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Германа Титова ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1796. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Германа Титова ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1797. | г. Орск | г. Орск | ввод | Германа Титова ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1798. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Германа Титова ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1799. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Германа Титова ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1800. | г. Орск | г. Орск | ввод | Германа Титова ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1801. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Германа Титова ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1802. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Германа Титова ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1803. | г. Орск | г. Орск | ввод | Германа Титова ул., д. 41А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1804. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Германа Титова ул., д. 41А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1805. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Германа Титова ул., д. 41А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1806. | г. Орск | г. Орск | ввод | Германа Титова ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1807. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Германа Титова ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1808. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Германа Титова ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1809. | г. Орск | г. Орск | ввод | Героев пер., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1810. | г. Орск | г. Орск | ввод | Гостевая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1811. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Гостевая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1812. | г. Орск | г. Орск | ввод | Готвальда ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1813. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Готвальда ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1814. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Готвальда ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1815. | г. Орск | г. Орск | ввод | Готвальда ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1816. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Готвальда ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1817. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Готвальда ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1818. | г. Орск | г. Орск | ввод | Губерлинская ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1819. | г. Орск | г. Орск | ввод | Докучаева ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1820. | г. Орск | г. Орск | ввод | Достовалова ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1821. | г. Орск | г. Орск | ввод | Достовалова ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1822. | г. Орск | г. Орск | ввод | Е. Маркова пер., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1823. | г. Орск | г. Орск | ввод | Западный пр-кт, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1824. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Западный пр-кт, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1825. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Западный пр-кт, д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1826. | г. Орск | г. Орск | ввод | Западный пр-кт, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1827. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Западный пр-кт, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1828. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Западный пр-кт, д. 65 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1829. | г. Орск | г. Орск | ввод | Западный пр-кт, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1830. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Западный пр-кт, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1831. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Западный пр-кт, д. 67 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1832. | г. Орск | г. Орск | ввод | Западный пр-кт, д. 11Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1833. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Западный пр-кт, д. 11Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1834. | г. Орск | г. Орск | ввод | Западный пр-кт, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1835. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Западный пр-кт, д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1836. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Западный пр-кт, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1837. | г. Орск | г. Орск | ввод | Запевалова ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1838. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Запевалова ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1839. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Запевалова ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1840. | г. Орск | г. Орск | ввод | Звездная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1841. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Звездная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1842. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Звездная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1843. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Звероферма пос. д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1844. | г. Орск | г. Орск | ввод | Ивана Неплюева ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1845. | г. Орск | г. Орск | ГНБ | Ивана Неплюева ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1846. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Ивана Неплюева ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1847. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Ивана Неплюева ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1848. | г. Орск | г. Орск | ввод | Ивкина ул., д. 6А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1849. | г. Орск | г. Орск | ввод | Ильинская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1850. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Ильинская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1851. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Ильинская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1852. | г. Орск | г. Орск | ввод | Космонавтов пр-т, д., 6Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1853. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Космонавтов пр-т, д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1854. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Космонавтов пр-кт, д. 7А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1855. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Красноармейский пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1856. | г. Орск | г. Орск | ввод | Кузьминская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1857. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Кузьминская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1858. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Кузьминская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1859. | г. Орск | г. Орск | ввод | Левитана пер., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1860. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Левитана пер., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1861. | г. Орск | г. Орск | ввод | Ленинградская ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1862. | г. Орск | г. Орск | ввод | Ленинского Комсомола ул., д. 2И, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1863. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Ленинского Комсомола ул., д. 2И, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1864. | г. Орск | г. Орск | ввод | Ленинского Комсомола ул., д. 2Л | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1865. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Ленинского Комсомола ул., д. 2Л | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1866. | г. Орск | г. Орск | ввод | Лермонтова ул., д. 2Д | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1867. | г. Орск | г. Орск | ввод | М. Конева ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1868. | г. Орск | г. Орск | ввод | Маркова пер., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1869. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Маркова пер., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1870. | г. Орск | г. Орск | ввод | Маркова пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1871. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Маркова пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1872. | г. Орск | г. Орск | ввод | Монтажников ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1873. | г. Орск | г. Орск | ввод | Николаева ул., д. 77 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1874. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Новоорская ул., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1875. | г. Орск | г. Орск | ввод | Островского ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1876. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Островского ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1877. | г. Орск | г. Орск | ввод | Е. Маркова пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1878. | г. Орск | г. Орск | ввод | Северный пер., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1879. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | В. Томина пер., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1880. | г. Орск | г. Орск | ввод | Героев пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1881. | г. Орск | г. Орск | ввод | Елшанский пер., 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1882. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Новостроечный пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1883. | г. Орск | г. Орск | ввод | Огнеупорный пер., д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1884. | г. Орск | г. Орск | ввод | Пирогова ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1885. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Пирогова ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1886. | г. Орск | г. Орск | ввод | Покровская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 1887. | г. Орск | г. Орск | ввод | Полторацкого ул., д. 85 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1888. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Полторацкого ул., д. 85 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1889. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Полторацкого ул., д. 85 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1890. | г. Орск | г. Орск | ввод | Космонавтов пр., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1891. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Космонавтов пр-кт, д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1892. | г. Орск | г. Орск | ввод | Космонавтов пр-кт, д. 79 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1893. | г. Орск | г. Орск | ввод | Западный проезд, д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1894. | г. Орск | г. Орск | ввод | Прокатчиков ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1895. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Прокатчиков ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1896. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Рахманинова ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1897. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Рахманинова ул., д. 18А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1898. | г. Орск | г. Орск | ввод | Реутова ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1899. | г. Орск | г. Орск | ввод | Реутова ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1900. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Реутова ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1901. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Реутова ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1902. | г. Орск | г. Орск | ввод | Реутова ул./Западный пер., д. 25/53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1903. | г. Орск | г. Орск | ввод | Речная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1904. | г. Орск | г. Орск | ввод | Речная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1905. | г. Орск | г. Орск | ГНБ | Речная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1906. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Речная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1907. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Речная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1908. | г. Орск | г. Орск | ввод | Рижская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1909. | г. Орск | г. Орск | ввод | Рычкова ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1910. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Рычкова ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1911. | г. Орск | г. Орск | ввод | Садовый пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1912. | г. Орск | г. Орск | ввод | Сарычева ул., д. 6а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1913. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Севастопольская ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1914. | г. Орск | г. Орск | ввод | Славянова ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1915. | г. Орск | г. Орск | ввод | Социалистическая ул., д. 135 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1916. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Социалистическая ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1917. | г. Орск | г. Орск | ввод | Стройдвор ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1918. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Стройдвор ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1919. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Стройдвор ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1920. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Тарская ул., д. 12Д | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1921. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Тарская ул., д. 12Г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1922. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Терешковой ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1923. | г. Орск | г. Орск | ввод | Терешковой ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1924. | г. Орск | г. Орск | ввод | Угловой пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1925. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Угловой пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1926. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Угловой пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1927. | г. Орск | г. Орск | ввод | Угловой пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1928. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Угловой пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1929. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Угловой пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1930. | г. Орск | г. Орск | ввод | Угловой пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1931. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Угловой пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1932. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Угловой пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1933. | г. Орск | г. Орск | ввод | Угловой пер., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1934. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Угловой пер., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1935. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Угловой пер., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1936. | г. Орск | г. Орск | ввод | Ю. Романенко ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1937. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Ю. Романенко ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1938. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Ю. Романенко ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1939. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | А. Игошина ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1940. | г. Орск | г. Орск | ввод | А. Игошина ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 1941. | г. Орск | г. Орск | ввод | Алексея Локтева ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1942. | г. Орск | г. Орск | ввод | Антоновская ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1943. | г. Орск | г. Орск | ввод | Батумская ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1944. | г. Орск | г. Орск | ввод | Бессарабская ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1945. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Бессарабская ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1946. | г. Орск | г. Орск | ввод | Булатова ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1947. | г. Орск | г. Орск | ввод | Гастелло ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1948. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Гастелло ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1949. | г. Орск | г. Орск | ввод | Докучаева ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1950. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Донецкая ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1951. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Запорожская ул., д. 74 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1952. | г. Орск | г. Орск | ввод | Звездная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1953. | г. Орск | г. Орск | ввод | И. Ивкина ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1954. | г. Орск | г. Орск | ввод | И. Ивкина ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1955. | г. Орск | г. Орск | ввод | Карельская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1956. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Карельская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1957. | г. Орск | г. Орск | ввод | Краснохолмская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1958. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Осиновская ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1959. | г. Орск | г. Орск | ввод | Покровская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1960. | г. Орск | г. Орск | ввод | Покровская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1961. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Покровская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1962. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | С. Разина ул., д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1963 | г. Орск | г. Орск | ввод | Славгородская ул., д. 69А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1964. | г. Орск | г. Орск | ввод | Столетова ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1965. | г. Орск | г. Орск | ввод | Строителей ул., д. 4А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1966. | г. Орск | г. Орск | ввод | Угловая ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1967. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Угловая ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1968. | г. Орск | г. Орск | ввод | Шапошникова ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1969. | г. Орск | г. Орск | ввод | Якутская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1970. | г. Орск | г. Орск | ввод | Апрельская ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1971. | г. Орск | г. Орск | ввод | Борисоглебская ул., д. 126 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1972 | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Игошина ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1973. | г. Орск | г. Орск | ввод | Кирова ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1974. | г. Орск | г. Орск | ввод | Мичурина ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1975. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Нарожного ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1976. | г. Орск | г. Орск | ввод | Подгорная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1977. | г. Орск | г. Орск | ввод | Снежная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1978. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Целинная ул., д. 9А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1979. | г. Орск | г. Орск | ввод | Чехова ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 1980. | г. Орск | г. Орск | ввод | Ю. Романенко ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1981. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Ю. Романенко ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1982. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Ю. Романенко ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 1983. | г. Орск | г. Орск | ввод | Уссурийский пер., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1984. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Федоровская ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1985. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Хлебная ул., д. 5 А (п. Джанаталап) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1986. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Цветаевой ул., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 1987. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Центральная ул., д. 18А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 1988. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Чекалина ул., д. 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 1989. | г. Орск | г. Орск | ввод | Чугуевская ул., д. 64 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1990. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Чугуевская ул., д. 64 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1991. | г. Орск | г. Орск | ввод | Шапошникова ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 1992. | г. Орск | г. Орск | ввод | Шапошникова ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 1993. | г. Орск | г. Орск | ввод | Шапошникова ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1994. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Шапошникова ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 1995. | г. Орск | г. Орск | ввод | Экологическая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1996. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Экологическая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 1997. | г. Орск | г. Орск | ввод | Элеваторная ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1998. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Элеваторная ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 1999. | г. Орск | г. Орск | ввод | Элеваторная ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2000. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Элеваторная ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2001. | г. Орск | г. Орск | ввод | Энергетиков ул., д. 217а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2002. | г. Орск | г. Орск | ввод | Энергетиков ул., д. 241 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2003. | г. Орск | г. Орск | ввод | Ю. Романенко ул., д. 40А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2004. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Ю. Романенко ул., д. 40А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2005. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Ю. Романенко ул., д. 40А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2006. | г. Орск | г. Орск | ввод | Ю. Романенко ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2007. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Ю. Романенко ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2008. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Ю. Романенко ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2009. | г. Орск | г. Орск | ввод | Ю. Романенко ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2010. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Ю. Романенко ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2011. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Ю. Романенко ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2012. | г. Орск | г. Орск | ввод | Ю. Романенко ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2013. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Ю. Романенко ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2014. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Ю. Романенко ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2015. | г. Орск | г. Орск | ввод | Ю. Романенко ул., д. 38А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2016. | г. Орск | г. Орск | ПРГ | Ю. Романенко ул., д. 38А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2017. | г. Орск | г. Орск | распределительный | Ю. Романенко ул., д. 38А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2018. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Юбилейный пер., д. 12А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2019. | г. Орск | г. Орск | нулевая врезка | Юбилейный пер., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2020. | г. Орск | пос. Новоказачий | нулевая врезка | Цветочная ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2021. | г. Орск | пос. Новоказачий | нулевая врезка | Цветочная ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2022. | г. Орск | с. Ора | ввод | Ромашковый пр-д, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2023. | г. Орск | с. Ора | распределительный | Ромашковый пр-д, д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2024. | г. Орск | с. Ора | ввод | Ромашковый пр-д, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2025. | г. Орск | с. Ора | распределительный | Ромашковый пр-д, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2026. | г. Орск | с. Ударник | ввод | Орский пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2027. | г. Орск | с. Ударник | нулевая врезка | Садовая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2028. | г. Орск | с. Ударник | ввод | Юбилейная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2029. | г. Орск | с. Ударник | ввод | Юбилейная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2030. | г. Орск | с. Ударник | распределительный | Юбилейная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2031. | Грачевский р-н | с. Грачевка | ввод | Дальняя ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2032. | Грачевский р-н | с. Грачевка | ввод | Дачная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2033. | Грачевский р-н | с. Грачевка | нулевая врезка | Кооперативная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2034. | Грачевский р-н | с. Грачевка | ввод | Магистральная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2035. | Грачевский р-н | с. Грачевка | ввод | Новоселов ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2036. | Грачевский р-н | с. Грачевка | ввод | Победы ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2037. | Грачевский р-н | с. Грачевка | распределительный | Победы ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2038. | Грачевский р-н | с. Грачевка | ввод | Победы ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2039. | Грачевский р-н | с. Грачевка | распределительный | Победы ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2040. | Грачевский р-н | с. Грачевка | ввод | Покровская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2041. | Грачевский р-н | с. Грачевка | ввод | Усадьба Лесничества ул., д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2042. | Грачевский р-н | с. Грачевка | ввод | Усадьба Лесничества ул., д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2043. | Грачевский р-н | с. Грачевка | ГНБ | Усадьба Лесничества ул., д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2044. | Грачевский р-н | с. Грачевка | распределительный | Усадьба Лесничества ул., д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2045. | Грачевский р-н | с. Грачевка | ввод | Усадьба Лесничества ул., д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2046. | Грачевский р-н | с. Грачевка | ввод | Усадьба Лесничества ул., д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2047. | Грачевский р-н | с. Грачевка | ввод | Фабричная ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2048. | Грачевский р-н | с. Грачевка | распределительный | Фабричная ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2049. | Грачевский р-н | с. Новоникольское | ввод | Заречная ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2050. | Домбаровский р-н | пос. Домбаровский | нулевая врезка | Стахановская ул., д. 180 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2051. | Домбаровский р-н | пос. Домбаровский | нулевая врезка | Стахановская ул., д. 208 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2052. | Домбаровский р-н | пос. Домбаровский | нулевая врезка | Советская ул., д. 2а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2053. | Домбаровский р-н | пос. Домбаровский | нулевая врезка | Пролетарская ул., д. 40А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2054. | Домбаровский р-н | пос. Домбаровский | ввод | Чкалова ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2055. | Домбаровский р-н | пос. Домбаровский | нулевая врезка | Щорса ул., д. 82А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2056. | Домбаровский р-н | с. Ащебутак | нулевая врезка | Набережная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2057. | Домбаровский р-н | с. Курмансай | ввод | Центральная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2058. | Домбаровский р-н | с. Соколовка | нулевая врезка | Речная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2059. | Домбаровский р-н | с. Ащебутак | ввод | 2-я Разведская ул., д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2060. | Илекский р-н | пос. Димитровский | ввод | Набережная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 2061. | Илекский р-н | пос. Димитровский | ГНБ | Набережная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 2062. | Илекский р-н | пос. Димитровский | ввод | Юбилейная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2063. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Есенина ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2064. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Илекская ул., д. 52А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2065. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Казачья ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2066. | Илекский р-н | с. Илек | нулевая врезка | Коммунистическая ул., д. 110 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2067. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Крымская ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2068. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Новоселов ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2069 | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Приграничная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 2070. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Приграничная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2071. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Приграничная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2072. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Приграничная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2073. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Сорокина ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2074. | Илекский р-н | с. Илек | распределительный | Сорокина ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2075. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Целинная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2076. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Цибизова ул., д. 32А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2077. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Цибизова ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2078. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Черненко ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2079. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Школьная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2080. | Илекский р-н | с. Илек | ввод | Шоссейная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2081. | Илекский р-н | с. Илек | ГНБ | Шоссейная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2082. | Илекский р-н | с. Илек | распределительный | Шоссейная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2083. | Илекский р-н | с. Кардаилово | нулевая врезка | Илекская ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2084. | Илекский р-н | с. Кардаилово | нулевая врезка | Первомайская ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2085. | Илекский р-н | с. Мухраново | ввод | Береговая ул., д. 16 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2086. | Илекский р-н | с. Мухраново | ввод | Гизатова ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2087. | Илекский р-н | с. Мухраново | ввод | Краснознаменная ул., д. 21А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2088. | Илекский р-н | с. Нижнеозерное | нулевая врезка | Уральская ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2089. | Илекский р-н | с. Сухоречка | ввод | Озерная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2090. | Илекский р-н | с. Шутово | ввод | Полевая ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2091. | Илекский р-н | с. Шутово | распределительный | Полевая ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2092. | Илекский р-н | с. Яман | ввод | Октябрьская ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2093. | Илекский р-н | с. Яман | ввод | Степная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2094. | Кваркенский р-н | пос. Кировск | ввод | Кирова ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2095. | Кваркенский р-н | пос. Кировск | ввод | Светлый пер., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2096. | Кваркенский р-н | пос. Красноярский | ввод | Железнодорожная ул., д. 14, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2097. | Кваркенский р-н | пос. Красноярский | ввод | Первомайская ул., д. 72 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2098. | Кваркенский р-н | с. Аландское | ввод | Заречная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2099. | Кваркенский р-н | с. Аландское | распределительный | Заречная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2100. | Кваркенский р-н | с. Аландское | ввод | Заречная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2101. | Кваркенский р-н | с. Аландское | ГНБ | Заречная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2102. | Кваркенский р-н | с. Аландское | распределительный | Заречная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2103. | Кваркенский р-н | с. Аландское | ввод | Набережная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2104. | Кваркенский р-н | с. Аландское | распределительный | Набережная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2105. | Кваркенский р-н | с. Аландское | ввод | Набережная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2106. | Кваркенский р-н | с. Аландское | распределительный | Набережная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2107. | Кваркенский р-н | с. Аландское | ввод | Набережная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2108. | Кваркенский р-н | с. Аландское | распределительный | Набережная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2109. | Кваркенский р-н | с. Аландское | ввод | Набережная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2110. | Кваркенский р-н | с. Аландское | ввод | Нагорная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2111. | Кваркенский р-н | с. Аландское | ГНБ | Нагорная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2112. | Кваркенский р-н | с. Аландское | распределительный | Нагорная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2113. | Кваркенский р-н | с. Аландское | ввод | Набережная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2114. | Кваркенский р-н | с. Аландское | распределительный | Набережная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2115. | Кваркенский р-н | с. Аландское | ввод | Центральная ул., д. 88 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2116. | Кваркенский р-н | с. Аландское | распределительный | Центральная ул., д. 88 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2117. | Кваркенский р-н | с. Аландское | ввод | Центральная ул., д. 77 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2118. | Кваркенский р-н | с. Аландское | ввод | Широкая ул., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2119. | Кваркенский р-н | с. Аландское | нулевая врезка | Широкая ул., д. 48, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2120. | Кваркенский р-н | с. Андрианополь | нулевая врезка | Набережная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2121. | Кваркенский р-н | с. Березовка | нулевая врезка | Верхняя ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2122. | Кваркенский р-н | с. Болотовск | нулевая врезка | Лесная ул., д. 65А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2123. | Кваркенский р-н | с. Бриент | ввод | Строителей ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2124. | Кваркенский р-н | с. Кваркено | ввод | 8 марта ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2125 | Кваркенский р-н | с. Кваркено | ввод | Д. Бедного ул., д. 36, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | октябрь |
| 2126. | Кваркенский р-н | с. Кваркено | ввод | Дорожный пер., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2127. | Кваркенский р-н | с. Кваркено | нулевая врезка | Октябрьский пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2128. | Кваркенский р-н | с. Кваркено | ввод | Ремонтная ул., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2129. | Кваркенский р-н | с. Новооренбург | ввод | Нижняя ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2130. | Кваркенский р-н | с. Новооренбург | ввод | Нижняя ул., д. 3, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2131. | Кваркенский р-н | с. Покровка | ввод | Нагорная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2132. | Кваркенский р-н | с. Уртазым | ввод | Молодежная ул., д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2133. | Кваркенский р-н | с. Уртазым | ввод | Набережная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2134. | Кваркенский р-н | с. Уртазым | ввод | Центральная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2135. | Кваркенский р-н | с. Уртазым | распределительный | Центральная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2136. | Красногвардейский р-н | д. Малоюлдашево | нулевая врезка | Центральная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2137. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | нулевая врезка | Заливная ул., д. 18, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2138. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | нулевая врезка | Заливная ул., д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2139. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | ввод | Заливная ул., д. 30, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2140. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | ГНБ | Заливная ул., д. 30, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2141. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | распределительный | Заливная ул., д. 30, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2142. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | ввод | Заливная ул., д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2143. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | ввод | Заливная ул., д. 23/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2144. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | ГНБ | Заливная ул., д. 23/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2145. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | распределительный | Заливная ул., д. 23/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2146. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | ввод | Заливная ул., д. 30, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2147. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | нулевая врезка | Подгорная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2148. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | нулевая врезка | Подгорная ул., д. 21, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2149. | Красногвардейский р-н | пос. Отделение 5 | ввод | Подгорная ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2150. | Красногвардейский р-н | пос. Юговка | нулевая врезка | Центральная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2151. | Красногвардейский р-н | пос. Юговка | нулевая врезка | Центральная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2152. | Красногвардейский р-н | с. Вознесенка | ввод | Школьная ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2153. | Красногвардейский р-н | с. Донское | нулевая врезка | Гагарина ул., д. 40, кв. 1. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2154. | Красногвардейский р-н | с. Донское | нулевая врезка | Советская ул., д. 97 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2155. | Красногвардейский р-н | с. Ивановка | ввод | Буденного ул., д. 69 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2156. | Красногвардейский р-н | с. Ивановка | распределительный | Буденного ул., д. 69 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2157. | Красногвардейский р-н | с. Ивановка | ввод | Почтовая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2158. | Красногвардейский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Советская ул., д. 82 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2159. | Красногвардейский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Советская ул., д. 94 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2160. | Красногвардейский р-н | с. Ивановка | ввод | Советская ул., д. 96 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2161. | Красногвардейский р-н | с. Ивановка | распределительный | Советская ул., д. 96 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2162. | Красногвардейский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Советская ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2163. | Красногвардейский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Советская ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2164. | Красногвардейский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Советская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2165. | Красногвардейский р-н | с. Красиково | ввод | Пушкинская ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2166. | Красногвардейский р-н | с. Красиково | нулевая врезка | Пушкинская ул., д. 67 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2167. | Красногвардейский р-н | с. Луговск | ввод | Весенний пер., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2168. | Красногвардейский р-н | с. Луговск | распределительный | Весенний пер., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2169. | Красногвардейский р-н | с. Новоюласка | ввод | Комсомольская ул., д. 6А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2170. | Красногвардейский р-н | с. Плешаново | ввод | 8 марта ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2171. | Красногвардейский р-н | с. Плешаново | ввод | Ленина ул., д. 175 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2172. | Красногвардейский р-н | с. Плешаново | ввод | Лесная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2173. | Красногвардейский р-н | с. Плешаново | нулевая врезка | Луговая ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2174. | Красногвардейский р-н | с. Плешаново | нулевая врезка | Садовая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2175. | Красногвардейский р-н | с. Плешаново | нулевая врезка | Садовая ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2176. | Красногвардейский р-н | с. Плешаново | нулевая врезка | Садовая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2177. | Красногвардейский р-н | с. Плешаново | нулевая врезка | Космонавтов ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2178. | Красногвардейский р-н | с. Староюлдашево | ввод | Победы ул., д. 119 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2179. | Красногвардейский р-н | с. Староюлдашево | ГНБ | Победы ул., д. 119 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2180. | Красногвардейский р-н | с. Староюлдашево | распределительный | Победы ул., д. 119 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2181. | Красногвардейский р-н | с. Староюлдашево | нулевая врезка | Победы ул., д. 106 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2182. | Красногвардейский р-н | с. Староюлдашево | нулевая врезка | Победы ул., д. 83 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2183. | Красногвардейский р-н | с. Яшкино | ввод | Заречная ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2184. | Красногвардейский р-н | с. Яшкино | распределительный | Заречная ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2185. | Красногвардейский р-н | с. Яшкино | ввод | Ленина ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2186. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | ввод | 1 Мая ул., д. 104А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2187. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | нулевая врезка | 1 Мая ул., д. 106, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2188. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | нулевая врезка | Гребенникова ул., д. 159 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2189. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | нулевая врезка | Гребенникова ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2190. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | ввод | Ильинская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2191. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | нулевая врезка | Кирова ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 2192. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | ввод | Кожаевых ул., д. 37Г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2193. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | нулевая врезка | Кожаевых ул., д. 1Г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2194. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | ввод | Козенкова ул., д. 15Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2195. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | ввод | Коминтерна ул., д. 18А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2196. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | ввод | Кураганская ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2197. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | ввод | Лермонтова ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2198. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | ввод | Невская ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2199. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | нулевая врезка | Пригородная ул., д. 13 строение 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2200. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | ввод | Раздольная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2201. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | распределительный | Раздольная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2202. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | нулевая врезка | Революционная ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2203. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | нулевая врезка | Сакмарская ул., д. 31А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2204. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | нулевая врезка | Светлый пер., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2205. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | ввод | Северная ул., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2206. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | нулевая врезка | Степная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2207. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | нулевая врезка | Телеграфная ул., д. 203 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2208. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | нулевая врезка | Тенистая ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2209. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | нулевая врезка | Тенистая ул., д., 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2210. | Кувандыкский г.о. | г. Кувандык | ввод | У Громовой ул., д. 52 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 2211. | Кувандыкский г.о. | д. Верхненазаргулово | нулевая врезка | Ташкентская ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2212. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | нулевая врезка | Приозерная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2213. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | нулевая врезка | Приозерная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2214. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | ввод | Приозерная ул., д. 24А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2215. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | нулевая врезка | Приозерная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2216. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | нулевая врезка | Приозерная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2217. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | нулевая врезка | Приозерная ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2218. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | нулевая врезка | Центральная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2219. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | нулевая врезка | Центральная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2220. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | нулевая врезка | Центральная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2221. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | нулевая врезка | Центральная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2222. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | нулевая врезка | Центральная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2223. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | нулевая врезка | Центральная ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2224. | Кувандыкский г.о. | д. Красносакмарск | нулевая врезка | Центральная ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2225. | Кувандыкский г.о. | д. Тлявгулово | ввод | К. Цеткин ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2226. | Кувандыкский г.о. | д. Тлявгулово | распределительный | К. Цеткин ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2227. | Кувандыкский г.о. | д. Тлявгулово | ввод | М. Джалиля ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2228. | Кувандыкский г.о. | д. Тлявгулово | ввод | Нагорная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2229. | Кувандыкский г.о. | д. Тлявгулово | ввод | Нагорная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2230. | Кувандыкский г.о. | д. Тлявгулово | ввод | Центральная ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2231. | Кувандыкский г.о. | пос. Канчеровский карьер | ввод | Железнодорожная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2232. | Кувандыкский г.о. | пос. Краснощеково | ввод | Лесная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2233. | Кувандыкский г.о. | пос. Урал | нулевая врезка | Набережная ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2234. | Кувандыкский г.о. | пос. Урал | ввод | Южная ул., д. 9, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2235. | Кувандыкский г.о. | с. Большое Чураево | ввод | Зеленая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2236. | Кувандыкский г.о. | с. Большое Чураево | ввод | Сакмарская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2237. | Кувандыкский г.о. | с. Ибрагимово | ввод | Клубная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2238. | Кувандыкский г.о. | с. Мухамедьярово | нулевая врезка | Советская ул., д. 17 строение 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2239. | Кувандыкский г.о. | с. Мухамедьярово | нулевая врезка | Школьная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2240. | Кувандыкский г.о. | с. Новопокровка | ввод | Мира ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2241. | Кувандыкский г.о. | с. Новопокровка | нулевая врезка | Советская ул., д. 53А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2242. | Кувандыкский г.о. | с. Чулпан | ввод | Придорожный пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2243. | Кувандыкский г.о. | с. Шубино | нулевая врезка | Советская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2244. | Курманаевский р-н | с. Егорьевка | нулевая врезка | Западная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2245. | Курманаевский р-н | с. Ефимовка | ввод | Красноармейская ул., д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2246. | Курманаевский р-н | с. Кандауровка | ввод | Дорожная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2247. | Курманаевский р-н | с. Кандауровка | распределительный | Дорожная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2248. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | ввод | Авангардная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2249. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | ввод | Восточная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2250. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | нулевая врезка | Восточная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2251. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | нулевая врезка | Восточная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2252. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | нулевая врезка | Восточная ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2253. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | нулевая врезка | Восточная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2254. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | нулевая врезка | Восточная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2255. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | ввод | Восточная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2256. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | распределительный | Восточная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2257. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | нулевая врезка | Восточная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2258. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | ввод | Молодежная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2259. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | ввод | Пудовкина ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2260. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | ввод | Речная ул., д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2261. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | распределительный | Речная ул., д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2262. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | ввод | Речная ул., д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2263. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | распределительный | Речная ул., д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2264. | Курманаевский р-н | с. Курманаевка | ввод | Чапаева ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2265. | Курманаевский р-н | с. Кутуши | ввод | Заречная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2266. | Курманаевский р-н | с. Кутуши | ввод | Садовая ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2267. | Курманаевский р-н | с. Лабазы | ввод | Новая ул., д. 8, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 2268. | Курманаевский р-н | с. Лабазы | ввод | Новая ул., д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2269. | Курманаевский р-н | с. Лабазы | распределительный | Новая ул., д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2270. | Курманаевский р-н | с. Лабазы | ввод | Советская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2271. | Курманаевский р-н | с. Лабазы | ГНБ | Советская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2272. | Курманаевский р-н | с. Лабазы | распределительный | Советская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2273. | Курманаевский р-н | с. Петровка | ввод | Фомина ул., д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 2274. | Курманаевский р-н | с. Андреевка | ввод | Буровая ул., д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2275. | Курманаевский р-н | с. Андреевка | распределительный | Буровая ул., д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2276. | Курманаевский р-н | с. Андреевка | ввод | Буровая ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2277. | Курманаевский р-н | с. Андреевка | распределительный | Буровая ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2278. | Курманаевский р-н | с. Андреевка | ввод | Буровая ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2279. | Курманаевский р-н | с. Андреевка | ввод | Буровая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2280. | Курманаевский р-н | с. Андреевка | распределительный | Буровая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2281. | Матвеевский р-н | с. Александровка | нулевая врезка | Касьянова ул., д. 91 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2282. | Матвеевский р-н | с. Борискино | нулевая врезка | Центральная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2283. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Анненкова ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2284. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | распределительный | Анненкова ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2285. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | нулевая врезка | Комсомольская ул., д. 19, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2286. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Комсомольская ул., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2287. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Мира ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2288. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Молодежный пер., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2289. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | распределительный | Молодежный пер., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2290. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Молодежный пер., д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2291. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | распределительный | Молодежный пер., д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2292. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | нулевая врезка | Набережная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2293. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | нулевая врезка | Новая ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2294. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | нулевая врезка | Новая ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2295. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | нулевая врезка | Новая ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2296. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Полевая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2297. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Пролетарская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2298. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Пролетарская ул., д. 4А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2299. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ПРГ | Пролетарская ул., д. 4А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2300. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | распределительный | Пролетарская ул., д. 4А, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2301. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Пролетарская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2302. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Садовая ул., д. 66/2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2303. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | распределительный | Садовая ул., д. 66/2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2304. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Садовая ул., д. 66А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2305. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Садовая ул., д. 67 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2306. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | распределительный | Садовая ул., д. 67 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2307. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Садовая ул., д. 69 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2308. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | распределительный | Садовая ул., д. 69 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2309. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | ввод | Садовая ул., д. 66 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2310. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | нулевая врезка | Телеграфная ул., д. 69А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2311. | Матвеевский р-н | с. Матвеевка | нулевая врезка | Телеграфная ул., д. 106 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2312. | Матвеевский р-н | с. Новоаширово | ввод | Нижняя ул., д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2313. | Матвеевский р-н | с. Новоспасское | ввод | Центральная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2314. | Матвеевский р-н | с. Новоузели | ввод | Центральная ул., д. 54А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2315. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Горького ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2316. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ГНБ | Горького ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2317. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ПРГ | Горького ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2318. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | распределительный | Горького ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2319. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Горького ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2320. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Горького ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2321. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ГНБ | Горького ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2322. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ПРГ | Горького ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2323. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | распределительный | Горького ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2324. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Горького ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2325. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ГНБ | Горького ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2326. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ПРГ | Горького ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2327. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | распределительный | Горького ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2328. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Кирова ул., д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2329. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Кирова ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2330. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ГНБ | Кирова ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2331. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ПРГ | Кирова ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2332. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | распределительный | Кирова ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2333. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Кирова ул., д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2334. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Кирова ул., д. 6, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2335. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Кирова ул., д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2336. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Кирова ул., д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2337. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Кирова ул., д. 12, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2338. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | нулевая врезка | Кооперативная ул., д. 17. кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2339. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Лесная ул., д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2340. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | распределительный | Лесная ул., д. 25. кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2341. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Первомайская ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2342. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Советская ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2343. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Советская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2344. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Советская ул., д. 122 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2345. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Советская ул., д. 126 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2346. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | распределительный | Советская ул., д. 126 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2347. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Советская ул., д. 158 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2348. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Советская ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2349. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ГНБ | Советская ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2350. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | распределительный | Советская ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2351. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Советская ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2352. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ГНБ | Советская ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2353. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | распределительный | Советская ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2354. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Советская ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2355. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Советская ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2356 | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Советская ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2357. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Лесная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2358. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Фрунзе ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2359. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ГНБ | Фрунзе ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2360. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ПРГ | Фрунзе ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2361. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | распределительный | Фрунзе ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2362. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Фрунзе ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2363. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ГНБ | Фрунзе ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2364. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ПРГ | Фрунзе ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2365. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | распределительный | Фрунзе ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2366. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Фрунзе ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2367. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Чапаева ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2368. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ввод | Южная ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2369. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | ГНБ | Южная ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2370. | Матвеевский р-н | с. Сарай-Гир | распределительный | Южная ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2371. | Матвеевский р-н | с. Староаширово | ввод | Турханка ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2372. | Матвеевский р-н | с. Староаширово | распределительный | Турханка ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2373. | Матвеевский р-н | с. Старокутлумбетьево | ввод | Молодежная ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2374. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | нулевая врезка | Автомобилистов ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2375. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Бажова ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2376. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Звездная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2377. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Мостовая ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 2378. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | распределительный | Мостовая ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 2379. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Мусы Джалиля ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2380. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Новоселов ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2381. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Победы ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2382. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Победы ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2383. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Победы ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2384. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Просторная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2385. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | нулевая врезка | Союзная ул., д. 2 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2386. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Аксакова ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2387. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Аксакова ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2388. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | нулевая врезка | Жемчужникова ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2389. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | нулевая врезка | Жемчужникова ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2390. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | нулевая врезка | Казачья ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2391. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Мусы Джалиля ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2392. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | нулевая врезка | Пугачева ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2393. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | нулевая врезка | Цветочная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2394. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | нулевая врезка | Шушаева ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2395. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Холмистая ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2396. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | ввод | Шолохова ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2397. | Новоорский р-н | пос. Новоорск | нулевая врезка | Юбилейная ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2398. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | ввод | Абрикосовая ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2399. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | распределительный | Абрикосовая ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2400. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | ввод | Абрикосовая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2401. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | нулевая врезка | Ветеранов ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2402. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | ввод | Виноградная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2403. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | распределительный | Виноградная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2404. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | ввод | Вишневая ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2405 | Новоорский р-н | пос. Энергетик | распределительный | Вишневая ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2406. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | ввод | Огородная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2407. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | распределительный | Огородная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2408. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | ввод | Огородная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2409. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | распределительный | Огородная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2410. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | ввод | Рабочая ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2411. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | ввод | Рабочая ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2412. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | распределительный | Рабочая ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2413. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | ввод | Солнечная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2414. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | распределительный | Солнечная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2415. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | ввод | Солнечная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2416. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | нулевая врезка | Беговая ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2417 | Новоорский р-н | пос. Энергетик | ввод | Виноградная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2418. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | ввод | Маршала Жукова ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2419. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | нулевая врезка | Центральная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2420. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | нулевая врезка | Центральная ул., д. 2а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2421. | Новоорский р-н | пос. Энергетик | нулевая врезка | Энтузиастов ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2422. | Новоорский р-н | с. Будамша | ввод | Механизаторов ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2423. | Новоорский р-н | с. Кумак | нулевая врезка | Комсомольская ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2424. | Новоорский р-н | ст. Новоорск | ввод | Мусы Джалиля ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2425. | Новоорский р-н | ст. Новоорск | ввод | Чкалова ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 2426. | Новосергиевский р-н | пос. Нижний Кунакбай | нулевая врезка | Центральная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2427. | Новосергиевский р-н | пос. Новосергиевка | нулевая врезка | Вавилова ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2428. | Новосергиевский р-н | пос. Новосергиевка | ввод | Гагарина ул., д. 46 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2429. | Новосергиевский р-н | пос. Новосергиевка | ввод | Красноармейская ул., д. 172 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2430. | Новосергиевский р-н | пос. Новосергиевка | ввод | Красногвардейская ул., д. 6 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2431. | Новосергиевский р-н | пос. Новосергиевка | нулевая врезка | Магистральная ул., д. 68 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2432. | Новосергиевский р-н | пос. Новосергиевка | ввод | Сергиевская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2433. | Новосергиевский р-н | пос. Новосергиевка | ввод | Степана Разина ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2434. | Новосергиевский р-н | пос. Новосергиевка | распределительный | Строителей ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2435. | Новосергиевский р-н | пос. Новосергиевка | ввод | Строителей ул., д. 10 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2436. | Новосергиевский р-н | пос. Новосергиевка | ввод | Электрическая ул., д. 40 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2437. | Новосергиевский р-н | пос. Новосергиевка | ввод | Электрическая ул., д. 42 В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2438. | Новосергиевский р-н | с. Ахмерово | ввод | Подгорная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2439. | Новосергиевский р-н | с. Землянка | ввод | Матросова пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2440. | Новосергиевский р-н | с. Кулагино | ввод | Культурная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2441. | Новосергиевский р-н | с. Кулагино | ГНБ | Культурная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2442. | Новосергиевский р-н | с. Кулагино | распределительный | Культурная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2443. | Новосергиевский р-н | с. Лебяжка | ввод | Советская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2444. | Новосергиевский р-н | с. Покровка | ГНБ | Калинина пл., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2445. | Новосергиевский р-н | с. Покровка | ПРГ | Калинина пл., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2446. | Новосергиевский р-н | с. Покровка | распределительный | Калинина пл., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2447. | Новосергиевский р-н | с. Покровка | ввод | Калинина пл., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2448. | Новосергиевский р-н | с. Покровка | ГНБ | Калинина пл., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2449. | Новосергиевский р-н | с. Покровка | ПРГ | Калинина пл., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2450. | Новосергиевский р-н | с. Покровка | распределительный | Калинина пл., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2451. | Новосергиевский р-н | с. Рыбкино | ввод | Советская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2452. | Новосергиевский р-н | с. Черепаново | ввод | Заречная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2453. | Новосергиевский р-н | с. Покровка | ввод | Калинина пл., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2454. | Новосергиевский р-н | ст. Платовка | ввод | Луговая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2455. | Новосергиевский р-н | ст. Платовка | распределительный | Луговая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2456. | Новосергиевский р-н | ст. Платовка | ввод | Украинская ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2457. | Октябрьский р-н | пос. Краснооктябрьский | ввод | Полевая ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2458. | Октябрьский р-н | с. Белозерка | ввод | Советская ул., д. 95 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 2459. | Октябрьский р-н | с. Белозерка | ввод | Школьная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2460. | Октябрьский р-н | с. Биккулово | ввод | Советская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2461. | Октябрьский р-н | с. Буланово | нулевая врезка | Тупой пер., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2462. | Октябрьский р-н | с. Каменка | нулевая врезка | Центральная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2463. | Октябрьский р-н | с. Каменка | нулевая врезка | Центральная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2464. | Октябрьский р-н | с. Новотроицкое | ввод | Луговая ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2465. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | ввод | 2-я Продольная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2466. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | ввод | Вишневая ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2467. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | ввод | Вишневая ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2468. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | ввод | Зеленый б-р, д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2469. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | ввод | Зеленый б-р, д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2470. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | ввод | Луговая ул., д. 29А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2471. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | ввод | Несмеянова ул., д. 21А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2472. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | ввод | Озерная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2473. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | ввод | Прохладная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2474. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | ввод | Тенистая ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2475. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | ввод | Тенистая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2476. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | ввод | Тихая ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2477. | Октябрьский р-н | с. Октябрьское | ввод | Тенистая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2478. | Оренбургский р-н | пос. Береговой | ввод | Озерная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2479. | Оренбургский р-н | пос. Береговой | ГНБ | Озерная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2480. | Оренбургский р-н | пос. Благословенское Лесничество | ввод | Подгорная ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2481. | Оренбургский р-н | пос. Благословенское Лесничество | распределительный | Подгорная ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2482. | Оренбургский р-н | пос. Благословенское Лесничество | ввод | Подгорная ул., уч. N 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2483. | Оренбургский р-н | пос. Благословенское Лесничество | ввод | Подгорная ул., д. 5 (уч. N 40) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2484. | Оренбургский р-н | пос. Благословенское Лесничество | распределительный | Подгорная ул., д. 5 (уч. N 40) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2485. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Агатовая ул., з/у с кад. N 56:21:3005001:298 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2486. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Береговая ул., з/у N 693/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2487. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Бирюзовая ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2488. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Бирюзовая ул., з/у N 308 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2489. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Вдохновенная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2490. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | нулевая врезка | Вишневая ул., з/у с кад. N 56:21:3004001:2301 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 2491 | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Жемчужная ул., з/у с кад. N 56:21:3005001:618 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2492. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Жемчужная ул., з/у N 625 (д. 17) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2493. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Жемчужная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2494. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Жемчужная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2495. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Жемчужная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2496. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Жемчужная ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2497. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Жемчужная ул., з/у N 641 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2498. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Жемчужная ул., з/у N 636 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2499. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Жемчужная ул., з/у N 544 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2500. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Изумрудная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2501. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Изумрудная ул., з/у N 614 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2502. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Изумрудная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2503. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Изумрудная ул., з/у N 361 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2504. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Изумрудная ул., з/у N 659 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2505. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | з/у с кад. N 56:21:3005001:503 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2506. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | з/у с кад. N 56:21:3005001:543 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2507. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | з/у с кад. N: 56:21:3005001:555 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2508. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | з/у с кад. N 56:21:3005001:412 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2509. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | з/у с кад. N 56:21:3005001:364 (ул., Изумрудная) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2510. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | з/у с кад. N 56:21:3005001:396 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | март |
| 2511. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | нулевая врезка | Луговая ул., з/у с кад. N 1896 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 2512. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Майская ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2513. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | распределительный | Майская ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2514. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | нулевая врезка | Майская ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2515. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Малахитовая ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2516. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Малахитовая ул., з/у N 1335 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2517. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Малахитовая ул., з/у с кад. N 56:21:3005001:654 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2518. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Малахитовая ул., з/у с кад. N 56:21:3005001:646 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2519. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Малахитовая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2520. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | нулевая врезка | Пушкинская ул., д. 1 (Приуралье жк) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2521. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Рубиновая ул., з/у с кад. N 56:21:3005001:571 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 2522. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Рубиновая ул., з/у N 325 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2523. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Рубиновая ул., з/у N 517 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2524. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Рубиновая ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2525. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Рубиновая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2526.. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | нулевая врезка | Рябиновая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2527. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Сапфировая ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2528. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Сиреневая ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2529. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | нулевая врезка | Сиреневая ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2530. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | нулевая врезка | Славянская ул., з/у N 1968 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2531. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Спортивная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2532. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | нулевая врезка | Ташлинская ул., з/у N 410 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2533. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Тенистая ул., д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2534. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | распределительный | Тенистая ул., д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2535. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Агатовая ул., з/у с кад. N 56:21:3005001:381 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2536. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Бирюзовая ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2537. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Бирюзовая ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2538. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Вдохновенная ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2539. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Гранатовая ул., д. 1392 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2540. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Жемчужная ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2541. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | нулевая врезка | Земляничная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2542. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Изумрудная ул., д. 1361 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2543. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Майская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2544. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | распределительный | Майская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2545. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Майская ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2546. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | распределительный | Майская ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2547. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Майская ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2548. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | распределительный | Майская ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2549. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Майская ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2550. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | распределительный | Майская ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2551. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Майская ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2552. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | распределительный | Майская ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2553. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Рубиновая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2554. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Сапфировая ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2555. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | нулевая врезка | Ташлинская ул., з/у с кад. N 56:21:3004001:602 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2556. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | ввод | Хрустальная ул., з/у N 395 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2557. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | нулевая врезка | Центральная ул., з/у N 637 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2558. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | нулевая врезка | Юбилейная ул., з/у N 2321 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2559. | Оренбургский р-н | пос. Весенний | нулевая врезка | Юбилейная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2560. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ввод | Комсомольская ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2561. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ГНБ | Комсомольская ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2562. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ПРГ | Комсомольская ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2563. | Оренбургский р-н | пос. Горный | распределительный | Комсомольская ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2564. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ввод | Комсомольская ул., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2565. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ГНБ | Комсомольская ул., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2566. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ПРГ | Комсомольская ул., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2567. | Оренбургский р-н | пос. Горный | распределительный | Комсомольская ул., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2568. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ввод | Комсомольская ул., д. 59 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2569. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ГНБ | Комсомольская ул., д. 59 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2570. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ПРГ | Комсомольская ул., д. 59 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2571. | Оренбургский р-н | пос. Горный | распределительный | Комсомольская ул., д. 59 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2572. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ввод | Комсомольская ул., д. 60 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2573. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ГНБ | Комсомольская ул., д. 60 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2574. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ПРГ | Комсомольская ул., д. 60 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2575. | Оренбургский р-н | пос. Горный | распределительный | Комсомольская ул., д. 60 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2576. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ввод | Комсомольская ул., д. 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2577. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ГНБ | Комсомольская ул., д. 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2578. | Оренбургский р-н | пос. Горный | ПРГ | Комсомольская ул., д. 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2579. | Оренбургский р-н | пос. Горный | распределительный | Комсомольская ул., д. 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2580. | Оренбургский р-н | пос. Западный | нулевая врезка | Западная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2581. | Оренбургский р-н | пос. Западный | нулевая врезка | Западная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2582. | Оренбургский р-н | пос. Западный | нулевая врезка | Западная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2583. | Оренбургский р-н | пос. Западный | нулевая врезка | Западная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2584. | Оренбургский р-н | пос. Западный | нулевая врезка | Западная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2585. | Оренбургский р-н | пос. Западный | нулевая врезка | Западная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2586. | Оренбургский р-н | пос. Западный | нулевая врезка | Западная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2587. | Оренбургский р-н | пос. Западный | нулевая врезка | Западная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2588. | Оренбургский р-н | пос. Западный | нулевая врезка | Западная ул., д. 7А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2589. | Оренбургский р-н | пос. Зауральный | нулевая врезка | Банная ул., д. 7А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2590. | Оренбургский р-н | пос. Зауральный | ввод | Мирная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2591. | Оренбургский р-н | пос. Зауральный | ввод | Нижний пер., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2592. | Оренбургский р-н | пос. Зауральный | ввод | Просторная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2593. | Оренбургский р-н | пос. Зауральный | ввод | Рабочая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2594. | Оренбургский р-н | пос. Караванный | ввод | Гвардейская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2595 | Оренбургский р-н | пос. Караванный | ввод | Гвардейская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2596. | Оренбургский р-н | пос. Караванный | ввод | Ленинская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2597. | Оренбургский р-н | пос. Караванный | ввод | Ленинская ул., д. 15А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2598. | Оренбургский р-н | пос. Караванный | ввод | Ленинская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2599. | Оренбургский р-н | пос. Караванный | ввод | Майская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2600. | Оренбургский р-н | пос. Караванный | ввод | Набережная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2601. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | 2-я Луговая ул., д. 21А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2602. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | нулевая врезка | 2-я Луговая ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2603. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | 2-я Луговая ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2604. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Балтийская ул., з/у N 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2605. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Береговая ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2606. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Вишневая ул., д. 1 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2607. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Гончаровой ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2608. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Губернская ул., д. 67 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2609. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Губернская ул., д. 87 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2610. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Губернская ул., д. 95 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2611. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | распределительный | Губернская ул., д. 95 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2612. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | нулевая врезка | Дачная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2613. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Дачная ул., д. 24А (2800 УЧ.) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2614. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Дачная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2615. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | нулевая врезка | Дачная ул., д. 30А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2616. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Декабристов ул., з/у с кад. N 56:21:1302001:1504 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2617. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Декабристов ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2618. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Дорожная ул., д. 89 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2619. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Дружбы ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | сентябрь |
| 2620. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ГНБ | Дружбы ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | сентябрь |
| 2621. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ПРГ | Дружбы ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | сентябрь |
| 2622. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | распределительный | Дружбы ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | сентябрь |
| 2623. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Заовражная ул., д. 784 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2624. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Заовражная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2625. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Заовражная ул., д. 14 (56:21:1301001:4664) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2626. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Заречная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2627. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Заречная ул., д. 31 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2628. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Заречная ул., д. 79 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2629. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Звездная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2630. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | з/у с кад. N 56:21:1302001:1254 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2631. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Изобильная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2632. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | им. П.И. Рычкова ул., з/у N 73 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2633. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | з/у с кад. N 56:21:1302001:1465 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2634. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Казачий пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2635. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | распределительный | Казачий пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2636. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Казачья ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2637. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Каргалинская ул., д. 65 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2638. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Каспийская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2639. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Кленовая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2640. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Л. Зыкиной ул., д. 9 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2641. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | нулевая врезка | Ленинская ул., д. 11А УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2642. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Ленинская ул., д. 73Г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2643. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Ленинская ул., д. 87/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2644. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Липовый пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2645. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Липовый пер., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2646. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Луговая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2647. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Майский пр-д, д. 85 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2648. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Медовая ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2649. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Механизаторов ул., д. 119 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2650. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Михайловская ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2651. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Набережная ул., д. 39/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2652. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Николаевский пр-д, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2653. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Новоселов ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2654. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Новоселов ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2655. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | нулевая врезка | Ольховая ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2656. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | нулевая врезка | Орская ул., д. 125 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2657. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | нулевая врезка | Орская ул., д. 126 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2658. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Отрадная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2659. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Отрадная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2660. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Покровская ул., д. 26 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2661. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Полтавская ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2662. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Полтавская ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2663. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Пугачевская ул., 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2664. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Пугачевская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2665. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Пугачевская ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2666. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Рычкова П.И. ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2667. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Рычкова П.И. ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2668. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Садовая ул., д. 46Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2669. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Сакмарская ул., д. 86 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2670. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Светлая ул., д. 21 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2671. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Солнечная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2672. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Солнечная ул., д. 70 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 2673. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Сосновая ул., 30 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2674. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Сосновая ул., д. 15А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2675. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Сосновая ул., д. 5049 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2676. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Сосновая ул., д. 9А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2677. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Сосновая ул., д. 9 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2678. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Софиевский пер., д. 1 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2679. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Спортивная ул., д. 23 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 2680. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Степная ул., д. 14А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2681. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Тенистая ул., д. 69 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2682. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Тихая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2683. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Тихая ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2684. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | нулевая врезка | Тополиная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2685. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Уральская ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2686. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Уральская ул., д. 41 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2687. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Утренний пер., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2688. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Фермерская ул., д. 20/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2689. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | нулевая врезка | Фермерская ул., д. 3 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2690 | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Фермерская ул., д. 26А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2691. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Фермерская ул., д. 77 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2692. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Цветочная ул., з/у N 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2693. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | нулевая врезка | Школьная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2694. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Энергетиков пр-д, д. 21 уч. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2695. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Энергетиков пр-д, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2696. | Оренбургский р-н | пос. Ленина | ввод | Южная ул., д. 10 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2697. | Оренбургский р-н | пос. Первомайский | ввод | Гагарина ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2698. | Оренбургский р-н | пос. Первомайский | распределительный | Гагарина ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2699. | Оренбургский р-н | пос. Первомайский | ввод | Гагарина ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2700. | Оренбургский р-н | пос. Первомайский | распределительный | Гагарина ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2701. | Оренбургский р-н | пос. Первомайский | ввод | Луговая ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2702. | Оренбургский р-н | пос. Первомайский | нулевая врезка | Мира ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 2703. | Оренбургский р-н | пос. Первомайский | нулевая врезка | Садовая ул., д. 59 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2704. | Оренбургский р-н | пос. Первомайский | нулевая врезка | Садовая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 2705. | Оренбургский р-н | пос. Первомайский | ввод | Советская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2706. | Оренбургский р-н | пос. Первомайский | ввод | Строителей ул., д. 30Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2707. | Оренбургский р-н | пос. Первомайский | ввод | Новая ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2708. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | нулевая врезка | 1-я Тенистая ул., д. 11 УЧ. 1011 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2709. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | ввод | Ахматовой ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2710. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | ввод | Блока ул., д. 11 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2711. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | ввод | Брюсова ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2712. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | ввод | Гумилева ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2713. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | ввод | Зеленая ул., д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2714. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | ввод | Липовый пер., д. 164 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2715. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | ввод | Молодежная ул., д. 182 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2716. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | нулевая врезка | Новая ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2717. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | нулевая врезка | Славянская ул., д. 725 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2718. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | нулевая врезка | Спортивная ул., д. 54 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2719. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | ввод | Цветаевой ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2720. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | нулевая врезка | Центральная ул., д. 21А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2721. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | ввод | Центральная ул., д. 24А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2722. | Оренбургский р-н | пос. Пригородный | ввод | Центральная ул., д. 7Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2723. | Оренбургский р-н | пос. Приуральский | ввод | Придорожная ул., д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2724. | Оренбургский р-н | пос. Приуральский | ГНБ | Придорожная ул., д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2725. | Оренбургский р-н | пос. Приуральский | распределительный | Придорожная ул., д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2726. | Оренбургский р-н | пос. Приуральский | ввод | Придорожная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2727. | Оренбургский р-н | пос. Приуральский | ГНБ | Придорожная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2728. | Оренбургский р-н | пос. Приуральский | распределительный | Придорожная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2729. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Дальняя ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2730. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ПРГ | Дальняя ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2731. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | распределительный | Дальняя ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2732. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Дачная ул., д. 3 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2733. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Дружбы ул., д. 15/1 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2734. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Заповедная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2735. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | распределительный | Заповедная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2736. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Заповедная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2737. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | з/у с кад. N 56:21:0201001, д. 1251 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2738. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | распределительный | з/у с кад. N 56:21:0201001, д. 1251 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2739. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | з/у с кад. N 56:21:0201001, д. 1319 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2740. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | распределительный | з/у с кад. N 56:21:0201001, д. 1319 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2741. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Молодежная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2742. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Новая Стройка ул., д. 54/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2743. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ГНБ | Новая Стройка ул., д. 54/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2744. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | распределительный | Новая Стройка ул., д. 54/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2745. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Степная ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2746. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Степная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2747. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Трудовая ул., д. 266 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2748. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Трудовая ул., д. 284 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2749. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Уральская ул., д. 213 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2750. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Уральская ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2751. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Уральская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 2752. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Уральская ул., д. 3/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2753. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Уральская ул., з/у с кад. N 56:21:0202001:94 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2754. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Уральская ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2755. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Уютная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2756. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | распределительный | Уютная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2757. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | нулевая врезка | Центральная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2758. | Оренбургский р-н | пос. Соловьевка | ввод | Центральная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2759. | Оренбургский р-н | пос. Чебеньки | ввод | Луговая 1-я ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2760. | Оренбургский р-н | пос. Чебеньки | ввод | Новая ул., д. 35, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2761. | Оренбургский р-н | пос. Чебеньки | распределительный | Новая ул., д. 35, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2762. | Оренбургский р-н | пос. Чебеньки | ввод | Новая ул., д. 35А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2763. | Оренбургский р-н | пос. Чебеньки | распределительный | Новая ул., д. 35А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2764. | Оренбургский р-н | пос. Чебеньки | ввод | Оренбургская ул., д. 1001 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2765. | Оренбургский р-н | пос. Чебеньки | ввод | Российская ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 2766. | Оренбургский р-н | пос. Чебеньки | ГНБ | Российская ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 2767. | Оренбургский р-н | пос. Чебеньки | ввод | Российская ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2768. | Оренбургский р-н | пос. Чебеньки | ввод | Сенная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2769. | Оренбургский р-н | пос. Чебеньки | нулевая врезка | Степная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2770. | Оренбургский р-н | пос. Чебеньки | нулевая врезка | Уральская ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2771. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | 70 лет Великой Победы ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2772. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | Комсомольская ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2773. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | распределительный | Комсомольская ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2774. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | Комсомольская ул., д. 13Е УЧ. 19А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2775. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | распределительный | Комсомольская ул., д. 13Е УЧ. 19А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2776. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | Комсомольская ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2777. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | нулевая врезка | Комсомольская ул., д. 411 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2778. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | Комсомольская ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2779. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | Комсомольская ул., д. 19/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2780. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | распределительный | Комсомольская ул., д. 19/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2781. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | Механизаторов ул., д. 18А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2782. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | Народная ул., д. 139 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2783. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | Первоцелинников ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2784. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | Первоцелинников ул., д. 277 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2785. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | Первоцелинников ул., д. 36А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2786. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | Первоцелинников ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2787. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | Полевая ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2788. | Оренбургский р-н | пос. Чистый | ввод | Урожайная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2789. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | ввод | Березовая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2790. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | распределительный | Березовая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 2791. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | ввод | Елисеева ул., з/у N 685 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2792. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | ввод | Кленовая ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2793. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | ввод | Народная ул., з/у с кад. N 56:21:2701001:1541 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2794. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | ввод | Народная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | февраль |
| 2795. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | ввод | Северная ул., д. 16 (з/у N 349) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2796. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | нулевая врезка | Солнечная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2797. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | ввод | Транспортная ул., з/у N 434/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2798. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | ввод | Кленовая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2799. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | нулевая врезка | Ленина ул., д. 62 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2800. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | ввод | Медовая ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2801. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | ввод | Народная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2802. | Оренбургский р-н | пос. Чкалов | нулевая врезка | Цветочная ул., уч. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2803. | Оренбургский р-н | пос. Экспериментальный | ввод | Газопроводная ул., д. 23А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2804. | Оренбургский р-н | пос. Экспериментальный | ввод | Культурная ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2805. | Оренбургский р-н | пос. Экспериментальный | нулевая врезка | Лесная ул., д. 32Б УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2806. | Оренбургский р-н | пос. Экспериментальный | ввод | Широкая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2807. | Оренбургский р-н | пос. Юный | ввод | Комсомольская ул., д. 97 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2808. | Оренбургский р-н | пос. Юный | распределительный | Комсомольская ул., д. 97 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2809. | Оренбургский р-н | пос. Юный | ввод | Мира ул., д. 14 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2810. | Оренбургский р-н | пос. Юный | ввод | Садовая ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2811. | Оренбургский р-н | пос. Юный | ПРГ | Садовая ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2812. | Оренбургский р-н | пос. Юный | распределительный | Садовая ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2813. | Оренбургский р-н | пос. Юный | ввод | Светлый пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2814. | Оренбургский р-н | пос. Юный | ПРГ | Светлый пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2815. | Оренбургский р-н | пос. Юный | распределительный | Светлый пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2816. | Оренбургский р-н | пос. Юный | ввод | Степная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2817. | Оренбургский р-н | пос. Яровой | ввод | Новая ул., д. 3 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2818. | Оренбургский р-н | пос. Яровой | распределительный | Новая ул., д. 3 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2819. | Оренбургский р-н | с. Архангеловка | нулевая врезка | Центральная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2820. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | нулевая врезка | Весенняя ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2821. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | нулевая врезка | Вечерняя ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2822. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | ввод | Вишневая ул., з/у N 550 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2823. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | ввод | Вишневая ул., з/у N 183 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2824. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | ввод | Кооперативная ул., з/у N 262 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2825. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | нулевая врезка | Кооперативная ул., з/у N 272 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2826. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | ввод | Просторный пер., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2827. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | ввод | Вишневая ул., кад. з/у N 1117 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2828. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | ввод | Солнечная ул., д. 68 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2829. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | ввод | Тенистая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2830. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | ввод | Тенистая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2831. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | ввод | Уральская ул., д. 1/9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2832. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | ввод | Урожайная 3 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2833. | Оренбургский р-н | с. Благословенка | нулевая врезка | Урожайная ул., д. 41/3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2834. | Оренбургский р-н | с. Бродецкое | ввод | Банный пер., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2835. | Оренбургский р-н | с. Вязовка | ввод | Атаманская ул., д. 52 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2836. | Оренбургский р-н | с. Дедуровка | ввод | Заовражная ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2837. | Оренбургский р-н | с. Дедуровка | ввод | им. Калугина ул., д. 821 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2838. | Оренбургский р-н | с. Дедуровка | нулевая врезка | Степная ул., д. 29А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2839. | Оренбургский р-н | с. Дедуровка | ввод | Степная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2840. | Оренбургский р-н | с. Зубаревка | ввод | Заречная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 2841. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | (пос. Перовский) Гимназическая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2842. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | (пос. Перовский) Никольская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2843. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | (Приуралье жк) Достоевского ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2844. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | (Приуралье жк) Карачинская ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2845. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | (Приуралье жк) Пражская ул., з/у N 42 (кад. 260) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2846. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | (Приуралье жк) Труда ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2847. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | (Приуралье жк) Центральная ул., д. N 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2848. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | (пос. Экодолье) Зеленая ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2849. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | (пос. Экодолье) Зеленая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2850. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | (пос. Экодолье) Зеленая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2851. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | (пос. Экодолье) Зеленая ул., з/у 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2852. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Авиаторов ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2853. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Адмирала Нахимова ул., д. 75 (Приуралье жк) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2854. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Александра Невского ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2855. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Александра Невского ул., д. 8 (Приуралье жк) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2856. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Андреева ул., д. 19 корпус 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2857. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Васнецова ул., з/у N 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 2858. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Весенний пер., з/у N 1449 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2859. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Владимировская д. 30 (Приуралье жк) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2860. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Гергиевский пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2861. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Гнатынова ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2862. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Данилковича ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2863. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Достоевского ул., з/у N 56:21:0904002:2157 (п. Приуралье) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2864. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Енисейский пер., з/у N 3 (ЖК Приуралье) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2865. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Звездная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2866. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Звездная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2867. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Звездная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2868. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Звездная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2869. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Звездная ул., д. 29 (Бунина ул., з/у N 7452) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2870. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Звездная ул., д. 29 (Бунина ул., з/у N 7452) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2871. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Звездная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2872. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Звездная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2873. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Зеленая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2874. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Зеленая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2875. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Зеленая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2876. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Зеленая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2877. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Зеленая ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2878. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Зеленая ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2879. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Зеленая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2880. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Зеленая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2881. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Зеленая ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2882. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Зеленая ул., з/у N 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2883. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Зеленая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2884. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Зеленая ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2885. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Зеленая ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2886. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Зеленая ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2887. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Зеленая ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2888. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Зеленая ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2889. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | з/у с кад. N 56:21:0903001:7641 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2890. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Казачья ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2891. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Каштановая ул., з/у 56:21:0000000:17538 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2892. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Кольцевая ул., д. 23а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2893. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Константиновская ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 2894. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Линейная ул., з/у N 308 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2895. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Маяковского д. 29 (Экодолье пос.) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2896. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Маяковского ул., д. 35 (пос. Экодолье) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2897. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Маяковского ул., з/у N 8822 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2898. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Маяковского ул., з/у N 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2899. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Маяковского ул., д. 8 з/у N 56:21:0903001:9168 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2900. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Маяковского ул., д. 8 з/у N 56:21:0903001:9168 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2901. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Набережная ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 2902. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Некрасова ул., з/у N 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2903. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Николаевская ул., з/у N 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2904. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Новая ул., з/у N 56:21:0901002:61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 2905. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Новая ул., з/у N 548 д. 68 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2906. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Озерная ул., з/у N 1911 (Приуралье жк) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2907. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Озерная ул., з/у N 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2908. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Озерная ул., д. 18 (Приуралье жк) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2909. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Озерная ул., д. 73 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2910. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | пос. Экодолье ул., Толстого д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2911. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Перовский пос. Муромская ул., з/у N 334 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2912. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Поэтический пер., д. N 8 (жк Экодолье) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2913. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Поэтический пер., д. N 2 (жк Экодолье) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2914. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Поэтический пер., д. N 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2915. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Поэтический пер., д. N 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2916. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Пражская ул., д. N 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2917. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Приуральская ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2918. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Пушкинская ул., д. 47 (жк Приуралье) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2919. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Российская ул., д. 117 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2920. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Российская ул., з/у N 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2921. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Семена Романенко ул., з/у N 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2922. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Семена Романенко ул., д. 124 (Приуралье жк) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2923. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Солнечная ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2924. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Татьянина ул., д. 88 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 2925. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Татьянина ул., д. 84 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 2926. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Театральная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2927. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Тихая ул., д. 12 (пос. Экодолье) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2928. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Тихая ул., д. 8 (з/у N 7433) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2929. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Толстого ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2930. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Толстого ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2931. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Толстого ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2932. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Толстого ул., д. 7 (з/у N 7453) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2933. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Толстого ул., д. 7 (з/у N 7453) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2934. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Балтийская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | март |
| 2935. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Березовая ул./Солнечная ул., д. 16/14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2936. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ГНБ | Бунина ул., д. 30 (з/у N 7634) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2937. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Бунина ул., д. 30 (з/у N 7634) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2938. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Бунина ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2939. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Бунина ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2940. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | В. Шукшина ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2941. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Васнецова ул., д. 35 (Приуралье жк) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2942. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Достоевского ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2943. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Енисейская ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2944. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Звездная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2945. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Звездная ул., д. 27 (пос. Экодолье) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2946. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Казачья ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2947. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Карачинская ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2948. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Комсомольская ул., д. 76/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2949. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Константиновская ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2950. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Маршала Тухачевского ул., д. 1343 (ЖК Приуралье) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2951. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Просторная ул., д. 56 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2952. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Просторная ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2953. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Просторная ул., з/у N 56:21:0904003:2742 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | март |
| 2954. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Российская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2955. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Семена Романенко ул., д. 125 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 2956. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Тихая ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | март |
| 2957. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Толстого ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2958. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Толстого ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2959. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Толстого ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2960. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Урожайная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2961. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Чехова ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2962. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Чехова ул., д. 3, з/у N N 56:21:0903001:9175 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2963. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Чехова ул., д. 3, з/у N N 56:21:0903001:9175 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2964. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Чехова ул., д. 5, з/у N 56:21:0903001:9176 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2965. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | распределительный | Чехова ул., д. 5, з/у N 56:21:0903001:9176 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2966. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Чехова ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | март |
| 2967. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Шпильмана ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2968. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Юбилейная ул., д. 11 (жк Приуралье) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2969. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Южная Аллея ул., з/у N 148 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2970. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Центральная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2971. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Чистая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 2972. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Шаинского пр-д, д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2973. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Ю. Визбора ул., д. 3/1 к. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2974. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Южная Аллея ул., N 130 кад. N 770 (ЖК Приуралье) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 2975. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Южная Аллея ул., з/у N 152 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2976. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Южная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | январь |
| 2977. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | ввод | Яркая ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 2978. | Оренбургский р-н | с. Ивановка | нулевая врезка | Яркая ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2979. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ГНБ | (Русь НПС) Виноградная ул., д. 248 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2980. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ПРГ | (Русь НПС) Виноградная ул., д. 248 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2981. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | (Русь НПС) Виноградная ул., д. 248 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2982. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ГНБ | (Русь НПС) Грушевая ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2983. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ПРГ | (Русь НПС) Грушевая ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2984. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | (Русь НПС) Грушевая ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2985. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ГНБ | (Русь НПС) Цветочная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2986. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ПРГ | (Русь НПС) Цветочная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2987. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | (Русь НПС) Цветочная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2988. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ГНБ | (Русь НПС) Яблоневая ул., д. 56 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2989. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ПРГ | (Русь НПС) Яблоневая ул., д. 56 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2990. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | (Русь НПС) Яблоневая ул., д. 56 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 2991. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | з/у N 56:21:1201004:2166 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2992. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Артиллерийская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2993. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Артиллерийская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2994. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Артиллерийская ул., д. 21а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2995. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Артиллерийская ул., д. 53А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 2996. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Артиллерийская ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2997. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Большая Кольцевая ул., д. 119 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 2998. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Большая Кольцевая ул., д. 100 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 2999. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Большая Кольцевая ул., д. 129 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3000. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Большая Кольцевая ул., д. 86 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3001. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Виноградная ул., д. 41А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3002. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Виноградная ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3003. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Виноградная ул., д. 50 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3004. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Виноградная ул., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3005. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Восточный пер., д. 8А УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3006. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Вышеславцева ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3007. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Вышеславцева ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3008. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Вышеславцева ул., д. 17 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3009. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Вышеславцева ул., з/у N 56:21:1201004:2158 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3010. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | Вышеславцева ул., з/у N 56:21:1201004:2158 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3011. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Газодобытчиков ул., д. 12Д | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3012. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Дорожная ул., д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3013. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Журавлиная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3014. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Журавлиная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3015. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Журавлиная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3016. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Зибарева ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3017. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Зибарева ул., д. 7 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3018. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | им. С.А. Оруджева ул., д. 16 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 3019. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ГНБ | им. С.А. Оруджева ул., д. 16 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 3020. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Казачья ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3021. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Казачья ул., д. 497 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3022. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Казачья ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3023. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Казачья ул., д. 495 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3024. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Казачья ул., д. 6 (501 УЧ.) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3025. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Казачья ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3026. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Коммунаров ул., д. 11А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3027. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Коммунаров ул., д. 21А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3028. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Коммунаров ул., д. 3814 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3029. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Коммунаров ул., д. 5А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3030. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Коммунаров ул., д. 5 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3031. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Ленинская ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3032. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Ленинская ул., д. 5А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3033. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Малиновая ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3034. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Мальцева ул., д. 6 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3035. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Мальцева ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3036. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Мира ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3037. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ГНБ | Мира ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3038. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | Мира ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3039. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Мира ул., д. 13а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3040. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Мира ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3041. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ГНБ | Мира ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3042. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | Мира ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3043. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Мира ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3044. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | Мира ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3045. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Молодежная ул., д. 26А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3046. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Оруджева ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 3047. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ГНБ | Оруджева ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 3048. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Парковая ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3049. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Парковая ул., д. 79 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3050. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Тупой пер., д. 3а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3051. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | Тупой пер., д. 3а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3052. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Победы ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3053. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Полигонная ул., д. 69 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3054. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Полигонная ул., д. 9 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 3055. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Раздольная ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3056. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Ракетная ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3057. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Сосновая ул., д. 9А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3058. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Степной пер., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3059. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Строителей ул., д. 2 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3060. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | Строителей ул., д. 2 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3061. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Строителей ул., д. 4А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3062. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | Строителей ул., д. 4А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3063. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Строителей ул., д. 6А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3064. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Строителей ул., д. 2а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3065. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Строителей ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3066. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | Строителей ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3067. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Суворовская ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3068. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Терновый ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3069. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Степная ул., д. 10 "а" | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3070. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Урожайная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3071. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | Урожайная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3072. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Центральная ул., д. 42Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3073. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Центральная ул., д. 643 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3074. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Швеца ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3075. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Швеца ул., д. 2237 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3076. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | распределительный | Швеца ул., д. 2237 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3077. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Швеца ул., д. 2247 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3078. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Швеца ул., д. 22 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3079. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Швеца ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3080. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Швеца ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3081. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Швеца ул., д. 13 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3082. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Швеца ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3083. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Швеца ул., д. 19 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3084. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | ввод | Швеца ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3085. | Оренбургский р-н | с. Имени 9 Января | нулевая врезка | Школьная ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3086. | Оренбургский р-н | с. Каменноозерное | ввод | Васильковая ул., д. 275 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3087. | Оренбургский р-н | с. Каменноозерное | ввод | им. Юдина А.М. ул., д. 248 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3088. | Оренбургский р-н | с. Каменноозерное | ввод | им. Юдина А.М. ул., д. 254 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3089. | Оренбургский р-н | с. Каменноозерное | ввод | Кленовая ул., д. 211 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3090. | Оренбургский р-н | с. Каменноозерное | нулевая врезка | Луговая ул., д. 21/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3091. | Оренбургский р-н | с. Каменноозерное | ввод | Школьная ул., д. 19А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3092. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | 2-я Липовая ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 3093. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | 2-я Липовая ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3094. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Донская ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3095. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Донская ул., д. 212 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3096. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | нулевая врезка | Есенина ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3097. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Заречная ул., д. 119 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3098. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Звездная ул., д. 106 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3099. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Звездная ул., д. 477 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3100. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Звездная ул., д. 39 1 блок секция | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3101. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | нулевая врезка | Звездная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3102. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | з/у N 56:21:1409001:173 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3103. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Ивановская ул., д. 1/4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3104. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Ивановская ул., д. 1/7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3105. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | распределительный | Ивановская ул., д. 1/7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3106. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Ивановская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3107. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Ивановская ул., д. 9 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3108. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Комсомольская ул., д. 1570 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3109. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Куйбышева ул., д. 85А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3110. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Липовая ул., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3111. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Молодежная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3112. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Набережная ул., д. 210 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3113. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Новоселов ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3114. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Новоселов ул., д. 2/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3115. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Олимпийская ул., з/у N N 56:21:1411014:894 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3116. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Олимпийская ул., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3117. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Оренбургская ул., д. 30А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3118. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Орская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3119. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Орская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3120. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Орская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3121. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Оружейная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3122. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Преображенского ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3123. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Преображенского ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3124. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Просторная ул., з/у N 56:21:1412001:14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3125. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | нулевая врезка | Просторная ул., д. 50А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3126. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Пятницкая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3127. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Пятницкая ул., д. 41 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3128. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | нулевая врезка | Российская ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3129. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Рублево-Успенская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3130. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Светлый пер., д. 4 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3131. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Светлый пер., д. 6 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3132. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Северная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3133. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Славянская ул., д. 125 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3134. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | нулевая врезка | Солнечная ул., д. 16В УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3135. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Солнечная ул., д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3136. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Солнечная ул., д. 2018 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3137. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Соловьиная роща ул., д. 2 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3138. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Тенистая ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3139. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Тенистая ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3140. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | нулевая врезка | Просторная ул., з/у N 23а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3141. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Уральская ул., д. 2в | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3142. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | нулевая врезка | Чкалова ул., д. 6 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3143. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Шевченко ул., д. N 16 "а" | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3144. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Эстрадная ул., уч. 1583 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3145. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Юбилейная ул., д. 49А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3146. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | распределительный | Юбилейная ул., д. 49А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3147. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Юбилейная ул., д. 43б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3148. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Яицкая ул., д. 899 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3149. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | нулевая врезка | Яицкая ул., д. 6 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3150. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Яицкая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3151. | Оренбургский р-н | с. Нежинка | ввод | Яицкая ул., д. 4А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3152. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | ввод | Гагарина ул., д. 100а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3153. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | ввод | Кленовая ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3154. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | распределительный | Кленовая ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3155. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | ввод | Кленовая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3156. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | распределительный | Кленовая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3157. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | ввод | Новая ул., д. 12а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3158. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | ввод | Ракетная ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3159. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | ввод | Свободы пер., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3160. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | ввод | Советская ул., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3161. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | ввод | Советская ул., д. 2 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3162. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | ввод | Советская ул., д. 55/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3163. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | ввод | Советская ул., д. 68Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3164. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | нулевая врезка | Советская ул., д. 27А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3165. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | ввод | Цвиллинга ул., д. 40А УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3166. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | нулевая врезка | Чкалова ул., д. 643 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3167. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | ввод | Чкалова ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3168. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | распределительный | Чкалова ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3169. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | ввод | Чкалова ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3170. | Оренбургский р-н | с. Нижняя Павловка | распределительный | Чкалова ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3171. | Оренбургский р-н | с. Никольское | нулевая врезка | Красного Казачества ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3172. | Оренбургский р-н | с. Никольское | нулевая врезка | Набережная ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3173. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Береговая ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3174. | Оренбургский р-н | с. Павловка | распределительный | Береговая ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3175. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Береговая ул., д. 2667 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3176. | Оренбургский р-н | с. Павловка | распределительный | Береговая ул., д. 2667 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3177. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Береговая ул., д. 36 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3178. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Благодатная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3179. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Весенняя ул., д. 8 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3180. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Изобильная ул., д. 9А УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3181. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Изобильная ул., д. 89 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3182. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Изобильная ул., д. 17 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3183. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Мирная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3184. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Мирная ул., д. 18 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3185. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Мирная ул., д. 121 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3186. | Оренбургский р-н | с. Павловка | нулевая врезка | Павловский пер., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3187. | Оренбургский р-н | с. Павловка | нулевая врезка | Парковая ул., д. 7 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3188. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Привольная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3189. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Привольная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3190. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Привольная ул., д. 524 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3191. | Оренбургский р-н | с. Павловка | нулевая врезка | Раздольная ул., д. 56 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3192. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Светлый пер., д. 1 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3193. | Оренбургский р-н | с. Павловка | распределительный | Светлый пер., д. 1 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3194. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Светлый пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3195. | Оренбургский р-н | с. Павловка | ввод | Светлый пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3196. | Оренбургский р-н | с. Павловка | распределительный | Светлый пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3197. | Оренбургский р-н | с. Паника | ввод | Вторая Лесная ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3198. | Оренбургский р-н | с. Паника | ввод | Вторая Молодежная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3199. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | 1-й Парный пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3200. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | нулевая врезка | Ажурный пер., д. 22 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3201. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Ажурный-2 пер., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3202. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Алмазный пер., д. 8А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3203. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Алмазный пер., д. 25 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3204. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Алмазный пер., д. 26 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3205. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Алмазный пер., д. 30 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3206. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Алмазный пер., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3207. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Алмазный пер., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3208. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Алмазный пер., д. 52 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3209. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Алмазный пер., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3210. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Алмазный пер., д. 703 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3211. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Алмазный пер., д. 9/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3212. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Алмазный пер., д. 76 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3213. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 91А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3214. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 4 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3215. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 100А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3216. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 129 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3217. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 131 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3218. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | распределительный | Аметистовый пер., д. 131 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3219. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 2 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3220. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | нулевая врезка | Аметистовый пер., д. 3689 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3221. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 80А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3222. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 82А УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3223. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 93 кор. N 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3224. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 23А УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3225. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 80 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3226. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 90, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3227. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 92, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3228. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 92, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3229. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 94, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3230. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый пер., д. 94, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3231. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Аметистовый ул., д. 306 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3232. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ГНБ | Аметистовый ул., д. 306 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3233. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | распределительный | Аметистовый ул., д. 306 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3234. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Братьев Стукаловых ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3235. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | распределительный | Братьев Стукаловых ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3236. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Братьев Стукаловых ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3237. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | распределительный | Братьев Стукаловых ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3238. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Внешняя ул., д. 11А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3239. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Внешняя ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3240. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Внешняя ул., д. 21А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3241. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Внешняя ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3242. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Внешняя ул., д. 25А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3243. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Внешняя ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3244. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Внешняя ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3245. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Внешняя ул., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3246. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Внешняя ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3247. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Внешняя ул., д. 76 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3248. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Внешняя ул., д. 10А УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3249. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | нулевая врезка | Внешняя ул., д. 429 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3250. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Газонная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3251. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Гвардейская ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3252. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | нулевая врезка | Горный пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3253. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Дорожная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3254. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | распределительный | Дорожная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3255. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 104, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3256. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 104, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3257. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 226 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3258. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 102, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3259. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 102, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3260. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 106, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3261. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3262. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 226а УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3263. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3264. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3265. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 67 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3266. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 69/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3267. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 95 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3268. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Елшанская ул., д. 98, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3269. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Заводской пер., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3270. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | распределительный | Заводской пер., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3271. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Закатная ул., д. 5 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3272. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Закатная ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3273. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Закатная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3274. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | нулевая врезка | Кедровый пер., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3275. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Кедровый пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3276. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Магистральная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3277. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Магистральная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3278. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Магистральная ул., д. 660 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3279. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Магистральная ул., д. 70 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3280. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Магистральная ул., д. 666 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3281. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Майский пер., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3282. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | распределительный | Майский пер., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3283. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Майский пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3284. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Майский пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3285. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Набережная ул., д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3286. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Нижний пер., з/у N 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3287. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Озерная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3288. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | нулевая врезка | Парный 1-й пер., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3289. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Парный 2-й пер., д. 13А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3290. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Парный 2-й пер., д. 13 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3291. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Ажурный-2 пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3292. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Янтарный пер., д. 41 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3293. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | нулевая врезка | Переволоцкая ул., д. 31 кор. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3294. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Переволоцкая ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3295. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Переволоцкая ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3296. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Переволоцкая ул., д. 57А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3297. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Подгородняя ул., д. 4А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3298. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Подгородняя ул., д. 6А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3299. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Подгородняя ул., з/у N 56:21:1801002:3572 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3300. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Покровская ул., д. 3296 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3301. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Пологий пер., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3302. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | распределительный | Пологий пер., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3303. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Пологий пер., д. 15А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3304. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | нулевая врезка | Полуденная ул., д. 13А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3305. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Полуденная ул./Самарская ул., д. 24 УЧ./62 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 3306. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Придорожная ул., д. 2Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3307. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Промышленный квартал ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3308. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ГНБ | Промышленный квартал ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3309. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ПРГ | Промышленный квартал ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3310. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | распределительный | Промышленный квартал ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3311. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Российская ул., д. 124А УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3312. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Российская ул., д. 148 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3313. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Российская ул., д. 118 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3314. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Российская ул., д. 134 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3315. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Российская ул., д. 14 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3316. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Российская ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3317. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Российская ул., д. 3 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3318. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Российская ул., д. 43А УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3319. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Российская ул., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3320. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Российская ул., д. 53Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3321. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Российская ул., д. 737 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3322. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Российская ул., д. 8 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3323. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Рубиновая ул., з/у N 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3324. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | нулевая врезка | Самарская ул., д. 162 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3325. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Самарская ул., д. 27а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3326. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | нулевая врезка | Самарская ул., д. 101А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3327. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Самоцветный пер., д. 25 к. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3328. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Самоцветный пер., д. 25 к. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3329. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Самоцветный пер., д. 37А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3330. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Самоцветный пер., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3331. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | нулевая врезка | Самоцветный пер., д. 72 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3332. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Самоцветный пер., д. 7А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3333. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | распределительный | Самоцветный пер., д. 7А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3334. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Самоцветный пер., д. 64 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3335. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Самоцветный пер., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3336. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Самоцветный пер., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3337. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Самоцветный пер., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3338. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Самоцветный ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3339. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Северный пер., д. 6 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3340. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | распределительный | Северный пер., д. 6 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3341. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Сельская ул., д. 8А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3342. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Сельская ул., д. 444 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3343. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Сельская ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3344. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Сельская ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3345. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Снежная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3346. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Солнечная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3347. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | распределительный | Солнечная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3348. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Солнечная ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3349. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | распределительный | Солнечная ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3350. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Сыртинская ул., д. 5Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3351. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Сыртинская ул., д. 30А УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3352. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Сыртинская ул., д. 25А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3353. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Сыртинская ул., д. 32/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3354. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Сыртинская ул., д. 3815 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3355. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Сыртинская ул., д. 4/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3356. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Сыртинская ул., д. 56 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3357. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Сыртинская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3358. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Теплая ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3359. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Южная ул., д. 454 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3360. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Янтарный пер., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3361. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Янтарный пер., д. 16 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3362. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Янтарный пер., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3363. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Янтарный пер., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3364. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Янтарный пер., д. 50 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3365. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Янтарный пер., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3366. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Янтарный пер., д. 51А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3367. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Янтарный пер., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3368. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Янтарный пер., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3369. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Янтарный пер., 65 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3370. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Янтарный ул., д. 55а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3371. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Ясный пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3372. | Оренбургский р-н | с. Подгородняя Покровка | ввод | Яшмовый пер., д. 52А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3373. | Оренбургский р-н | с. Пречистинка | ввод | Новостройка ул., д. 25А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3374. | Оренбургский р-н | с. Пречистинка | ввод | Школьная ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3375. | Оренбургский р-н | с. Пречистинка | ввод | Школьная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3376. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Васильевская ул., д. 35 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3377. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ПРГ | Васильевская ул., д. 35 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3378. | Оренбургский р-н | с. Приютово | распределительный | Васильевская ул., д. 35 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3379. | Оренбургский р-н | с. Приютово | нулевая врезка | Васильевская ул., д. 399 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3380. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Встречная ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3381. | Оренбургский р-н | с. Приютово | распределительный | Встречная ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3382. | Оренбургский р-н | с. Приютово | нулевая врезка | Детская ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3383. | Оренбургский р-н | с. Приютово | распределительный | Детская ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3384. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Детская ул., д. 372 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3385. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Заводстроевская ул., N 56 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3386. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Заводстроевская ул., д. 85 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3387. | Оренбургский р-н | с. Приютово | распределительный | Заводстроевская ул., д. 85 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3388. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Заводстроевская ул., д. 102 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3389. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Звездная ул., д. 271 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 3390. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Ивановский пр-д, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3391. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Ивановский пр-д, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3392. | Оренбургский р-н | с. Приютово | распределительный | Ивановский пр-д, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3393. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Московская ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3394. | Оренбургский р-н | с. Приютово | распределительный | Московская ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3395. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Окружная ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3396. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ГНБ | Окружная ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3397. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ПРГ | Окружная ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3398. | Оренбургский р-н | с. Приютово | распределительный | Окружная ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3399. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Окружная ул., д. 82 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3400. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Павловская ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3401. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Павловская ул., д. 293 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3402. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Пойменнный пр-д, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3403. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ПРГ | Пойменнный пр-д, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3404. | Оренбургский р-н | с. Приютово | распределительный | Пойменнный пр-д, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3405. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Пойменнный пр-д, д. 320 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3406. | Оренбургский р-н | с. Приютово | распределительный | Пойменнный пр-д, д. 320 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3407. | Оренбургский р-н | с. Приютово | нулевая врезка | Полевая ул., д. 206 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3408. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Речной пр-д д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3409. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Речной пр-д, д. 221 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3410. | Оренбургский р-н | с. Приютово | распределительный | Речной пр-д, д. 221 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3411. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Речной пр-д, д. д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3412. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ПРГ | Речной пр-д, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3413. | Оренбургский р-н | с. Приютово | распределительный | Речной пр-д, д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3414. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Сосновая ул., (з/у N 56:21:2204001:948) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3415. | Оренбургский р-н | с. Приютово | распределительный | Сосновая ул., (з/у N 56:21:2204001:948) | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3416. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Степная ул., д. 241 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3417. | Оренбургский р-н | с. Приютово | ввод | Цветочная ул., д. 9А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3418. | Оренбургский р-н | с. Сергиевка | ввод | Просторная д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3419. | Оренбургский р-н | с. Старица | нулевая врезка | Тополиная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3420. | Оренбургский р-н | с. Старица | нулевая врезка | Центральная ул., д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3421. | Оренбургский р-н | с. Старица | ввод | Центральная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3422. | Оренбургский р-н | с. Старица | ввод | Центральная ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3423. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | ввод | Зеленая ул., д. 38 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3424. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | ввод | Лесная ул., д. 10/1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3425. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | нулевая врезка | Лесная ул., д. 491 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3426. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | ввод | Маячная ул., участок N 3а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3427. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | ввод | Пушкина ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | сентябрь |
| 3428. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | распределительный | Пушкина ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | сентябрь |
| 3429. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | ввод | Рабочая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3430. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | ГНБ | Рабочая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3431. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | ПРГ | Рабочая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3432. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | распределительный | Рабочая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3433. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | ввод | Рабочая ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3434. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | ГНБ | Рабочая ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3435. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | ПРГ | Рабочая ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3436. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | распределительный | Рабочая ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3437. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | ввод | Сиреневая ул., д. 35 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | сентябрь |
| 3438. | Оренбургский р-н | с. Черноречье | распределительный | Сиреневая ул., д. 35 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | сентябрь |
| 3439. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | 65 Лет Победы ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3440. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Бажова ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3441. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Бажова ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3442. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Бажова ул., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3443. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Беляева ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3444. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Беляева ул., з/у N 56:21:2801002:3859 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 3445. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Березка ул., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3446. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Большая Кольцевая ул., д. 29 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3447. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Большая Кольцевая ул., д. 78а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3448. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Буденного ул., д. 88Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3449. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Весенняя ул., д. 27 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3450. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Весенняя ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3451. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | В. Высоцкого ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3452. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Гагарина ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3453. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Дорожная ул., д. 6А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3454. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Дружбы ул., д. 701 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3455. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Есенина ул., д. 17А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3456. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Есенина ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3457. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Есенина ул., д. 29А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3458. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Есенина ул., з/у N 56:21:2801002:2492 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3459. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Есенина ул., УЧ.. 289А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3460. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Л. Толстого ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3461. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Лазурная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3462. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Лазурная ул., д. 1507 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3463. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Лазурная ул., д. 642 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3464. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Лермонтова ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3465. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Мира ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3466. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Молодежная ул., д. 740 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3467. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Полигонная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3468. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | распределительный | Полигонная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3469. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Полигонная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3470. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | распределительный | Полигонная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3471. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Рябиновая ул., д. 23А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3472. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Рябиновая ул., д. 59 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 3473. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Рябиновая ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3474. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Рябиновая ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3475. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Сельский пер., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3476. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Симонова ул., д. 19А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3477. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Сиреневая ул., д. 33А УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3478 | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Сиреневая ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3479. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Сиреневая ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3480. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Сиреневая ул., д. 36А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3481. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | нулевая врезка | Солнечная ул., д. 1а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3482. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Ясная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3483. | Оренбургский р-н | с. Южный Урал | ввод | Ясная ул., з/у N 56:21:2802001:414 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3484. | Оренбургский р-н | снт "Восход" | ГНБ | Просторная ул., д. 31 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | сентябрь |
| 3485. | Оренбургский р-н | снт "Восход" | ПРГ | Просторная ул., д. 31 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | сентябрь |
| 3486. | Оренбургский р-н | снт "Восход" | распределительный | Просторная ул., д. 31 УЧ. | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | сентябрь |
| 3487. | Оренбургский р-н | снт "Рассвет" | ГНБ | Горсоветская ул., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 3488. | Оренбургский р-н | снт "Рассвет" | ПРГ | Горсоветская ул., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 3489. | Оренбургский р-н | снт "Рассвет" | распределительный | Горсоветская ул., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2025 | декабрь |
| 3490. | Оренбургский р-н | х. Степановский | ввод | Заречная ул., д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3491. | Оренбургский р-н | х. Степановский | ввод | Комсомольская ул., д. 70А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3492. | Оренбургский р-н | х. Степановский | ввод | Комсомольская ул., д. 2 КВАРТАЛ 59 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3493. | Оренбургский р-н | х. Степановский | распределительный | Комсомольская ул., д. 2 КВАРТАЛ 59 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3494. | Оренбургский р-н | х. Степановский | ввод | Лесная ул., д. 23А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3495. | Оренбургский р-н | х. Степановский | нулевая врезка | Лесная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3496. | Оренбургский р-н | х. Степановский | нулевая врезка | Лесная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3497. | Оренбургский р-н | х. Степановский | ввод | Студенческая ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3498. | Оренбургский р-н | х. Степановский | ввод | Тополиный массив ул., д. 7А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3499. | Оренбургский р-н | х. Степановский | ввод | Школьная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3500. | Оренбургский р-н | х. Степановский | распределительный | Школьная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3501. | Оренбургский р-н | х. Херсоновка | нулевая врезка | Ягодный т-к, д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3502. | Оренбургский р-н | х. Херсоновка | ввод | Ягодный т-к, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3503. | Оренбургский р-н | х. Херсоновка | ГНБ | Ягодный т-к, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3504. | Оренбургский р-н | х. Херсоновка | ПРГ | Ягодный т-к, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3505. | Оренбургский р-н | х. Херсоновка | распределительный | Ягодный т-к, д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3506. | Оренбургский р-н | х. Херсоновка | ввод | Ягодный т-к, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3507. | Оренбургский р-н | х. Херсоновка | ГНБ | Ягодный т-к, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3508. | Оренбургский р-н | х. Херсоновка | ПРГ | Ягодный т-к,. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3509. | Оренбургский р-н | х. Херсоновка | распределительный | Ягодный т-к, д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3510. | Оренбургский р-н | х. Херсоновка | ввод | Ягодный т-к, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3511. | Оренбургский р-н | х. Херсоновка | ГНБ | Ягодный т-к, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3512. | Оренбургский р-н | х. Херсоновка | ПРГ | Ягодный т-к, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3513. | Оренбургский р-н | х. Херсоновка | распределительный | Ягодный т-к, д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3514. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Атаманская ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3515. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Атаманская ул., д. 2 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3516. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Березовая ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3517. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ГНБ | Березовая ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3518. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Журавлиная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3519. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Журавлиная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3520 | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Полевая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3521. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Прорабская ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3522. | Первомайский р-н | пос. Володарский | распределительный | Прорабская ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3523. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Просторная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3524. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Просторная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3525. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Рубежная ул., д. 33 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3526. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Рубежная ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3527. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Рубежная ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3528. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Степная ул., д. 76 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3529. | Первомайский р-н | пос. Володарский | распределительный | Степная ул., д. 76 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3530. | Первомайский р-н | пос. Володарский | нулевая врезка | Степная ул., д. 77А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3531. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Степная ул., д. 87 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3532. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Хуторская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3533. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Целинная ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3534. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Целинная ул., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3535. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Целинная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3536. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Чаганная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3537. | Первомайский р-н | пос. Володарский | ввод | Чаганная ул., д. 3 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3538. | Первомайский р-н | пос. Назаровка | ввод | Заречная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3539. | Первомайский р-н | пос. Назаровка | ГНБ | Заречная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3540. | Первомайский р-н | пос. Назаровка | распределительный | Заречная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3541. | Первомайский р-н | пос. Первомайский | нулевая врезка | Кольцова ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3542. | Первомайский р-н | пос. Первомайский | ввод | Кооперативная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3543. | Первомайский р-н | пос. Первомайский | распределительный | Кооперативная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3544. | Первомайский р-н | пос. Первомайский | нулевая врезка | Ленина ул., д. 47/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3545. | Первомайский р-н | пос. Первомайский | нулевая врезка | Юбилейный пер., д. 3, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3546. | Первомайский р-н | пос. Первомайский | ввод | Юго-Западная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3547. | Первомайский р-н | пос. Пономарево | нулевая врезка | Дурманова ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3548. | Первомайский р-н | с. Соболево | ввод | Ташкенская ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3549. | Первомайский р-н | с. Советское | ввод | Советская ул., д. 70 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3550. | Первомайский р-н | пос. Первомайский | нулевая врезка | Кольцова ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3551. | Первомайский р-н | пос. Первомайский | ввод | Советская ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3552. | Первомайский р-н | пос. Первомайский | распределительный | Советская ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3553. | Переволоцкий р-н | пос. Переволоцкий | ввод | Конституции ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 3554. | Переволоцкий р-н | пос. Переволоцкий | нулевая врезка | Культурная ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3555. | Переволоцкий р-н | пос. Переволоцкий | ввод | Пугачева ул., д. 15А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3556. | Переволоцкий р-н | с. Кубанка | нулевая врезка | Клубниковская ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3557. | Переволоцкий р-н | с. Сенное | нулевая врезка | Садовая ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3558. | Переволоцкий р-н | с. Степановка | ввод | Степная ул., д. 73, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3559. | Переволоцкий р-н | с. Степановка | ГНБ | Степная ул., д. 73, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3560. | Переволоцкий р-н | с. Степановка | распределительный | Степная ул., д. 73, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3561. | Переволоцкий р-н | с. Степановка | ввод | Степная ул., д. 73, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3562. | Переволоцкий р-н | с. Степановка | ГНБ | Степная ул., д. 73, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3563. | Переволоцкий р-н | с. Степановка | распределительный | Степная ул., д. 73, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3564. | Переволоцкий р-н | ст. Сырт | ввод | Железнодорожная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3565. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | ввод | Адмирала Ушакова Ф.Ф. ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3566. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | распределительный | Адмирала Ушакова Ф.Ф. ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3567. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | ввод | Восточная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3568. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | ввод | Восточная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3569. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | нулевая врезка | Восточная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3570. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | нулевая врезка | Героя Советского Союза Макеева А.В. ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3571. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | нулевая врезка | Героя Советского Союза Макеева А.В. ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3572. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | нулевая врезка | Луговая ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3573. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | нулевая врезка | Луговая ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3574. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | нулевая врезка | Луговая ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3575. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | нулевая врезка | Луговая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3576. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | нулевая врезка | Макеева ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3577. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | ввод | Молодежная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3578. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | ПРГ | Молодежная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3579. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | распределительный | Молодежная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3580. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | ввод | Сосновая ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3581. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | ввод | Софиевская ул., д. 59 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3582. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | ввод | Степная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3583. | Пономаревский р-н | пос. Река Дема | ввод | Героя Советского Союза Макеева А.В. ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3584. | Пономаревский р-н | с. Воздвиженка | ввод | Советская ул., д. 97/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3585. | Пономаревский р-н | с. Дюсьметьево | ввод | Молодежная ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3586. | Пономаревский р-н | с. Дюсьметьево | ввод | Центральная ул., д. 94 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3587. | Пономаревский р-н | с. Ефремово-Зыково | ввод | Центральная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3588. | Пономаревский р-н | с. Ключевка | ввод | Центральная ул., д. 70 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3589. | Пономаревский р-н | с. Наурузово | ввод | Луговая ул., д. 62 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3590. | Пономаревский р-н | с. Наурузово | распределительный | Луговая ул., д. 62 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3591. | Пономаревский р-н | с. Наурузово | ввод | Тополиная ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3592. | Пономаревский р-н | с. Наурузово | ввод | Тукая ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3593. | Пономаревский р-н | с. Наурузово | распределительный | Тукая ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3594. | Пономаревский р-н | с. Наурузово | ввод | Тукая ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3595. | Пономаревский р-н | с. Пономаревка | ввод | А. Ландо ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3596. | Пономаревский р-н | с. Пономаревка | ввод | Герцена ул., д. 1Е | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3597. | Пономаревский р-н | с. Пономаревка | ввод | Дальняя ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3598. | Пономаревский р-н | с. Пономаревка | ввод | Коммунистическая ул., д. 80/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3599. | Пономаревский р-н | с. Пономаревка | нулевая врезка | Лесная ул., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3600. | Пономаревский р-н | с. Пономаревка | ввод | Терешковой ул., д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3601. | Пономаревский р-н | с. Пономаревка | распределительный | Терешковой ул., д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3602. | Пономаревский р-н | с. Пономаревка | ввод | Терешковой ул., д. 4/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3603. | Пономаревский р-н | с. Пономаревка | распределительный | Терешковой ул., д. 4/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3604. | Пономаревский р-н | с. Сорокино | нулевая врезка | Садовый пер., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3605. | Пономаревский р-н | с. Сорокино | ввод | Центральная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3606. | Пономаревский р-н | с. Софиевка | ввод | Бугровская ул., д. 91 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3607. | Пономаревский р-н | с. Софиевка | ввод | Крючковская ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3608. | Пономаревский р-н | с. Софиевка | ввод | Янцыпская ул., д. 142 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3609. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Аптечная ул., д. N 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3610. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Горького ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3611. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Железнодорожная ул., д. 20, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3612. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Жукова ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3613. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Краснокоммунарская ул., д. 49А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3614. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Луговая ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3615. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Монтажников ул., д. 78А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3616. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | распределительный | Монтажников ул., д. 78А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3617. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | нулевая врезка | Монтажников ул., д. 81, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3618. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Монтажников ул., д. 62А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3619. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | распределительный | Монтажников ул., д. 62А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3620. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Монтажников ул., д. 84 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3621. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Монтажников ул., д. N 108/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3622. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Садовая ул., д. 1-г | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3623. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | нулевая врезка | Строителей ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3624. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | нулевая врезка | Строителей ул., д. 25А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3625. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Центральная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3626. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Чкалова ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3627. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | ввод | Школьная ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3628. | Сакмарский р-н | пос. Красный Коммунар | нулевая врезка | Школьная ул., д. 13-А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3629. | Сакмарский р-н | пос. Светлый | ввод | Гагарина ул., д. 2а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3630. | Сакмарский р-н | пос. Светлый | нулевая врезка | Пролетарская ул., д. 5А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3631. | Сакмарский р-н | с. Архиповка | ввод | Казачья ул., д. 104 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3632. | Сакмарский р-н | с. Архиповка | распределительный | Казачья ул., д. 104 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3633. | Сакмарский р-н | с. Архиповка | ввод | Казачья ул., д. 104А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3634. | Сакмарский р-н | с. Архиповка | распределительный | Казачья ул., д. 104А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3635. | Сакмарский р-н | с. Беловка | ввод | Белова ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3636. | Сакмарский р-н | с. Беловка | распределительный | Белова ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3637. | Сакмарский р-н | с. Беловка | ввод | Раздольная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3638. | Сакмарский р-н | с. Беловка | ввод | Раздольная ул., д. 15 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3639. | Сакмарский р-н | с. Верхние Чебеньки | нулевая врезка | Новая ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3640. | Сакмарский р-н | с. Верхние Чебеньки | ввод | Центральная ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3641. | Сакмарский р-н | с. Гребени | ввод | Гребенская ул., д. 21А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3642. | Сакмарский р-н | с. Гребени | нулевая врезка | Гребенская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3643. | Сакмарский р-н | с. Гребени | ввод | Клубная ул., д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3644. | Сакмарский р-н | с. Гребени | ввод | Кооперативная ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июль |
| 3645. | Сакмарский р-н | с. Гребени | распределительный | Кооперативная ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июль |
| 3646. | Сакмарский р-н | с. Дмитриевка | нулевая врезка | Заовражная ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3647. | Сакмарский р-н | с. Дмитриевка | ввод | Приовражная ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3648. | Сакмарский р-н | с. Дмитриевка | ввод | Степная ул., д. 143 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3649. | Сакмарский р-н | с. Дмитриевка | ввод | Юбилейная ул., д. 117А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3650. | Сакмарский р-н | с. Дмитриевка | ввод | Юбилейная ул., д. 165 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3651. | Сакмарский р-н | с. Дмитриевка | ГНБ | Юбилейная ул., д. 165 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3652. | Сакмарский р-н | с. Дмитриевка | распределительный | Юбилейная ул., д. 165 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3653. | Сакмарский р-н | с. Донское | нулевая врезка | Центральная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3654. | Сакмарский р-н | с. Егорьевка | нулевая врезка | Дружбы Народов ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3655. | Сакмарский р-н | с. Егорьевка | ввод | Культурная ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3656. | Сакмарский р-н | с. Егорьевка | ввод | Петровская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3657. | Сакмарский р-н | с. Егорьевка | распределительный | Петровская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3658. | Сакмарский р-н | с. Егорьевка | ввод | Петровская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3659. | Сакмарский р-н | с. Егорьевка | распределительный | Петровская ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3660. | Сакмарский р-н | с. Егорьевка | ввод | Петровская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3661. | Сакмарский р-н | с. Ереминка | нулевая врезка | Центральная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3662. | Сакмарский р-н | с. Жданово | нулевая врезка | Янгизская ул., д. 59А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3663. | Сакмарский р-н | с. Жданово | нулевая врезка | Янгизская ул., д. 107 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3664. | Сакмарский р-н | с. Майорское | ввод | Заовражная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3665. | Сакмарский р-н | с. Майорское | ввод | Речная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3666. | Сакмарский р-н | с. Майорское | ввод | Центральная ул., д. 26А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3667. | Сакмарский р-н | с. Марьевка | ввод | Овражная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3668. | Сакмарский р-н | с. Марьевка | распределительный | Овражная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3669. | Сакмарский р-н | с. Михайловка | ввод | Михайловская ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3670. | Сакмарский р-н | с. Нижние Чебеньки | ввод | 60 лет Октября ул., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3671. | Сакмарский р-н | с. Никольское | ввод | Коммунальная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3672. | Сакмарский р-н | с. Никольское | ввод | Мостовая ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3673. | Сакмарский р-н | с. Никольское | распределительный | Мостовая ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3674. | Сакмарский р-н | с. Никольское | ввод | Набережная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3675. | Сакмарский р-н | с. Никольское | ввод | Овражный пер., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3676. | Сакмарский р-н | с. Никольское | распределительный | Овражный пер., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3677. | Сакмарский р-н | с. Никольское | ввод | Пролетарская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3678. | Сакмарский р-н | с. Никольское | ввод | Речная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3679. | Сакмарский р-н | с. Никольское | распределительный | Речная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3680. | Сакмарский р-н | с. Никольское | ввод | Речная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3681. | Сакмарский р-н | с. Никольское | распределительный | Речная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3682. | Сакмарский р-н | с. Никольское | ввод | Сибирина ул., д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3683. | Сакмарский р-н | с. Никольское | ввод | Советская ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3684. | Сакмарский р-н | с. Никольское | ввод | Советская ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3685. | Сакмарский р-н | с. Никольское | ввод | Солнечный пер., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3686. | Сакмарский р-н | с. Никольское | ввод | Торговая пл., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3687. | Сакмарский р-н | с. Орловка | нулевая врезка | Центральная ул., д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3688. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Арапова ул., д. 7А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3689. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | распределительный | Арапова ул., д. 7А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3690. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Весенняя ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3691. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ГНБ | Весенняя ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3692. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ПРГ | Весенняя ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3693. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | распределительный | Весенняя ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3694. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Весенняя ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3695. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | распределительный | Весенняя ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3696. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Гагарина ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3697. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | нулевая врезка | Герцена ул., д. 4/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3698. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Дзержинского ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3699. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Дзержинского ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 3700. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | нулевая врезка | Западная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3701. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Западная ул., д. 13а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3702. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Западная ул., д. 33 "а" | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3703. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | нулевая врезка | Калинина ул., д. 29А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3704. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | нулевая врезка | Комсомольская ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3705. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | нулевая врезка | Объездная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3706. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | нулевая врезка | Объездная ул., д. 9/5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3707. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | нулевая врезка | Пролетарская ул., д. 97 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3708. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Просторная ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3709. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Просторная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3710. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Просторная ул., д. 71 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3711. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Просторная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3712. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Пушкина ул., д. 26А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3713. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Салмышская ул., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3714. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Салмышская ул., д. 18А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3715. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | распределительный | Салмышская ул., д. 18А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3716. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Северная ул., д. 17А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3717. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ГНБ | Северная ул., д. 17А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3718. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ПРГ | Северная ул., д. 17А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3719. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | распределительный | Северная ул., д. 17А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3720. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Северная ул., д. 26А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3721. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Советская ул., д. 45, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3722. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | нулевая врезка | Спортивная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3723. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ввод | Хлебная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3724. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ГНБ | Хлебная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3725. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | ПРГ | Хлебная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3726. | Сакмарский р-н | с. Сакмара | распределительный | Хлебная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3727. | Сакмарский р-н | с. Соколовское | ввод | Садовая ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3728. | Сакмарский р-н | с. Соколовское | ввод | Садовая ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3729. | Сакмарский р-н | с. Соколовское | нулевая врезка | Садовая ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3730. | Сакмарский р-н | с. Соколовское | ввод | Степная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3731. | Сакмарский р-н | с. Степные огни | ввод | Луговой пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3732. | Сакмарский р-н | с. Степные огни | распределительный | Луговой пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3733. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | 2-я Липовая ул., д. 56 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3734. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | нулевая врезка | 9 Мая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3735. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | нулевая врезка | 9 Мая ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3736. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | нулевая врезка | Братьев Хусаиновых ул., д. 11А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3737. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Водонапорная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3738. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Генерала Тевкелева ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3739. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Давлетьярова Ахмат-Софа ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3740. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Давлетьярова Ахмат-Софа ул., д. 25В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3741. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Давлетьярова Ахмат-Софа ул., д. 27Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3742. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Дорожная ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3743. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Дорожная ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3744. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Дорожная ул., д. 24/3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3745. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Дорожная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3746. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ГНБ | Дорожная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3747. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Дорожная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3748. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Дорожная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3749. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Дорожная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3750. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Дорожная ул., д. 24/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3751. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Дорожная ул., д. 24/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3752. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Дорожная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3753. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Дорожная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3754. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Дорожная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3755. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Дорожная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3756. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Дорожная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3757. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ГНБ | Дорожная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3758. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ПРГ | Дорожная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3759. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Дорожная ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3760. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Дунайская ул., д. 4А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3761. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Дунайская ул., д. N 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3762. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Исхаковой Галии ул., д. 19А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3763. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | нулевая врезка | Исхаковой Галии ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3764. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Каргалинская ул., д. 21А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3765. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Каргалинская ул., д. 25Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3766. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Каргалинская ул., д. 25Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3767. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Кирова ул., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3768. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Комсомольская ул., д. 34Д | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3769. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Комсомольская ул., д. 34Д | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3770. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Ленина ул., д. 71 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3771. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Линейная 1 ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3772. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Линейная 3-я ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3773. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | нулевая врезка | Линейная 4-я ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3774. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Линейная 9-я ул., д. 3А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3775. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Лунный пер., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3776. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | нулевая врезка | Лунный пер., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3777. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Мусы Джалиля ул., д. 49А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3778. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Набережная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3779. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | з/у N 56:25:1405002:159 строение 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3780. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | з/у N 56:25:1405002:159 строение 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3781. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | нулевая врезка | Победы ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3782. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | нулевая врезка | Победы ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3783. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Почтовая ул., д. 80 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3784. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Почтовая ул., д. 36А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3785. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Пушкина ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3786. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Пушкина ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3787. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Саита Хаялина ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3788. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Саита Хаялина ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3789. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | нулевая врезка | Северная ул., д. 20А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3790. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | нулевая врезка | Советская ул., д. 60 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3791. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | нулевая врезка | Советская ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3792. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | нулевая врезка | Советская ул., д. 6А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3793. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Строителей ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3794. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Строителей ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3795. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | нулевая врезка | Тукая ул., д. 112/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3796. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Урожайная ул., д. 6А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3797. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ГНБ | Урожайная ул., д. 6А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3798. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Урожайная ул., д. 6А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3799. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Фермерская ул., д. 8/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3800. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ГНБ | Фермерская ул., д. 8/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3801. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Фермерская ул., д. 8/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3802. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | ввод | Чапаева ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3803. | Сакмарский р-н | с. Татарская Каргала | распределительный | Чапаева ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3804. | Саракташский р-н | д. Покурлей | ввод | Зеленая ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3805. | Саракташский р-н | д. Покурлей | распределительный | Зеленая ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3806. | Саракташский р-н | д. Покурлей | нулевая врезка | Центральная ул., д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3807. | Саракташский р-н | д. Покурлей | нулевая врезка | Луговая ул. д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3808. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | 50 лет Победы ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3809. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | 50 лет Победы ул., д. 60 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3810. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | 70 лет Победы ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3811. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | распределительный | 70 лет Победы ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3812. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Академика Федорова ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3813. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Братская ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3814. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Братская ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3815. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Братская ул., д. 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3816. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Вокзальная ул., д. 50А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3817. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Вокзальная ул., д. 143 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3818. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Дружбы ул., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3819. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Дружбы ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3820. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Звездная ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3821. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Звездная ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3822. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Звездная ул., д. 52 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3823. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Звездная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3824. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Кобозева ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3825. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Кобозева ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3826. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Комарова б-р, д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3827. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Коммунаров пер., д. 4В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3828. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | нулевая врезка | Комсомольская ул., д. 84А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3829. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | нулевая врезка | Луговая ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3830. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | М. Жукова ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3831. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | М. Жукова ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3832. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | М. Жукова ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3833. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Матросова ул., д. 12А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3834. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 20А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3835. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Монтажников ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3836. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | нулевая врезка | Октябрьская ул., д. 16/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3837. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Олимпийский б-р, д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3838. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Олимпийский б-р, д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3839. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Олимпийский б-р, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3840. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | распределительный | Олимпийский б-р, д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3841. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Оренбургская ул., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3842. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Оренбургская ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3843. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Коммунаров пер., д. 4Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3844. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | нулевая врезка | Первомайская ул., д. 64 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3845. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Петра Великого б-р, д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3846. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Петра Великого б-р, д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3847. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Пирогова ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3848. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Полигонная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3849. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | нулевая врезка | Придорожная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3850. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Раздольная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3851. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Раздольная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3852. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Самолетная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3853. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Славянская ул., д. 64 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3854. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Славянская ул., д. 68 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3855. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Славянская ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3856. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Славянская ул., д. 70А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3857. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Славянская ул., д. 62 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3858. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Совхозная ул., д. 3 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3859. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | распределительный | Совхозная ул., д. 3 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3860. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Спортивная ул., д. 56А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3861. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Спортивная ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3862. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | нулевая врезка | Степная ул., д. 17А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 3863. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Терешковой ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3864. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | нулевая врезка | Черкасская ул., д. 7А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3865. | Саракташский р-н | пос. Саракташ | ввод | Черняховского ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3866. | Саракташский р-н | с. Аблязово | ввод | Лесная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3867. | Саракташский р-н | с. Аблязово | ввод | Центральная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3868. | Саракташский р-н | с. Аблязово | ввод | Центральная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3869. | Саракташский р-н | с. Аблязово | распределительный | Центральная ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3870. | Саракташский р-н | с. Александровка | ввод | Восточная ул., д. 18А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3871. | Саракташский р-н | с. Александровка | ввод | Западная ул., д. 16В | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3872. | Саракташский р-н | с. Александровка | ввод | Майская ул., д. 1/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3873. | Саракташский р-н | с. Александровка | распределительный | Майская ул., д. 1/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3874. | Саракташский р-н | с. Александровка | ввод | Майская ул., д. 1/4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3875. | Саракташский р-н | с. Александровка | распределительный | Майская ул., д. 1/4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3876. | Саракташский р-н | с. Александровка | ввод | Оренбургская ул., д. 10/4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3877. | Саракташский р-н | с. Александровка | ввод | Оренбургская ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3878. | Саракташский р-н | с. Александровка | распределительный | Оренбургская ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3879. | Саракташский р-н | с. Александровка | ввод | Оренбургская ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3880. | Саракташский р-н | с. Александровка | распределительный | Оренбургская ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3881. | Саракташский р-н | с. Александровка | ввод | Оренбургская ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3882. | Саракташский р-н | с. Александровка | распределительный | Оренбургская ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3883. | Саракташский р-н | с. Александровка | ввод | Тимирязевская ул., д. 1/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3884. | Саракташский р-н | с. Александровка | ввод | Тимирязевская ул., д. 1/3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3885. | Саракташский р-н | с. Александровка | распределительный | Тимирязевская ул., д. 1/3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3886. | Саракташский р-н | с. Александровка | ввод | Черкасская ул., д. 11А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3887. | Саракташский р-н | с. Александровка | распределительный | Черкасская ул., д. 11А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3888. | Саракташский р-н | с. Биктимирово | ввод | Молодежная ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3889. | Саракташский р-н | с. Бурунча | нулевая врезка | Заречная ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3890. | Саракташский р-н | с. Желтое | ввод | Малая Садовая ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3891. | Саракташский р-н | с. Желтое | ввод | Хлебная пл. д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3892. | Саракташский р-н | с. Кабанкино | ввод | Лесная ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3893. | Саракташский р-н | с. Кабанкино | ввод | Молодежная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3894. | Саракташский р-н | с. Кондуровка | ввод | Железнодорожная ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3895. | Саракташский р-н | с. Кондуровка | ввод | Сакмарная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3896. | Саракташский р-н | с. Кондуровка | распределительный | Сакмарная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3897. | Саракташский р-н | с. Нижнеаскарово | ввод | Молодежная ул., д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3898. | Саракташский р-н | с. Нижнеаскарово | ввод | Набережная ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3899. | Саракташский р-н | с. Нижнеаскарово | ввод | Школьная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3900. | Саракташский р-н | с. Никитино | ввод | Культурная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3901. | Саракташский р-н | с. Никитино | ввод | Майская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3902. | Саракташский р-н | с. Спасское | ввод | Заречная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3903. | Саракташский р-н | с. Спасское | ввод | Зеленый Клин ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3904. | Саракташский р-н | с. Студенцы | ввод | Новостройка ул., д. 10-2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 3905. | Саракташский р-н | с. Сунарчи | нулевая врезка | Заречная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3906. | Саракташский р-н | с. Сунарчи | ввод | Механизаторов ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3907. | Саракташский р-н | с. Сунарчи | ввод | Мира ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3908. | Саракташский р-н | с. Федоровка Первая | ввод | Молодежная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3909. | Саракташский р-н | с. Черкассы | ввод | Западная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3910. | Саракташский р-н | с. Черкассы | распределительный | Западная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3911. | Саракташский р-н | с. Черкассы | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3912. | Саракташский р-н | с. Черкассы | ввод | Молодежная ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3913. | Саракташский р-н | с. Черкассы | распределительный | Молодежная ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3914. | Саракташский р-н | с. Черкассы | ввод | Молодежная ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3915. | Саракташский р-н | с. Черкассы | ввод | Озерная ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3916. | Саракташский р-н | с. Черкассы | ввод | Советская ул., д. 9А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3917. | Саракташский р-н | с. Черный Отрог | ввод | А.Г. Иванченко ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3918. | Саракташский р-н | с. Черный Отрог | ввод | Западная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3919. | Саракташский р-н | с. Черный Отрог | нулевая врезка | Октябрьская ул., д. 59А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3920. | Саракташский р-н | с. Черный Отрог | ввод | Октябрьская ул., д. 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3921. | Саракташский р-н | ст. Желтая | ввод | Октябрьская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3922. | Саракташский р-н | ст. Черный Отрог | ввод | Лесная ул., д. 24А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3923. | Светлинский р-н | пос. Коскуль | ввод | Советская ул., д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3924. | Светлинский р-н | пос. Светлый | нулевая врезка | Зеленая ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3925. | Светлинский р-н | пос. Светлый | ввод | Комсомольская ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3926. | Светлинский р-н | пос. Светлый | нулевая врезка | Парковая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3927. | Светлинский р-н | пос. Светлый | нулевая врезка | Рабочая ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3928. | Светлинский р-н | пос. Светлый | нулевая врезка | Рыночная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3929. | Светлинский р-н | пос. Светлый | нулевая врезка | Степная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3930. | Светлинский р-н | пос. Светлый | нулевая врезка | Степная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3931. | Светлинский р-н | пос. Степной | ввод | Оренбургская ул., д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3932. | Светлинский р-н | пос. Целинный | ввод | Набережная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3933. | Северный р-н | д. Андреевка | ввод | Центральная ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3934. | Северный р-н | с. Аксенкино | ввод | Молодежная ул., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3935. | Северный р-н | с. Бакаево | ввод | Баязитова ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3936. | Северный р-н | с. Бакаево | ГНБ | Баязитова ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3937. | Северный р-н | с. Бакаево | нулевая врезка | Центральная ул., д. 77 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3938. | Северный р-н | с. Большедорожное | ввод | Большедорожная ул., д. 33Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3939. | Северный р-н | с. Большедорожное | распределительный | Большедорожная ул., д. 33Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3940. | Северный р-н | с. Новодомосейкино | ввод | Заречная ул., д. 2 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3941. | Северный р-н | с. Северное | ввод | 40 лет Октября ул., д. 24А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3942. | Северный р-н | с. Северное | нулевая врезка | 40 лет Октября ул., д. 3Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3943. | Северный р-н | с. Северное | ввод | Полевая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 3944. | Северный р-н | с. Северное | ввод | Полевая ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3945. | Северный р-н | с. Северное | ввод | Полевая ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3946. | Северный р-н | с. Северное | ввод | Свободы б-р д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3947. | Северный р-н | с. Северное | ввод | Свободы б-р д. 71 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3948. | Северный р-н | с. Северное | ввод | Сок-Кармалинская ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3949. | Северный р-н | с. Северное | ввод | Сок-Кармалинская ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3950. | Северный р-н | с. Северное | ввод | Сок-Кармалинская ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3951. | Северный р-н | с. Северное | ввод | Уральская ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3952. | Северный р-н | с. Северное | ввод | Юбилейная ул., д. 68 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3953. | Северный р-н | с. Северное | ввод | Юбилейная ул., д. 71 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3954. | Северный р-н | с. Староверово-Васильевка | нулевая врезка | Московская ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 3955. | Северный р-н | с. Староверово-Васильевка | ввод | Московская ул., д. 17А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3956. | Северный р-н | с. Стародомосейкино | нулевая врезка | Нижняя ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 3957. | Северный р-н | с. Яковлево | ввод | Центральная ул., д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3958. | Северный р-н | с. Яковлево | ввод | Центральная ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3959. | Северный р-н | ст. Дымка | ввод | Вокзальная ул., д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 3960. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Акбулакская ул., д. 20Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3961. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Аксакова ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3962. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Булгакова ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 3963. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Булгакова ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3964. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Васильковая ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3965. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Виноградная ул., д. 73 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 3966. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Виноградная ул., д. 71 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3967. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Вокзальная ул., д. 21/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3968. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Восточная ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3969. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Восточный 1-й пер., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 3970. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Гагарина пр-кт д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3971. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Гайко ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 3972. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Герасимовская ул., д. 101 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3973. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Герасимовская ул., д. 91 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 3974. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Дальняя ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3975. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ГНБ | Дальняя ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3976. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ПРГ | Дальняя ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3977. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Дальняя ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3978. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Елисейская ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3979. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ГНБ | Елисейская ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3980. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ПРГ | Елисейская ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3981. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Елисейская ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3982. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Елисейская ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3983. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ГНБ | Елисейская ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3984. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ПРГ | Елисейская ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3985. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Елисейская ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3986. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Елисейская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3987. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ГНБ | Елисейская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3988. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ПРГ | Елисейская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3989. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Елисейская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3990. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Есенина ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 3991. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Железнодорожная ул., д. 2, кв. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 3992. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Заводская ул., д. 37А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 3993. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Загородная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3994. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ГНБ | Загородная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3995. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ПРГ | Загородная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3996. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Загородная ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3997. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Загородная ул., д. 31/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3998. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ГНБ | Загородная ул., д. 31/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 3999. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ПРГ | Загородная ул., д. 31/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4000. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Загородная ул., д. 31/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4001. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Зеленый Клин пер., д. 4/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4002. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Зеленый Клин пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4003. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Зеленый Клин пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4004. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Зеленый Клин ул., д. 5/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4005. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Ивановская ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4006. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Ивановская ул., д. 88 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4007. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Карла Маркса ул., д. 67 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4008. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Карла Маркса ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4009. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Кирзавод. Территория ул., д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4010. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Клиновая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4011. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Клиновая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4012. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Клиновая ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4013. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Клиновая ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4014. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Клиновая ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4015. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Клиновая ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4016. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Конечная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 4017. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Космическая ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4018. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Лазурная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4019. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Ленинградская ул., д. 108 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 4020. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Лермонтова ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4021. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Лермонтова ул., д. 62 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4022. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Лермонтова ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4023. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Лермонтова ул., д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4024. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Лермонтова ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 4025. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Липовая ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4026. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Магистральная ул., д. 1П | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 4027. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ПРГ | Магистральная ул., д. 1П | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 4028. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Магистральный пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4029. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Менделеева ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4030. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Менделеева ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4031. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Менделеева ул., д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4032. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Менделеева ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4033. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Менделеева ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4034. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Менделеева ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4035. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Мира ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4036. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Мира ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4037. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Некрасова ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4038. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Некрасова ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4039. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Некрасова ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4040. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Некрасова ул., д. 76 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 4041. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Овражная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 4042. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Озерная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 4043. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Октябрьская ул., д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 4044. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Орская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4045. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Орская ул., д. 169/5 "Б" | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4046. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Осенняя ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4047. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Осенняя ул., д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4048. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Парижских Коммунаров ул., д. 78А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4049. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Персиянова ул., д. 11/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4050. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Персиянова ул., д. 11/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4051. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Победы 5-я ул., д. 16, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4052. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Победы ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 4053. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Полевая ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4054. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Пригороная ул., д. 58 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4055. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Придорожная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4056. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Просторная ул., д. 40А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4057. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Пчельник ул., д. 90 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4058. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Пчельник ул., д. 233 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4059. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Пчельник ул., д. 291 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4060. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Пчельник ул., д. 295 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4061. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Пчельник ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4062. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Пчельник ул., д. 148 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4063. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Пчельник ул., д. 187 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 4064. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Разина ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 4065. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Рассветная ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 4066. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Речная ул., д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4067. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Речная ул., д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4068. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ПРГ | Речная ул., д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4069. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Речная ул., д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4070. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Речная ул., д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4071. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Речная ул., д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4072. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Российская ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 4073. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Рычковская ул., д. 2/7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4074. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Рычковская ул., д. 62 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 4075. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Рычковская ул., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4076. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Рычковская ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4077. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Светачева пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4078. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Северная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 4079. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Сенная ул., д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4080. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ГНБ | Сенная ул., д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4081. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ПРГ | Сенная ул., д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4082. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Сенная ул., д. 2/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4083. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Сенная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4084. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ГНБ | Сенная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4085. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ПРГ | Сенная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4086. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Сенная ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4087. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Сиреневая ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 4088. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Сиреневая ул., д. 65 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4089. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Сиреневая ул., д. 67 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4090. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Советская ул., д. 66/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4091. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Советская ул., д. 76 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4092. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Солнечная ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4093. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Космическая ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4094. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Станционный пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4095. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Степная ул., д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4096. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ГНБ | Степная ул., д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4097. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ПРГ | Степная ул., д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4098. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Степная ул., д. 1Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4099. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Строителей пер., д. 11А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4100. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Тополиная ул., д. 74 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4101. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Тополиная ул., д. 69 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 4102. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Тюльпанная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4103. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Тюльпанная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4104. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Углицкая ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4105. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Углицкая ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4106. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Углицкая ул., д. 88 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4107. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | распределительный | Углицкая ул., д. 88 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4108. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Углицкая ул.,. д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4109. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Уральская ул., д. 102 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4110. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Уральская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4111. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Цветочная ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4112. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Цветочная ул., д. 64 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4113. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Цвиллинга ул., д. 15Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4114. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Цвиллинга ул., д. 81 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4115. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Центральная ул., д. 5А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4116. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Челкарская ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4117. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Элеваторная ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 4118. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Элеваторная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4119. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Энергетиков ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4120. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Юбилейная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4121. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | нулевая врезка | Южная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4122. | Соль-Илецкий г.о. | г. Соль-Илецк | ввод | Ясная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 4123. | Соль-Илецкий г.о. | д. Возрождение | ввод | Овражная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4124. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Григорьевка | ввод | Октябрьская ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4125. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Григорьевка | распределительный | Октябрьская ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4126. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Казанка | ввод | Школьный пер., д. 1А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4127. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Казанка | ввод | Школьный пер., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4128. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Казанка | ввод | Школьный пер., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 4129. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Кирпичный Завод | нулевая врезка | Заводская ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4130. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Кирпичный Завод | нулевая врезка | Линейная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4131. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Кирпичный Завод | нулевая врезка | Полевая ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 4132. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Кирпичный Завод | нулевая врезка | Промышленная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4133. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Кирпичный Завод | нулевая врезка | Рабочая ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 4134. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Кирпичный Завод | нулевая врезка | Рабочая ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4135. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Малопрудное | нулевая врезка | Восточная ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4136. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Малопрудное | нулевая врезка | Победы ул., д. 1, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4137. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Маякское | ввод | Маякское п., к д. 71 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4138. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Маякское | распределительный | Маякское п., к д. 71 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4139. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Маякское | ввод | Целинная ул., д. 74 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4140. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Маякское | ввод | Целинная ул., д. 69 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4141. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Маякское | распределительный | Целинная ул., д. 69 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4142. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Маякское | нулевая врезка | Центральная ул., д. 52, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4143. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Маякское | ввод | Центральная ул., д. 18, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4144. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Маякское | нулевая врезка | Школьная ул., д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 4145. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Шахтный | нулевая врезка | Магистральная ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 4146. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Шахтный | нулевая врезка | Полевая ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4147. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Шахтный | ввод | Шоссейная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4148. | Соль-Илецкий г.о. | пос. Шахтный | нулевая врезка | Южная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4149. | Соль-Илецкий г.о. | с. Ащебутак | нулевая врезка | Центральная ул., д. 64, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4150. | Соль-Илецкий г.о. | с. Боевая Гора | нулевая врезка | Новоселов ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4151. | Соль-Илецкий г.о. | с. Боевая Гора | нулевая врезка | Новоселов ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4152. | Соль-Илецкий г.о. | с. Боевая Гора | ввод | Речная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4153. | Соль-Илецкий г.о. | с. Боевая Гора | ввод | Таврическая ул., д. 51, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4154. | Соль-Илецкий г.о. | с. Буранное | ввод | Кооперативная ул., д. 25А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4155. | Соль-Илецкий г.о. | с. Буранное | нулевая врезка | Кооперативная ул., д. 80 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4156. | Соль-Илецкий г.о. | с. Буранное | нулевая врезка | Кооперативная ул., д. 120 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4157. | Соль-Илецкий г.о. | с. Буранное | ввод | Советская ул., д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4158. | Соль-Илецкий г.о. | с. Буранное | ввод | Советская ул., д. 90 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4159. | Соль-Илецкий г.о. | с. Ветлянка | ввод | Цвиллинга ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 4160. | Соль-Илецкий г.о. | с. Григорьевка | нулевая врезка | Легешева ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4161. | Соль-Илецкий г.о. | с. Григорьевка | ввод | Молодежная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4162. | Соль-Илецкий г.о. | с. Григорьевка | ввод | Советская ул., д. 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 4163. | Соль-Илецкий г.о. | с. Григорьевка | ввод | Советская ул., д. 62 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4164. | Соль-Илецкий г.о. | с. Григорьевка | ввод | Советская ул., д. 104 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4165. | Соль-Илецкий г.о. | с. Дружба | ввод | Речная ул., д. 71 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4166. | Соль-Илецкий г.о. | с. Дружба | распределительный | Речная ул., д. 71 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4167. | Соль-Илецкий г.о. | с. Дружба | ввод | Речная ул., д. 74 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4168. | Соль-Илецкий г.о. | с. Егинсай | нулевая врезка | Центральная ул., д. 57 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | ноябрь |
| 4169. | Соль-Илецкий г.о. | с. Егинсай | нулевая врезка | Школьная ул., д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4170. | Соль-Илецкий г.о. | с. Елшанка | нулевая врезка | Новая ул., д. 13, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4171. | Соль-Илецкий г.о. | с. Елшанка | нулевая врезка | Овражная ул., д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4172. | Соль-Илецкий г.о. | с. Изобильное | нулевая врезка | Краснознаменная ул., д. 46 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 4173. | Соль-Илецкий г.о. | с. Кумакское | нулевая врезка | Мира ул., д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4174. | Соль-Илецкий г.о. | с. Кумакское | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 16, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4175. | Соль-Илецкий г.о. | с. Кумакское | ввод | Набережная ул., д. 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4176. | Соль-Илецкий г.о. | с. Линевка | ввод | Горбунова ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4177. | Соль-Илецкий г.о. | с. Линевка | ввод | Кызыл-Юлдузская ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 4178. | Соль-Илецкий г.о. | с. Линевка | ввод | Степная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4179. | Соль-Илецкий г.о. | с. Мещеряковка | ввод | 8 Марта ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4180. | Соль-Илецкий г.о. | с. Мещеряковка | ввод | Набережная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4181. | Соль-Илецкий г.о. | с. Мещеряковка | ввод | Набережная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4182. | Соль-Илецкий г.о. | с. Мещеряковка | распределительный | Набережная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4183. | Соль-Илецкий г.о. | с. Мещеряковка | ввод | Советская ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4184. | Соль-Илецкий г.о. | с. Новоилецк | ввод | Колхозная ул., д. 36, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4185. | Соль-Илецкий г.о. | с. Новоилецк | ввод | Колхозная ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4186. | Соль-Илецкий г.о. | с. Новоилецк | ввод | Набережная ул., д. 117 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4187. | Соль-Илецкий г.о. | с. Новоилецк | ввод | Советская ул., д. 61 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4188. | Соль-Илецкий г.о. | с. Первомайское | ввод | Ленина ул., д. 77 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4189. | Соль-Илецкий г.о. | с. Первомайское | нулевая врезка | Лесная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4190. | Соль-Илецкий г.о. | с. Первомайское | нулевая врезка | Степная ул., д. 25, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4191. | Соль-Илецкий г.о. | с. Покровка | нулевая врезка | Историческая ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4192. | Соль-Илецкий г.о. | с. Покровка | нулевая врезка | Набережная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4193. | Соль-Илецкий г.о. | с. Покровка | ввод | Пионерская ул., д. 14, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4194. | Соль-Илецкий г.о. | с. Саратовка | нулевая врезка | Вторая линия ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4195. | Соль-Илецкий г.о. | с. Саратовка | нулевая врезка | Партизанская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4196. | Соль-Илецкий г.о. | с. Саратовка | ввод | Пинеровская ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4197. | Соль-Илецкий г.о. | с. Саратовка | ввод | Пинеровская ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4198. | Соль-Илецкий г.о. | с. Саратовка | нулевая врезка | Складская ул., д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4199. | Соль-Илецкий г.о. | с. Саратовка | ввод | Складская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4200. | Соль-Илецкий г.о. | с. Саратовка | ввод | Солнечная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 4201. | Соль-Илецкий г.о. | с. Саратовка | нулевая врезка | Солнечная ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | февраль |
| 4202. | Соль-Илецкий г.о. | с. Саратовка | нулевая врезка | Черновская ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4203. | Соль-Илецкий г.о. | с. Тамар-Уткуль | ввод | Набережная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4204. | Соль-Илецкий г.о. | с. Тамар-Уткуль | распределительный | Набережная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4205. | Соль-Илецкий г.о. | с. Тамар-Уткуль | ввод | Набережная ул., д. 5/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4206. | Соль-Илецкий г.о. | с. Тамар-Уткуль | ввод | Набережная ул., д. 5/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4207. | Соль-Илецкий г.о. | с. Тамар-Уткуль | нулевая врезка | Овражная ул., д. 8/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4208. | Соль-Илецкий г.о. | с. Тамар-Уткуль | ввод | Тупиковый пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4209. | Соль-Илецкий г.о. | с. Тамар-Уткуль | ввод | Центральная ул., д. 55 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4210. | Соль-Илецкий г.о. | с. Тамар-Уткуль | ввод | Юбилейная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4211. | Соль-Илецкий г.о. | с. Тамар-Уткуль | ПРГ | Юбилейная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4212. | Соль-Илецкий г.о. | с. Тамар-Уткуль | распределительный | Юбилейная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4213. | Соль-Илецкий г.о. | с. Трудовое | ввод | Баранова ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 4214. | Соль-Илецкий г.о. | с. Угольное | ввод | Буденного ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | март |
| 4215. | Соль-Илецкий г.о. | с. Угольное | ввод | Калинина ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4216. | Соль-Илецкий г.о. | с. Угольное | ввод | Набережная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4217. | Соль-Илецкий г.о. | с. Угольное | нулевая врезка | Набережная ул., д. 14, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4218. | Соль-Илецкий г.о. | с. Угольное | ввод | Советская ул., д. 49, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4219. | Соль-Илецкий г.о. | с. Угольное | ввод | Степная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4220. | Соль-Илецкий г.о. | с. Угольное | ГНБ | Степная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4221. | Соль-Илецкий г.о. | с. Угольное | распределительный | Степная ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4222. | Соль-Илецкий г.о. | с. Угольное | ввод | Степная ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4223. | Соль-Илецкий г.о. | с. Угольное | ГНБ | Степная ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4224. | Соль-Илецкий г.о. | с. Угольное | распределительный | Степная ул., д. 45 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4225. | Соль-Илецкий г.о. | ст. Маячная | ввод | Степная ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4226. | Соль-Илецкий г.о. | ст. Маячная | ввод | Элеваторная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4227. | Соль-Илецкий г.о. | ст. Маячная | распределительный | Элеваторная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4228. | Соль-Илецкий г.о. | ст. Маячная | ввод | Элеваторная ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4229. | Соль-Илецкий г.о. | ст. Цвиллинга | ввод | Элеваторная ул., д. 32, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4230. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Абрикосовая ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4231. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | распределительный | Абрикосовая ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4232. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Автомобилистов ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4233. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | распределительный | Автомобилистов ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4234. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Березовая ул., д. 65 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4235. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Березовая ул., д. 65Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4236. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Вернадского ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4237. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Водокачечная ул., д. 32 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4238. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Глинки ул., д. 38 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4239. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Горького ул., д. 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4240. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Гранатовая ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4241. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | распределительный | Гранатовая ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4242. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Достоевского ул., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4243. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Есенина ул., д. 18 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4244. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Железнодорожная ул., д. 82, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4245. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Железнодорожная ул., д. 82, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4246. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Железнодорожная ул., д. 82, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4247. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ГНБ | Железнодорожная ул., д. 82, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4248. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | распределительный | Железнодорожная ул., д. 82, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4249. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Жемчужная ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4250. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Жемчужная ул., д. 48 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4251. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Жемчужная ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4252. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Звездная ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4253. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Зуйкова ул., д. 76 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4254. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Изумрудная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4255. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Изумрудная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4256. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Изумрудная ул., д. 24 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4257. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Изумрудная ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4258. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Изумрудная ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4259. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Изумрудная ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4260. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Карла Маркса ул., д. 263 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4261. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Кооперативная ул., д. 15 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4262. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | распределительный | Кооперативная ул., д. 15 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4263. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Кооперативная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4264. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Космическая ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 4265. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Космическая ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4266. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Лазурная ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4267. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Матроский пр., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4268. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Минская ул., д. 42 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4269. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Минская ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4270. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Пугачева ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4271. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | распределительный | Пугачева ул., д. 27 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4272. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Пугачева ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4273. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Пугачева ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4274. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | распределительный | Пугачева ул., д. 31 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4275. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Сидоровнина ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4276. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | распределительный | Сидоровнина ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4277. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Советская ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4278. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Солнечная ул., д. 2А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4279. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Урановая ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4280. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Урановая ул., д. 40 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 4281. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Фурманова ул., д. 64 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4282. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | распределительный | Фурманова ул., д. 64 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4283. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Хабаровская ул., д. 33 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4284. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | ввод | Хлебная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4285. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Циолковского ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4286. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Чернышевского ул., д. 230, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4287. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Чернышевского ул., д. 232, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4288. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Чернышевского ул., д. 232, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4289. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Чернышевского ул., д. 238 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4290. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Энтузиастов ул., д. 44 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4291. | Сорочинский г.о. | г. Сорочинск | нулевая врезка | Южный пр-д, д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4292. | Сорочинский г.о. | пос. Новый | ввод | Пушкина ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4293. | Сорочинский г.о. | пос. Октябрьский | ввод | Крестьянская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4294. | Сорочинский г.о. | пос. Октябрьский | ПРГ | Крестьянская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4295. | Сорочинский г.о. | пос. Октябрьский | распределительный | Крестьянская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4296. | Сорочинский г.о. | пос. Октябрьский | ввод | Октябрьская ул., д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4297. | Сорочинский г.о. | пос. Родинский | ввод | Школьная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4298. | Сорочинский г.о. | пос. Родинский | ПРГ | Школьная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4299. | Сорочинский г.о. | пос. Родинский | распределительный | Школьная ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4300. | Сорочинский г.о. | с. Пронькино | ввод | Ленинская ул., 54 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4301. | Сорочинский г.о. | с. Пронькино | ввод | Садовая ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4302. | Сорочинский г.о. | с. Спасское | ввод | Заречная ул., д. 49 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4303. | Сорочинский г.о. | с. Уран | распределительный | Березовая ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4304. | Сорочинский г.о. | с. Уран | ввод | Березовая ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4305. | Сорочинский г.о. | снт "Геолог" | ГНБ | Кленовая ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | ноябрь |
| 4306. | Сорочинский г.о. | снт "Геолог" | ПРГ | Кленовая ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | ноябрь |
| 4307. | Сорочинский г.о. | снт "Геолог" | распределительный | Кленовая ул., д. 33 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | ноябрь |
| 4308. | Ташлинский р-н | пос. Калинин | ввод | Дружбы ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4309. | Ташлинский р-н | пос. Калинин | распределительный | Дружбы ул., д. 28 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4310. | Ташлинский р-н | с. Алексеевка | ввод | Заречная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4311. | Ташлинский р-н | с. Алексеевка | ГНБ | Заречная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4312. | Ташлинский р-н | с. Алексеевка | распределительный | Заречная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4313. | Ташлинский р-н | с. Алексеевка | нулевая врезка | Заречная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4314. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Артема Коровина ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4315. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Весенняя ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4316. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Довженко ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4317. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Дружбы ул., д. 2/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4318. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Задорожнего ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4319. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Задорожнего ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4320. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Задорожнего ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4321. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Задорожнего ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4322. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Заречная ул., 8А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4323. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Зеленая ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4324. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Зеленая ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4325. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Зеленая ул., д. 12А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4326. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Коммунарская ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4327. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Коммунарская ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4328. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Кравченко ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4329. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Маликова ул., д. 109 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4330. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Мира ул., д. 2 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4331. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 76 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 4332. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 87 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4333. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Молодежная ул., д. 106 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 4334. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Молодежная ул., д. 111 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4335. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Молодежная ул., д. 157/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4336. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 95 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4337. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Молодежная ул., д. 96 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4338. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Молодежная д ул., д. 86 кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4339. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Новоселов ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4340. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Новоселов ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4341. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Пионерская ул., д. 54/2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4342. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Пограничная ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4343. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Пограничная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4344. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Пограничная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4345. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Пограничная ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4346. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Пустобаева ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4347. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Пушкинская ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4348. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Пушкинская ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4349. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Российская ул., д. 23 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4350. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Солнечная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4351. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Строителей ул., д. 10, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4352. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Урожайный пер., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4353. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Урожайный пер., д. 2 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4354. | Ташлинский р-н | с. Ташла | ввод | Чапаевская ул., д. 64 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4355. | Ташлинский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Чкалова ул., д. 12/А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4356. | Ташлинский р-н | с. Трудовое | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4357. | Ташлинский р-н | с. Трудовое | нулевая врезка | Набережная ул., д. 1 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4358. | Ташлинский р-н | с. Черноярово | нулевая врезка | Набережная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4359. | Тоцкий р-н | пос. Пристанционный | ввод | 1-я линия ул., д. 15А/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 4360. | Тоцкий р-н | пос. Пристанционный | ГНБ | 1-я линия ул., д. 15А/1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 4361. | Тоцкий р-н | пос. Пристанционный | нулевая врезка | 2-я линия ул., д. 103 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4362. | Тоцкий р-н | пос. Пристанционный | ввод | 3-я линия ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4363. | Тоцкий р-н | пос. Пристанционный | ввод | Нефтяников ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4364. | Тоцкий р-н | пос. Пристанционный | ГНБ | Нефтяников ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4365. | Тоцкий р-н | пос. Пристанционный | распределительный | Нефтяников ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4366. | Тоцкий р-н | пос. Пристанционный | нулевая врезка | Раздольная ул., д. 9 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4367. | Тоцкий р-н | пос. Пристанционный | нулевая врезка | Раздольная ул., д. 9А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4368. | Тоцкий р-н | пос. Пристанционный | ввод | Строителей ул., д. 2, кв. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4369. | Тоцкий р-н | пос. Пристанционный | ввод | Элеваторная ул., д. 6 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4370. | Тоцкий р-н | с. Богдановка | ввод | Почтовая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 4371. | Тоцкий р-н | с. Жидиловка | нулевая врезка | Молодежная ул., д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4372. | Тоцкий р-н | с. Кирсановка | ввод | Московская ул., д. 29 А корпус 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4373. | Тоцкий р-н | с. Кирсановка | нулевая врезка | Московская ул., д. 83 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4374. | Тоцкий р-н | с. Кирсановка | нулевая врезка | Советская ул., д. 36 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4375. | Тоцкий р-н | с. Марковка | ввод | Новая ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4376. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | 8 марта ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 4377. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | нулевая врезка | Базарный пер., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4378. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | нулевая врезка | Восточная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4379. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Долгих ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4380. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Долгих ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4381. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Долгих ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 4382. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Долгих ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | апрель |
| 4383. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Долгих ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4384. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Долгих ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | март |
| 4385. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Зеленая ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | январь |
| 4386. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Зеленая ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4387. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | распределительный | Зеленая ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4388. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Ленина ул., д. 80 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4389. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Магистральная ул., д. 1 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4390. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Московская ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4391. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Народная ул., д. 2б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4392. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | нулевая врезка | Октябрьская ул., д. 166 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4393. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | нулевая врезка | Оренбургская ул., д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4394. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Сиреневый пер., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4395. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | нулевая врезка | Первомайская ул., д. 18 А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4396. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Полевая ул., д. 2 Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4397. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | нулевая врезка | Пролетарская ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4398. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Свободный пер., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4399. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Спортивная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4400. | Тоцкий р-н | с. Тоцкое | ввод | Трудовая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4401. | Тюльганский р-н | д. Новая Барангуловка | ввод | Центральная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4402. | Тюльганский р-н | пос. Тюльган | ввод | Олимпийская ул., д. 18 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4403. | Тюльганский р-н | пос. Тюльган | ввод | Солнечная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4404. | Тюльганский р-н | пос. Тюльган | ввод | Сосновая ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 4405. | Тюльганский р-н | с. Алмала | ввод | Заречная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4406. | Тюльганский р-н | с. Алмала | ввод | Заречная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4407. | Тюльганский р-н | с. Алмала | ввод | Лесная д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4408. | Тюльганский р-н | с. Алмала | распределительный | Лесная д. 37 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4409. | Тюльганский р-н | с. Алмала | ввод | Лесная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4410. | Тюльганский р-н | с. Алмала | ввод | Лесная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4411. | Тюльганский р-н | с. Алмала | ГНБ | Лесная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4412. | Тюльганский р-н | с. Алмала | распределительный | Лесная ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4413. | Тюльганский р-н | с. Алмала | ввод | Лесная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4414. | Тюльганский р-н | с. Алмала | распределительный | Лесная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4415. | Тюльганский р-н | с. Алмала | ввод | Молодежная ул., д. 11, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4416. | Тюльганский р-н | с. Алмала | ввод | Центральная ул., д. 41 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4417. | Тюльганский р-н | с. Алмала | ввод | Центральная ул., д. 47 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4418. | Тюльганский р-н | с. Алмала | ввод | Центральная ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4419. | Тюльганский р-н | с. Алмала | ГНБ | Центральная ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4420. | Тюльганский р-н | с. Алмала | распределительный | Центральная ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4421. | Тюльганский р-н | с. Астрахановка | ввод | Астрахановская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4422. | Тюльганский р-н | с. Астрахановка | распределительный | Астрахановская ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4423. | Тюльганский р-н | с. Владимировка | ввод | Центральная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4424. | Тюльганский р-н | с. Козловка | ввод | Советская ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4425. | Тюльганский р-н | с. Козловка | ГНБ | Советская ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4426. | Тюльганский р-н | с. Козловка | распределительный | Советская ул., д. 50 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4427. | Тюльганский р-н | с. Козловка | ввод | Советская ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4428. | Тюльганский р-н | с. Козловка | нулевая врезка | Советская ул., д. 66 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 4429. | Тюльганский р-н | с. Козловка | ввод | Советская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4430. | Тюльганский р-н | с. Междуречье | ввод | Междуреченская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4431. | Тюльганский р-н | с. Междуречье | распределительный | Междуреченская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4432. | Тюльганский р-н | с. Нововасильевка | ввод | Железнодорожная ул., д. 4-2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4433. | Тюльганский р-н | с. Нововасильевка | ПРГ | Железнодорожная ул., д. 4-2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4434. | Тюльганский р-н | с. Нововасильевка | распределительный | Железнодорожная ул., д. 4-2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4435. | Тюльганский р-н | с. Новониколаевка | ввод | Луговая ул., д. 17А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4436. | Тюльганский р-н | с. Новониколаевка | распределительный | Луговая ул., д. 17А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4437. | Тюльганский р-н | с. Разномойка | нулевая врезка | Советская ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4438. | Тюльганский р-н | с. Разномойка | нулевая врезка | Советская ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | май |
| 4439. | Тюльганский р-н | с. Разномойка | ввод | Школьный пер., д. 10, кв. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4440. | Тюльганский р-н | с. Романовка | ввод | Романовская ул., д. 1/3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4441. | Тюльганский р-н | с. Рудное | ввод | Мира ул., д. 177 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4442. | Тюльганский р-н | с. Рудное | распределительный | Мира ул., д. 177 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4443. | Тюльганский р-н | с. Рудное | ввод | Мира ул., д. 175 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4444. | Тюльганский р-н | с. Рудное | распределительный | Мира ул., д. 175 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4445. | Тюльганский р-н | с. Ташла | ввод | Ленина ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4446. | Тюльганский р-н | с. Ташла | распределительный | Ленина ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4447. | Тюльганский р-н | с. Ташла | ввод | Лесная ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4448. | Тюльганский р-н | с. Ташла | ввод | Лушная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4449. | Тюльганский р-н | с. Ташла | распределительный | Лушная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4450. | Тюльганский р-н | с. Ташла | ввод | Лушная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4451. | Тюльганский р-н | с. Ташла | ГНБ | Лушная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4452. | Тюльганский р-н | с. Ташла | ПРГ | Лушная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4453. | Тюльганский р-н | с. Ташла | распределительный | Лушная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4454. | Тюльганский р-н | с. Ташла | нулевая врезка | Набережная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4455. | Тюльганский р-н | с. Ташла | ввод | Набережная ул., д. 1а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4456. | Тюльганский р-н | с. Ташла | ввод | Пионерская ул., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4457. | Тюльганский р-н | с. Ташла | распределительный | Пионерская ул., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4458. | Тюльганский р-н | с. Ташла | ввод | Тихая ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4459. | Тюльганский р-н | с. Ташла | ввод | Тихая ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4460. | Тюльганский р-н | с. Ташла | распределительный | Тихая ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4461. | Тюльганский р-н | с. Ташла | ввод | Чапаева ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 4462. | Тюльганский р-н | с. Ташла | распределительный | Чапаева ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | июнь |
| 4463. | Тюльганский р-н | с. Ташла | ввод | Якушева ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4464. | Тюльганский р-н | с. Ташла | ГНБ | Якушева ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4465. | Тюльганский р-н | с. Ташла | распределительный | Якушева ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4466. | Тюльганский р-н | с. Троицкое | ввод | Аристова ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4467. | Тюльганский р-н | с. Троицкое | ввод | Володарская ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4468. | Тюльганский р-н | с. Троицкое | ввод | Калинина ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4469. | Тюльганский р-н | с. Троицкое | ввод | Октябрьская ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4470. | Шарлыкский р-н | пос. Луна | ввод | Молодежная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4471. | Шарлыкский р-н | пос. Луна | распределительный | Молодежная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4472. | Шарлыкский р-н | пос. Луна | ввод | Новая ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4473. | Шарлыкский р-н | пос. Луна | распределительный | Новая ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4474. | Шарлыкский р-н | с. Бараково | нулевая врезка | Восточная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4475. | Шарлыкский р-н | с. Бараково | нулевая врезка | Восточная ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4476. | Шарлыкский р-н | с. Бараково | нулевая врезка | Восточная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4477. | Шарлыкский р-н | с. Бараково | нулевая врезка | Новая ул., д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4478. | Шарлыкский р-н | с. Бараково | нулевая врезка | Новая ул., д. 2, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4479. | Шарлыкский р-н | с. Бараково | нулевая врезка | Новая ул., д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4480. | Шарлыкский р-н | с. Бараково | нулевая врезка | Новая ул., д. 5, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4481. | Шарлыкский р-н | с. Бараково | нулевая врезка | Новая ул., д. 6, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4482. | Шарлыкский р-н | с. Бараково | нулевая врезка | Новая ул., д. 7, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4483. | Шарлыкский р-н | с. Бараково | нулевая врезка | Советская ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4484. | Шарлыкский р-н | с. Бараково | нулевая врезка | Советская ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4485. | Шарлыкский р-н | с. Дубровка | ввод | Центральная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4486. | Шарлыкский р-н | с. Зеркло | ввод | Саяны ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4487. | Шарлыкский р-н | с. Зеркло | распределительный | Саяны ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4488. | Шарлыкский р-н | с. Зеркло | ввод | Саяны ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4489. | Шарлыкский р-н | с. Зеркло | ввод | Саяны ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4490. | Шарлыкский р-н | с. Зеркло | распределительный | Саяны ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4491. | Шарлыкский р-н | с. Зеркло | ввод | Саяны ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4492. | Шарлыкский р-н | с. Зеркло | распределительный | Саяны ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4493. | Шарлыкский р-н | с. Зеркло | ввод | Саяны ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4494. | Шарлыкский р-н | с. Зеркло | ПРГ | Саяны ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4495. | Шарлыкский р-н | с. Зеркло | распределительный | Саяны ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4496. | Шарлыкский р-н | с. Кармалка | ввод | Восточная ул., д. 29 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4497. | Шарлыкский р-н | с. Кармалка | ввод | Майская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4498. | Шарлыкский р-н | с. Кармалка | распределительный | Майская ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4499. | Шарлыкский р-н | с. Кармалка | ввод | Майская ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4500. | Шарлыкский р-н | с. Кармалка | распределительный | Майская ул., д. 25 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4501. | Шарлыкский р-н | с. Кармалка | ввод | Майская ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4502. | Шарлыкский р-н | с. Кармалка | распределительный | Майская ул., д. 26 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4503. | Шарлыкский р-н | с. Кармалка | ввод | Майская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4504. | Шарлыкский р-н | с. Кармалка | ПРГ | Майская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4505. | Шарлыкский р-н | с. Кармалка | распределительный | Майская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4506. | Шарлыкский р-н | с. Кармалка | ввод | Советская ул., д. 32 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4507. | Шарлыкский р-н | с. Колычево | ввод | Нижние Ключи ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4508. | Шарлыкский р-н | с. Колычево | ГНБ | Нижние Ключи ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4509. | Шарлыкский р-н | с. Колычево | ПРГ | Нижние Ключи ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4510. | Шарлыкский р-н | с. Колычево | распределительный | Нижние Ключи ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4511. | Шарлыкский р-н | с. Колычево | ввод | Нижние Ключи ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4512. | Шарлыкский р-н | с. Колычево | распределительный | Нижние Ключи ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4513. | Шарлыкский р-н | с. Колычево | ввод | Нижние Ключи ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4514. | Шарлыкский р-н | с. Колычево | распределительный | Нижние Ключи ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4515. | Шарлыкский р-н | с. Новоникольское | ввод | Советская ул., д. 85 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4516. | Шарлыкский р-н | с. Новоникольское | ввод | Советская ул., д. 28, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4517. | Шарлыкский р-н | с. Парадеево | ввод | Парадеевская ул., д. 137 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4518. | Шарлыкский р-н | с. Парадеево | ввод | Парадеевская ул., д. 35 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4519. | Шарлыкский р-н | с. Преображенка | ввод | Новая ул., д. 8, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4520. | Шарлыкский р-н | с. Ратчино | ввод | Ленинская д. 34 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2023 | май |
| 4521. | Шарлыкский р-н | с. Ратчино | ввод | Набережная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4522. | Шарлыкский р-н | с. Ратчино | распределительный | Набережная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4523. | Шарлыкский р-н | с. Ратчино | ввод | Набережная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4524. | Шарлыкский р-н | с. Ратчино | распределительный | Набережная ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4525. | Шарлыкский р-н | с. Ратчино | ввод | Набережная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4526. | Шарлыкский р-н | с. Ратчино | распределительный | Набережная ул., д. 20 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4527. | Шарлыкский р-н | с. Ратчино | ввод | Набережная ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4528. | Шарлыкский р-н | с. Ратчино | распределительный | Набережная ул., д. 21 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4529. | Шарлыкский р-н | с. Ратчино | ввод | Набережная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4530. | Шарлыкский р-н | с. Ратчино | распределительный | Набережная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4531. | Шарлыкский р-н | с. Рождественка | ввод | Центральная ул., д. 37, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4532. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | ввод | Александра Богаткина ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4533. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | распределительный | Александра Богаткина ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4534. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | ввод | Больничная ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4535. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | нулевая врезка | Десантников пер., д. 5, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4536. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | ввод | Дружбы ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4537. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | распределительный | Дружбы ул., д. 53 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4538. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | ввод | Заводская ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4539. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | распределительный | Заводская ул., д. 39 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4540. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | ввод | Заречная ул., д. 2А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4541. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | распределительный | Заречная ул., д. 2А, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4542. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | нулевая врезка | Заречная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4543. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | ввод | Калининская ул., д. 99 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4544. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | ввод | Курочкина ул., д. 198 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4545. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | ввод | Луначарского ул., д. 69 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4546. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | ввод | Осенняя ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4547. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | ввод | Салмышская ул., д. 63 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4548. | Шарлыкский р-н | с. Шарлык | нулевая врезка | Стадионный пер., д. 12, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4549. | Шарлыкский р-н | с. Ялчкаево | ввод | Центральная ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4550. | Шарлыкский р-н | х. Самойловский | ввод | Степная ул., д. 9, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4551. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Детская ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июль |
| 4552. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Загородная ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4553. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ГНБ | Загородная ул., д. 30 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4554. | Ясненский г.о. | г. Ясный | нулевая врезка | Заречная ул., д. 19 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | июнь |
| 4555. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | им. Д.С. Андреева ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4556. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | им. Д.С. Андреева ул., д. 43 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4557. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | им. Д.С. Андреева ул., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4558. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | им. Д.С. Андреева ул., д. 51 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4559 | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Летная ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4560. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Молодежная ул., д. 14А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4561. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Молодежная ул., д. 14А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4562. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Молодежная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4563. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Молодежная ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4564. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Монтажников ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4565. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Монтажников ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4566. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Монтажников ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4567. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Монтажников ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4568. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Монтажников ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4569. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Монтажников ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4570. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Монтажников ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4571. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Обогатителей ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4572. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Обогатителей ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4573. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Обогатителей ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4574. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Обогатителей ул., д. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4575. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Обогатителей ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4576. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Обогатителей ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4577. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Обогатителей ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4578. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Обогатителей ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4579. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Обогатителей ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4580. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Обогатителей ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4581. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Обогатителей ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4582. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Обогатителей ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4583. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Обогатителей ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4584. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Обогатителей ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4585. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Обогатителей ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4586. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Обогатителей ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4587. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Обогатителей ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4588. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Обогатителей ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4589. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Обогатителей ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4590. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Обогатителей ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4591. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Обогатителей ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4592. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Обогатителей ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4593. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Обогатителей ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4594. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Обогатителей ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4595. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Обогатителей ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4596. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Обогатителей ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4597. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Обогатителей ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4598. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Обогатителей ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4599. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Обогатителей ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4600. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Обогатителей ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4601. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Обогатителей ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4602. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Солнечный пер., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4603. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Солнечный пер., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4604. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Победы ул., д. 34, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4605. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Полевая ул., д. 21а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4606. | Ясненский г.о. | г. Ясный | нулевая врезка | Славенская ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4607. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Солнечный пер., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4608. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Солнечный пер., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4609. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Солнечный пер., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4610. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Солнечный пер., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4611. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Степная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4612. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Степная ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4613. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Степная ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4614. | Ясненский г.о. | г. Ясный | нулевая врезка | Тыкашинская ул., д. 10А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | август |
| 4615. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Александра Куприенко ул., д. 20 кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4616. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Западная ул., д. 8а | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4617. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Заречная ул., д. 16А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4618. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова ул., д. 15 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4619. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Энергетиков ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4620. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Южная ул., д. 6Б | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4621. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Славенская ул., д. 4 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4622. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4623. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4624. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Федотова ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4625. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Федотова ул., д. 11 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4626. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4627. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Федотова ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4628. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Федотова ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4629. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4630. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Федотова ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4631. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Федотова ул., д. 13 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4632. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4633. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Федотова ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4634. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Федотова ул., д. 14 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4635. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4636. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова ул., д. 17 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4637. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4638. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова ул., д. 3 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4639. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4640. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Федотова ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4641. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Федотова ул., д. 5 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4642. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4643. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4644. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Федотова ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4645. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Федотова ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4646. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Федотова ул., д. 6 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4647. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Энергетиков ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4648. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Энергетиков ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4649. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Энергетиков ул., д. 10 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4650. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Энергетиков ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4651. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Энергетиков ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4652. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Энергетиков ул., д. 12 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4653. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Энергетиков ул., д. 16 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4654. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Энергетиков ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4655. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ГНБ | Энергетиков ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4656. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Энергетиков ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4657. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Энергетиков ул., д. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4658. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Энергетиков ул., д. 4 строение 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4659. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Энергетиков ул., д. 4 строение 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4660. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Энергетиков ул., д. 8 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | сентябрь |
| 4661. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Южная ул., д. 14А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4662. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Южная ул., д. 14А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4663. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Южная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4664. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ПРГ | Южная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4665. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Южная ул., д. 22 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | ноябрь |
| 4666. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Южная ул., д. 4А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4667. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Южная ул., д. 4А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4668. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Южная ул., д. 5А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4669. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Южная ул., д. 6А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4670. | Ясненский г.о. | г. Ясный | распределительный | Южная ул., д. 6А | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4671. | Ясненский г.о. | г. Ясный | ввод | Южная ул., д. 9 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4672. | Ясненский г.о. | пос. Кумак | нулевая врезка | Гаражная ул., д. 1, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4673. | Ясненский г.о. | пос. Кумак | нулевая врезка | Набережная ул., д. 4, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | апрель |
| 4674. | Ясненский г.о. | с. Верхний Киембай | нулевая врезка | Центральная ул., д. 2, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4675. | Ясненский г.о. | с. Еленовка | нулевая врезка | Советская ул., д. 23, кв. 1 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2021 | декабрь |
| 4676. | Ясненский г.о. | с. Керуембай | нулевая врезка | Новая ул., д. 3, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | октябрь |
| 4677. | Ясненский г.о. | с. Ореховка | ввод | Центральная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4678. | Ясненский г.о. | с. Ореховка | распределительный | Центральная ул., д. 7 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4679. | Ясненский г.о. | с. Ореховка | ввод | Школьная ул., д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |
| 4680. | Ясненский г.о. | с. Ореховка | распределительный | Школьная ул., д. 17, кв. 2 | АО "Газпром газораспределение Оренбург" | 2022 | декабрь |

--------------------------------

<*> "Домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой д. блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).